ГЛАВА

ГОРОДА ЛОБНЯ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.07.2020 № 734

О внесении изменений в муниципальную программу

«Формирование современной комфортной городской

среды» на 2020-2024 годы,

утвержденную постановлением Главы городского

округа Лобня от 27.12.2019 года №1882

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Лобня, Решением Совета депутатов городского округа Лобня от 30.06.2020г. № 90/59 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов городского округа Лобня» от 26.11.2019г. № 202/51 «О бюджете городского округа Лобня на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (с учетом изменений и дополнений, внесенных решениями Совета депутатов городского округа Лобня от 24.03.2020 г. № 43/56, от 27.04.2020 г. № 68/57) и с целью актуализации муниципальной программы городского округа Лобня Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2020-2024 годы,

Постановляю:

Внести в муниципальную программу «Формирование современной комфортной городской среды» на 2020-2024 годы, утвержденную постановлением Главы городского округа Лобня от 27.12.2019 года №1882, следующие изменения:

* 1. Паспорт муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» (Приложение № 1 к постановлению Главы городского округа Лобня от 27.12.2019 года №1882) изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению.
  2. Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» (Приложение № 2 к постановлению Главы городского округа Лобня от 27.12.2019 года №1882) изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему Постановлению.
  3. Паспорт подпрограммы I «Комфортная городская среда» (Приложение № 3 к постановлению Главы городского округа Лобня от 27.12.2019 года №1882) изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему Постановлению.
  4. Перечень мероприятий подпрограммы № I «Комфортная городская среда» (Приложение № 4 к постановлению Главы городского округа Лобня от 27.12.2019 года №1882) изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему Постановлению.
  5. Паспорт подпрограммы II «Благоустройство территорий» (Приложение № 5 к постановлению Главы городского округа Лобня от 27.12.2019 года №1882) изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему Постановлению.
  6. Перечень мероприятий подпрограммы № II «Благоустройство территорий» (Приложение № 6 к постановлению Главы городского округа Лобня от 27.12.2019 года №1882) изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему Постановлению.
  7. Паспорт подпрограммы III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области». (Приложение № 7 к постановлению Главы городского округа Лобня от 27.12.2019 года №1882) изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему Постановлению.
  8. Перечень мероприятий подпрограммы № III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области». (Приложение № 8 к постановлению Главы городского округа Лобня от 27.12.2019 года №1882) изложить в новой редакции согласно приложению № 8 к настоящему Постановлению.

2. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте городского округа Лобня в сети «Интернет» [www.лобня](http://www.лобня). рф.

Е.В. Смышляев

Приложение № 1

к постановлению Главы городского округа Лобня

от 31.07.2020 № 734

Приложение № 1

к постановлению Главы городского округа Лобня

от 27.12.2019 № 1882

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы Администрации городского округа Лобня Локтева Л.Н., Холиков А.Г. | | | | | |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация городского округа Лобня | | | | | |
| Цели муниципальной программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа Лобня | | | | | |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма I «Комфортная городская среда»  Подпрограмма II «Благоустройство территорий»  Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах» | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Средства бюджета городского округа Лобня | 1016613,8 | 243213,8 | 195600,0 | 195600,0 | 191100,0 | 191100,0 |
| Средства бюджета Московской области | 407185,7 | 49995,6 | 329140,6 | 16016,5 | 6016,5 | 6016,5 |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 13219,5 | 8830,5 | 4389,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего, в том числе по годам: | 1437019,0 | 302039,9 | 529129,6 | 211616,5 | 197116,5 | 197116,5 |

Приложение № 2

к постановлению Главы городского округа Лобня

от 31.07.2020 № 734

Приложение № 2

к постановлению Главы городского округа Лобня

от 27.12.2019 № 1882

Планируемые результаты реализации муниципальной программы городского округа Лобня Московской области

«Формирование современной комфортной городской среды»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Планируемые результаты реализации муниципальной программы  (Показатель реализации мероприятий) | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение на начало реализации программы | Планируемое значение по годам реализации | | | | | | Номер и название основного мероприятия в перечне мероприятий программы |
| 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 | | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Комфортная городская среда» | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий, в том числе: пешеходные зоны, набережные, скверы, зоны отдыха, площади, стеллы, парки | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)» | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | | Основное мероприятие F2;  Основное мероприятие 01 |
| 1.2 | Количество разработанных концепций благоустройства общественных территорий | Отраслевой показатель | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | Основное мероприятие 01 |
| 1.3 | Количество разработанных проектов благоустройства общественных территорий | Отраслевой показатель | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | | Основное мероприятие 01 |
| 1.4 | Количество установленных детских игровых площадок | Обращение Губернатора Московской области | Ед. | 18 | 12 | 15 | 15 | 15 | 16 | | Основное мероприятие F2  Основное мероприятие 01 |
| 1.5 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Обращение Губернатора Московской области | Ед. | 83 | 91 | 113 | 128 | 143 | 159 | | Основное мероприятие F2  Основное мероприятие 01 |
| 1.6 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды. | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)» | % | 9 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | | Основное мероприятие F2 |
| 1.7 | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях\* | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)» | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Основное мероприятие F2 |
| 1.8 | Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий | Соглашение с ФОИФ | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | Основное мероприятие |
| 1.9 | Количество объектов электросетевого хозяйства и систем наружного освещения, на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту | Отраслевой показатель | единиц | 18 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | | Основное мероприятие F2  Основное мероприятие 01 |
| 1.10 | Количество объектов архитектурно-художественного освещения, на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту | Отраслевой показатель | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Основное мероприятие F2  Основное мероприятие 01 |
| 1.11 | Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха | Отраслевой показатель | % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | | Основное мероприятие F2  Основное мероприятие 01 |
| 1.12 | Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха | Обращение Губернатора Московской области | % | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | | Основное мероприятие F2  Основное мероприятие 01 |
| 1.13 | Количество установленных детских игровых площадок в парках культуры и отдыха | Отраслевой показатель | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Основное мероприятие F2  Основное мероприятие 01 |
| 1.14 | Количество созданных и благоустроенных парков культуры и отдыха на территории Московской области | Обращение Губернатора Московской области | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Основное мероприятие F2  Основное мероприятие 01 |
| 1.15 | Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта | Отраслевой показатель | квадратный метр |  | 8 203,6 |  |  |  |  | | Основное мероприятие F2 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Благоустройство территорий Московской области» | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Ликвидация несанкционированных навалов и свалок мусора | Показатель МП | Куб.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Основное мероприятие |
| 2.2 | Установка малых архитектурных форм на территории городского округа | Показатель МП | Ед. | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Основное мероприятие |
| 2.3 | Приобретение техники для нужд благоустройства территории городского округа | Показатель МП | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Основное мероприятие |
| 2.4 | Протяженность линий наружного освещения | Показатель МП | км | 292,0 | 293,0 | 294,0 | 295,0 | 296,0 | 297,0 | | Основное мероприятие |
| 2.5 | Потребление электроэнергии на уличное освещение | Показатель МП | тыс.кВт/ ч | 6500 | 6600 | 6700 | 6800 | 6900 | 7000 | | Основное мероприятие |
| 3 | Подпрограмма №3 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах» | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Количество отремонтированных подъездов в МКД | Обращение Губернатора МО | ед. | 193 | 81 | 30 | 30 | 30 | | 30 | Основное мероприятие 1 |
| 3.2 | Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы | Обращение Губернатора МО | ед. | 10 | 20 | 10 | 9 | 10 | | 10 | Основное мероприятие 2 |
| 3.3 | Количество отремонтированных объектов жилищного фонда (домов) | Показатель МП | ед. | 28 | 10 | 10 | 10 | 10 | | 10 | Основное мероприятие |

Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы (подпрограммы): наименование, единица измерения, источник данных, порядок расчета:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Методика расчета показателя | Источник данных | Период представления отчетности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | Подпрограмма 1 «Комфортная городская среда» | | | | |
| 1.1 | Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий, в том числе: пешеходные зоны, набережные, скверы, зоны отдыха, площади, стеллы, парки | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с адресными перечнями объектов благоустройства |  | годовая |
| 1.2 | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | Ед. | Рассчитывается как количество реализованных проектов, победивших во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях |  | годовая |
| 1.3 | Количество разработанных концепций благоустройства общественных территорий | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с адресными перечнями объектов, планируемых к благоустройству |  | годовая |
| 1.4 | Количество разработанных проектов благоустройства общественных территорий | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с адресными перечнями объектов, планируемых к благоустройству |  | годовая |
| 1.5 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | Количество дворовых территорий, подлежащих комплексному благоустройству в 2020-2024 годах, утверждается органами местного самоуправления в конце года, предшествующего году реализации, с учетом развития территории и по итогам согласования планов по благоустройству с объединениями граждан, общественными организациями и объединениями и подлежит корректировке путем внесения изменений в Программу. |  | годовая |
| 1.6 | Количество установленных детских игровых площадок | Ед. | Плановые значения устанавливаются на основании заявок, сформированных по согласованию с жителями |  | годовая |
| 1.7 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | % | Dn = Ny / N x 100%,   где:  Dn - доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте 14 лет и старше, проживающих в муниципальном образовании, на территории которого проводятся мероприятия, %;  N - количество граждан в возрасте 14 лет и старше, проживающих в муниципальном образовании, на территории которого реализуются государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, тыс.чел., согласно официальным данным Росстата;  Ny - количество граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, тыс. чел. |  | квартальная |
| 1.8 | Количество объектов электросетевого хозяйства и систем наружного освещения, на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту | Ед. | Количество участков улиц, проездов, дворовых территорий и прочих объектов, на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту электросетевого хозяйства и систем наружного освещения. Значение показателя определяется в соответствии с результатами выполненных строительно-монтажных работ на указанных объектах |  | годовая |
| 1.9 | Количество объектов архитектурно-художественного освещения, на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту | Ед. | Количество зданий, памятников и прочих объектов, на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту архитектурно-художественной подсветки. Значение показателя определяется в соответствии с результатами выполненных строительно-монтажных работ на указанных объектах |  | годовая |
| 1.10 | Количество созданных и благоустроенных парков культуры и отдыха на территории Московской области | Ед. | Количество парков, получивших правовой статус юридического лица и/или являющихся структурным подразделением учреждения культуры клубного типа |  | годовая |
| 1.11 | Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха | % | Но = Фо / Нп x 100,   где:  Но - соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха;  Нп - нормативная потребность;  Фо - фактическая обеспеченность парками культуры и отдыха |  | годовая |
| 1.12 | Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха | % | Кпп% = Ко / Кп x 100%,    где:  Кпп - количество посетителей по отношению к базовому году;  Ко - количество посетителей в отчетном году, тыс. чел.;  Кп - количество посетителей в базовом году, тыс. чел. |  | годовая |
| 1.13 | Количество установленных детских игровых площадок в парках культуры и отдыха | Ед. | Количество установленных детских игровых площадок в парках культуры и отдыха в отчетном году |  | годовая |
| 1.14 | Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта | квадратный метр | Значение показателя рассчитывается как площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта |  | годовая |
| 3 | Подпрограмма 2 «Благоустройство территорий Московской области» | | | | |
| 2.1 | Ликвидация несанкционированных навалов и свалок мусора | Куб.м. |  |  |  |
| 2.2 | Установка малых архитектурных форм на территории городского округа | Ед. |  |  |  |
| 2.3 | Приобретение техники для нужд благоустройства территории городского округа | Ед. |  |  |  |
| 2.4 | Протяженность линий наружного освещения | км | Натуральный показатель | Инвентаризация | Квартальная |
| 2.5 | Потребление электроэнергии на уличное освещение | тыс.кВт/ ч | Натуральный показатель | Показания приборов учета | Квартальная |
| 3 | Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области» | | | | |
| 3.1 | Количество отремонтированных подъездов в МКД | Единиц | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Программой ремонта подъездов МКД МО |  | Годовая |
| 3.2 | Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы | единиц | Плановое количество определяется исходя из краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта |  | Годовая |

Приложение № 3

к постановлению Главы городского округа Лобня

от 31.07.2020 № 734

Приложение № 3

к постановлению Главы городского округа Лобня

от 27.12.2019 № 1882

Паспорт подпрограммы I «Комфортная городская среда»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заместитель Главы Администрации городского округа Лобня Локтева Л.Н., Холиков А.Г. | | | | | |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация городского округа Лобня | | | | | |
| Цели муниципальной программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа Лобня | | | | | |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма I «Комфортная городская среда» | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Средства бюджета городского округа Лобня | 194987,0 | 46987,0 | 37000,0 | 37000,0 | 37000,0 | 37000,0 |
| Средства бюджета Московской области | 399091,0 | 45002,3 | 326039,2 | 16016,5 | 6016,5 | 6016,5 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего, в том числе по годам: | 594078,0 | 91989,3 | 363039,2 | 53016,5 | 43016,5 | 43016,5 |

Приложение № 4

к постановлению

Главы городского округа Лобня

от 31.07.2020 № 734

Приложение № 4

к постановлению

Главы городского округа Лобня

от 27.12.2019 № 1882

Перечень мероприятий подпрограммы I «Комфортная городская среда»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия подпрограммы |
| 2020  год | 2021  год | 2022 год | 2023 год | 2024  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Основное мероприятие 1  «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области» | 2020-2024 | Итого | 1000,0 | 19850,0 | 19850,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление благоустройства и дорожного хозяйства | Благоустройство общественных территорий |
| Средства бюджета городского округа Лобня | 50,0 | 6400,0 | 6400,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 950,0 | 13450,0 | 13450,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Мероприятие 2:  Приобретение и установка технических сооружений (устройств)для развлечений, оснащенных электрическим приводом | 2020-2024 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства бюджета городского округа Лобня | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Мероприятие 3  Изготовление и установка стел | 2020-2024 | Итого | 1000,0 | 14450,0 | 14450,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление благоустройства и дорожного хозяйства | Установка стелы |
| Средства бюджета городского округа Лобня | 50,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 950,0 | 13450,0 | 13450,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Мероприятие 4  Комплексное благоустройство территорий муниципальных образований Московской области | 2020-2024 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление благоустройства и дорожного хозяйства |  |
| Средства бюджета городского округа Лобня | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Мероприятие 5  Реализация мероприятий по организации функциональных зон в парках культуры и отдыха | 2020-2024 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление благоустройства и дорожного хозяйства |  |
| Средства бюджета городского округа Лобня | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Мероприятие 6  Устройство контейнерных площадок | 2020-2024 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | Мероприятие 7  Приобретение коммунальной техники за счет средств местного бюджета | 2020-2024 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление благоустройства |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | Мероприятие 8  Создание новых и (или) благоустройство существующих парков культуры и отдыха за счет средств местного бюджета | 2020-2024 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | Мероприятие 9  Обустройство и установка детских игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области за счет средств местного бюджета | 2020-2024 | Итого | 0 | 5400,0 | 5400,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление благоустройства и дорожного хозяйства |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 0 | 5400,0 | 5400,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | Мероприятие 10:  Устройство и капитальный ремонт архитектурно-художественного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город" за счет средств местного бюджета | 2020-2024 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.10 | Мероприятие 11:  Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город" за счет средств местного бюджета | 2020-2024 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.11 | Мероприятие 12:  Обустройство и установка детских игровых площадок на территории парков культуры и отдыха Московской области за счет средств местного бюджета | 2020-2024 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.12 | Мероприятие 13:  Ремонт дворовых территорий за счет средств местного бюджета | 2020-2024 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.13 | Мероприятие 14  Благоустройство общественных территорий | 2020-2024 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.14 | Мероприятие 15:  Комплексное благоустройство дворовых территорий | 2020-2024 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1  1.15 | Мероприятие 16:  Выполнение мероприятий по организации наружного освещения территорий городских округов Московской области | 2020-2024 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.16 | Мероприятие 17:  Оплата кредиторской задолженности за выполненные работы по устройству контейнерных площадок в 2019 году | 2020-2024 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Основное мероприятие F2. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»\* | 2020-2024 | Итого | 185684,32 | 574228,0 | 72139,3 | 363039,2 | 53016,5 | 43016,5 | 43016,5 | Управление благоустройства и дорожного хозяйства | Благоустройство общественных территорий |
| Средства бюджета городского округа Лобня | 75148,86 | 188587,0 | 40587,0 | 37000,0 | 37000,0 | 37000,0 | 37000,0 |
| Средства бюджета Московской области | 110535,46 | 385641,0 | 31552,3 | 326039,2 | 16016,5 | 6016,5 | 6016,5 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | Мероприятие 3  Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий |  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление благоустройства и дорожного хозяйства | Благоустройство общественных территорий |
| Средства бюджета городского округа Лобня | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Мероприятие 4 Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий в исторических городах федерального значения | 2022 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление благоустройства и дорожного хозяйства | Благоустройство общественный территорий городского округа Лобня |
| Средства бюджета городского округа Лобня | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Мероприятие 6  Благоустройство общественных территорий в малых городах и исторических поселениях-победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | 2020-2024 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | Мероприятие 7: Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий | 2020-2024 | Итого | 0 | 200121,3 | 12121,3 | 188000,0 | 0 | 0 | 0 | Управление благоустройства и дорожного хозяйства | Проведение ПИР в 2020, в2021 реализация проекта «Река времени» |
| Средства бюджета городского округа Лобня | 0 | 121,3 | 121,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 200000,0 | 12000,0 | 188000,0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 | Мероприятие 8  Ремонт дворовых территорий | 2020-2024 | Итого | 34048,92 | 167452,3 | 53452,3 | 28500,0 | 28500.0 | 28500,0 | 28500,0 | Управление благоустройства и дорожного хозяйства | Ремонт дворовых территорий |
| Средства бюджета городского округа Лобня | 8682,47 | 154400,0 | 40400,0 | 28500,0 | 28500,0 | 28500,0 | 28500,0 |
| Средства бюджета Московской области | 25366,45 | 13052,3 | 13052,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6 | Мероприятие 9  Приобретение коммунальной техники |  | Итого | 0 | 22793,2 | 0 | 4743,7 | 6016,5 | 6016,5 | 6016,5 | Управление ЖКХ |  |
| Средства бюджета городского округа Лобня | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 22793,2 | 0 | 4743,7 | 6016,5 | 6016,5 | 6016,5 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7 | Мероприятие 10  Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» | 2020-2024 | Итого | 119442,6 | 80207,4 | 0 | 80207,4 | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ |  |
| Средства бюджета городского округа Лобня | 34273,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 85169,01 | 80207,4 | 0 | 80207,4 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8 | Мероприятие 12  Создание новых и (или) благоустройство существующих парков культуры и отдыха |  | Итого | 0 | 10000,0 | 0 | 0 | 10000,0 | 0 | 0 | Управление благоустройства и дорожного хозяйства | Создание новых и (или) благоустройство существующих парков культуры и отдыха |
| Средства бюджета городского округа Лобня | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 10000,0 | 0 | 0 | 10000,0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.9 | Мероприятие 13 Премирование победителей смотра-конкурса «Парки Подмосковья»" |  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление благоустройства и дорожного хозяйства |  |
| Средства бюджета городского округа Лобня | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.10 | Мероприятие 15  Обустройство и установка детских игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области | 2020-2024 | Итого | 32192,8 | 40565,7 | 6565,7 | 8500,0 | 8500,0 | 8500,0 | 8500,0 | Управление благоустройства и дорожного хозяйства | Комплексное благоустройство и содержание дворовых территорий |
| Средства бюджета городского округа Лобня | 32192,8 | 34065,7 | 65,7 | 8500,0 | 8500,0 | 8500,0,0 | 8500,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 6500,0 | 6500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.11 | Мероприятие 16  Обустройство и установка детских игровых площадок на территории парков культуры и отдыха Московской области |  | Итого | 0 | 19305,0 | 0 | 19305,0 | 0 | 0 | 0 | Управление благоустройства и дорожного хозяйства | установка детских игровых площадок |
| Средства бюджета городского округа Лобня | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 19305 | 0 | 19305,0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.12 | Мероприятие 17 Устройство и капитальный ремонт архитектурно-художественного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» |  | Итого | 0 | 33783,1 | 0 | 33783,1 | 0 | 0 | 0 | Управление благоустройства и дорожного хозяйства |  |
| Средства бюджета городского округа Лобня | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 33783,1 | 0 | 33783,1 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.13 | Мероприятие 19  Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | 2020-2024 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.14 | Мероприятие 20:  Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (организация зон активного отдыха в парках культуры и отдыха) | 2020 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВСЕГО по подпрограмме  «Комфортная городская среда» | | | Итого | 0 | 594078,0 | 91989,3 | 363039,2 | 53016,5 | 43016,5 | 43016,5 |  |  |
| Средства бюджета городского округа Лобня | 0 | 194987,0 | 46987,0 | 37000,0 | 37000,0 | 37000,0 | 37000,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 399091,0 | 45002,3 | 326039,2 | 16016,5 | 6016,5 | 6016,5 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 5

к постановлению

Главы городского округа Лобня

от 31.07.2020 № 734

Приложение № 5

к постановлению

Главы городского округа Лобня

от 27.12.2019 № 1882

Паспорт подпрограммы II«Благоустройство территорий»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы Администрации городского округа Лобня Локтева Л.Н., Холиков А.Г. | | | | | |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация городского округа Лобня | | | | | |
| Цели муниципальной программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа Лобня | | | | | |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма II «Благоустройство территорий» | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Средства бюджета городского округа Лобня | 730194,0 | 181794,0 | 137100,0 | 137100,0 | 137100,0 | 137100,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего, в том числе по годам: | 730194,0 | 181794,0 | 137100,0 | 137100,0 | 137100,0 | 137100,0 |

Приложение № 6

к постановлению Главы городского округа Лобня

от 31.07.2020 № 734

Приложение № 6

к постановлению Главы городского округа Лобня

от 27.12.2019 № 1882

Перечень мероприятий подпрограммы II «Благоустройство территорий»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприя-тий подпрограммы |
| 2020  год | 2021  год | 2022 год | 2023 год | 2024  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Основное мероприятие  1 Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования | 2020-2024 | Итого | 192775,7 | 730194,0 | 181794,0 | 137100,0 | 137100,0 | 137100,0 | 137100,0 | Управление благоустройства и дорожного хозяйства |  |
| Средства бюджета городского округа Лобня | 192775,7 | 730194,0 | 181794,0 | 137100,0 | 137100,0 | 137100,0 | 137100,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Мероприятие 1 Содержание, ремонт объектов благоустройства в т.ч. озеленение территорий | 2020-2024 | Итого | 58506,2 | 205251,0 | 70051,0 | 33800,0 | 33800,0 | 33800,0 | 33800,0 | Муниципальное казенное учреждение «Управление по работе с территориями» | Содержание, ремонт объектов благоустройства в т.ч. озеленение |
| Средства бюджета городского округа Лобня | 58506,2 | 205251,0 | 70051,0 | 33800,0 | 33800,0 | 33800,0 | 33800,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Мероприятие 2 Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения | 2020-2024 | Итого | 65 874,7 | 336194,0 | 70194,0 | 66500,0 | 66500,0 | 66500,0 | 66500,0 | Управление ЖКХ |  |
| Средства бюджета городского округа Лобня | 65 874,7 | 336194,0 | 70194,0 | 66500,0 | 66500,0 | 66500,0 | 66500,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1 | Содержание и ремонт объектов системы наружного освещения | 2020-2024 | Итого | 24761,0 | 128057,0 | 26057,0 | 25500,0 | 25500,0 | 25500,0 | 25500,0 | Управление ЖКХ |  |
| Средства бюджета городского округа Лобня | 24761,0 | 128057,0 | 26057,0 | 25500,0 | 25500,0 | 25500,0 | 25500,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 | Оплата за электроэнергию по уличному освещению | 2020-2024 | Итого | 38000,0 | 190000,0 | 38000,0 | 38000,0 | 38000,0 | 38000,0 | 38000,0 | Управление ЖКХ |  |
| Средства бюджета городского округа Лобня | 38000,0 | 190000,0 | 38000,0 | 38000,0 | 38000,0 | 38000,0 | 38000,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Модернизация и развитие систем наружного освещения, ввод в строй новых новых объектов уличного освещения | 2020-2024 | Итого | 3113,7 | 18137,0 | 6137,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | Управление ЖКХ |  |
| Средства бюджета городского округа Лобня | 3113,7 | 18137,0 | 6137,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Мероприятие 3  Организация благоустройства территорий городского округа в части ремонта асфальтового покрытия дворовых территорий | 2020-2024 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление благоустройства и дорожного хозяйства | ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий |
| Средства бюджета городского округа Лобня | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Мероприятие 4 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере благоустройства | 2020-2024 | Итого | 27863,4 | 188749,0 | 41549,0 | 36800,0 | 36800,0 | 36800,0 | 36800,0 | Муниципальное казенное учреждение «Управление по работе с территориями» |  |
| Средства бюджета городского округа Лобня | 27863,4 | 188749,0 | 41549,0 | 36800,0 | 36800,0 | 36800,0 | 36800,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Мероприятие 5:  Организация оплачиваемых общественных работ, субботников | 2020-2024 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | Мероприятие 6  Вывоз навалов мусора и снега | 2020-2024 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ВСЕГО по подпрограмме «Благоустройство территорий» |  | Итого | 192775,7 | 730194,0 | 181794,0 | 137100,0 | 137100,0 | 137100,0 | 137100,0 |  |  |
| Средства бюджета городского округа Лобня | 192775,7 | 730194,0 | 181794,0 | 137100,0 | 137100,0 | 137100,0 | 137100,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение № 7  к постановлению Главы городского округа Лобня  от 31.07.2020 № 734  Приложение № 7  к постановлению Главы городского округа Лобня  от 27.12.2019 № 1882  Паспорт подпрограммы III  «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области» | | | | | | |
| Координатор муниципальной программы | | Заместитель Главы Администрации городского округа Лобня Холиков А.Г. | | | | | | |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | | Администрация городского округа Лобня | | | | | | |
| Цели муниципальной программы | | Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа Лобня | | | | | | |
| Перечень подпрограмм | | Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах» | | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | | Расходы (тыс. рублей) | | | | | | |
| Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | |
| Средства бюджета городского округа Лобня | | 91432,8 | 14432,8 | 21500,0 | 21500,0 | 17000,0 | 17000,0 | |
| Средства бюджета Московской области | | 8094,7 | 4993,3 | 3101,4 | 0 | 0 | 0 | |
| Средства федерального бюджета | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Внебюджетные средства | | 13 219,5 | 8 830,5 | 4 389,0 | 0 | 0 | 0 | |
| Всего, в том числе по годам: | | 112747,0 | 28256,6 | 28990,4 | 21500,0 | 17 000,0 | 17 000,0 | |

Приложение № 8

к постановлению Главы городского округа Лобня

от 31.07.2020 № 734

Приложение № 8

к постановлению Главы городского округа Лобня

от 27.12.2019 № 1882

Перечень мероприятий подпрограммы III

«Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия подпрограммы |
| 2020  год | 2021  год | 2022 год | 2023 год | 2024  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Основное мероприятие 1  Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах | 2020-2024 | Итого | 21 450,9 | 31714,9 | 15224,5 | 11990,4 | 4500,0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ | Отремонтированы подъезды |
| Средства бюджета городского округа Лобня | 2 188,9 | 10400,7 | 1 400,7 | 4500,0 | 4500,0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 8 641,8 | 8094,7 | 4993,3 | 3 101,4 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 10 620,2 | 13 219,5 | 8 830,5 | 4 389,0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Мероприятие 1  Ремонт подъездов в многоквартирных домах | 2020-2024 | Итого | 21 450,9 | 31714,9 | 15224,5 | 11990,4 | 4500,0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ, управляющие компании | Обеспечение выполнения региональной программы «Мой подъезд» |
| Средства бюджета городского округа Лобня | 2 188,9 | 10400,7 | 1 400,7 | 4500,0 | 4500,0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 8 641,8 | 8094,7 | 4993,3 | 3 101,4 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 10 620,2 | 13 219,5 | 8 830,5 | 4 389,0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Мероприятие 2  Установка камер видеонаблюдения в подъездах многоквартирных домов за счет средств местного бюджета | 2020-2024 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ |  |
| Средства бюджета городского округа Лобня | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Мероприятие 3  Оплата кредиторской задолженности за выполненные работы по ремонту подъездов в многоквартирных домах в 2019 году | 2020-2024 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Основное мероприятие 2 Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области | 2020-2024 | Итого | 11 164,9 | 81 032,1 | 13 032,1 | 17 000,0 | 17 000,0 | 17 000,0 | 17 000,0 | Управление ЖКХ, управляющие компании | Обеспечение выполнения региональной программы «Капитальный ремонт МКД» |
| Средства бюджета городского округа Лобня | 11 164,9 | 81 032,1 | 13 032,1 | 17 000,0 | 17 000,0 | 17 000,0 | 17 000,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | Мероприятие 1 Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Московской области | 2020-2024 | Итого | 11 164,9 | 81 032,1 | 13 032,1 | 17 000,0 | 17 000,0 | 17 000,0 | 17 000,0 | Управление ЖКХ, управляющие компании |  |
| Средства бюджета городского округа Лобня | 11 164,9 | 81 032,1 | 13 032,1 | 17 000,0 | 17 000,0 | 17 000,0 | 17 000,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Мероприятие 3:  Соблюдение требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в частности по обеззараживанию (дезинфекции) мест общего пользования многоквартирных жилых домов | 2020-2024 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ, управляющие компании |  |
| Средства бюджета городского округа Лобня | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВСЕГО по подпрограмме III | | | Итого | 32 615,8 | 112747,0 | 28256,6 | 28990,4 | 21500,0 | 17 000,0 | 17 000,0 |  |  |
| Средства бюджета городского округа Лобня | 13 353,8 | 91432,8 | 14432,8 | 21500,0 | 21500,0 | 17 000,0 | 17 000,0 |
| Средства бюджета Московской области | 8 641,8 | 8094,7 | 4993,3 | 3 101,4 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 10 620,2 | 13 219,5 | 8 830,5 | 4 389,0 | 0 | 0 | 0 |

**АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ**

**благоустройства дворовых территорий городского округа Лобня, предусмотренных мероприятиями «Обустройство и содержание дворовых территорий, включая установку и модернизацию детских игровых, спортивных, и иных площадок на территории города Лобня» и «Реализация программ формирования современной городской среды в части ремонта дворовых территорий», подпрограммы «Комфортная городская среда», подлежащих финансированию в 2020 году**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Адрес дворовой территории | Перечень видов работ | Объем финансирования в 2020 году | | | |
| Всего | В том числе: | | |
| Средства федерального бюджета | Средства бюджета Московской области | Средства бюджета городского округа Лобня |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Г.о.Лобня:  1. Г. Лобня, ул. Борисова, д.18,24.  2. Г. Лобня,. ул. Жирохова д.2  3. Г. Лобня,. ул. Окружная д.13  4. Г. Лобня,. . ул. Фестивальная д.2, 2а, 4  5. Г. Лобня,. ул. Крупской, д.12,12а,16  6. Г. Лобня,. ул. Калинина д.21,36  7. Г. Лобня,. ул. Фестивальная д.8/1,8/2  8. Г. Лобня, ул. Мирная д.1,3, Победы д.2,4, Ленина д.27  9. Г. Лобня, ул. Чайковского д.14,18,20  10. Г. Лобня, ул. Деповская д.2а,4  11. Г. Лобня, ул.Ленина д.31  12. Г. Лобня, ул.Ленина д.59  13. Г. Лобня, ул.Букинское шоссе д.3/2,5,7  14. Г. Лобня, ул.Кольцевая д.4  15. Г. Лобня, ул. Чехова д.4, Маяковского д6,3/8  16. Г. Лобня, ул.Спортивная д.7/2  17. Г. Лобня, ул.Кольцевая д.13,15  18. Г. Лобня, ул.Ленина д.51,49  19. Г. Лобня, ул.Молодежная д.6 | Разработка проектно-сметной документации, установка ограждений, закупка и установка МАФ, озеленение, мощение и укладка иных покрытий, укладка асфальта, устройство дорожек, установка информационных стендов, установка освещения | 51895,2 | 0 | 11495,2 | 40400,0 |

\*Адресный перечень подлежит ежегодному уточнению на соответствующий финансовый год.

**АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ**

**благоустройства дворовых территорий городского округа Лобня, предусмотренных мероприятиями «Обустройство и содержание дворовых территорий, включая установку и модернизацию детских игровых, спортивных, и иных площадок на территории города Лобня» и «Реализация программ формирования современной городской среды в части ремонта дворовых территорий», подпрограммы «Комфортная городская среда», подлежащих финансированию в 2021 году**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Адрес дворовой территории | Перечень видов работ | Объем финансирования в 2021 году | | | |
| Всего | В том числе: | | |
| Средства федерального бюджета | Средства бюджета Московской области | Средства бюджета городского округа Лобня |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | г.о.Лобня  1. Научный городок, д.10.  2. Научный городок, д.14.  3. Научный городок, д.11,12.  4. Научный городок, д.16,18.  5. Научный городок, д.8,19  6. ул. Пионерская, д.6,8,8а,9,9а  7. ул. Панфилова, д.1В,1Г,1Б  8. ул. 9 Квартал, д.8, ул. Зеленая, д.1  9. ул. 9 Квартал, д.6  10. ул. 9 Квартал, д.1, ул. Аэропортовская, д.6  11. ул. Аэропортовская, д.2,4, ул. 9 Квартал, д.2  12. ул. Краснополянская, д.29,31  13. ул. Краснополянская, д.36,38,40,42,44  14. ул. Аэропортовская, д.3  15. ул. Спортивная, д.7/3 | Разработка проектно-сметной документации, установка ограждений, закупка и установка МАФ, озеленение, мощение и укладка иных покрытий, укладка асфальта, устройство дорожек, установка информационных стендов, установка освещения | 28500,0 | 0 | 0 | 28500,0 |

\*Адресный перечень подлежит ежегодному уточнению на соответствующий финансовый год

**АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ**

**благоустройства дворовых территорий городского округа Лобня, предусмотренных мероприятиями «Обустройство и содержание дворовых территорий, включая установку и модернизацию детских игровых, спортивных, и иных площадок на территории города Лобня» и «Реализация программ формирования современной городской среды в части ремонта дворовых территорий», подпрограммы «Комфортная городская среда», подлежащих финансированию в 2022 году**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Адрес дворовой территории | Перечень видов работ | Объем финансирования в 2022 году | | | |
| Всего | В том числе: | | |
| Средства федерального бюджета | Средства бюджета Московской области | Средства бюджета городского округа Лобня |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | г.о.Лобня  1. ул. Спортивная, д.7/2  2. ул. Текстильная, д.10, ул. Молодежная, д.14  3. ул. Молодежная, д.6  4. ул. Булычева, д.14  5. ул. Текстильная, д.16,18  6. ул. Центральная, д.6,8  7. ул. Дружбы, д.1,3, ул. Победы, д.10/11,8  8. ул. Мирная, д.1,3,ул. Победы, д.2,4, ул. Ленина, д.27  9. ул. Юбилейная, д.4,6  10.ул. Ленина, д.17,19  11. ул. Ленина, д.11,13  12. ул. Крупской, д.22,24  13. ул. Крупской, д.18,20  14. ул. Деповская, д.3А  15. ул. Деповская, д.5 | Разработка проектно-сметной документации, установка ограждений, закупка и установка МАФ, озеленение, мощение и укладка иных покрытий, укладка асфальта, устройство дорожек, установка информационных стендов, установка освещения | 28500,0 | 0 | 0 | 28500,0 |

\*Адресный перечень подлежит ежегодному уточнению на соответствующий финансовый год.

**АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ**

**благоустройства дворовых территорий городского округа Лобня, предусмотренных мероприятиями «Обустройство и содержание дворовых территорий, включая установку и модернизацию детских игровых, спортивных, и иных площадок на территории города Лобня» и «Реализация программ формирования современной городской среды в части ремонта дворовых территорий», подпрограммы «Комфортная городская среда», подлежащих финансированию в 2023 году**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Адрес дворовой территории | Перечень видов работ | Объем финансирования в 2023 году | | | |
| Всего | В том числе: | | |
| Средства федерального бюджета | Средства бюджета Московской области | Средства бюджета городского округа Лобня |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | г.о.Лобня  1. ул. Чайковского, д.5,8,10,12  2. ул. Кольцевая, д.13,15  3. ул. Первая, д.8, 40 лет Октября, д.5,6,8,10  4. ул. Космонавтов, д.5,7, ул. Калинина, д.15  5. ул. Калинина, д.8,10  6. ул. Калинина, д.12,14  7. ул. Калинина, д.16  8. ул. Калинина, д.21,36  9. ул. Кольцевая, д.4  10.ул. Фестивальная, д.2,2А,4  11. ул. Кольцевая, д.1Б  12. ул. Кольцевая, д.1В  13. ул. Фестивальная, д.8/1,8/2  14. ул. Окружная, д.13  15. ул. Батарейная, д.6 | Разработка проектно-сметной документации, установка ограждений, закупка и установка МАФ, озеленение, мощение и укладка иных покрытий, укладка асфальта, устройство дорожек, установка информационных стендов, установка освещения | 28500,0 | 0 | 0 | 28500,0 |

\*Адресный перечень подлежит ежегодному уточнению на соответствующий финансовый год.

**АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ**

**благоустройства дворовых территорий городского округа Лобня, предусмотренных мероприятиями «Обустройство и содержание дворовых территорий, включая установку и модернизацию детских игровых, спортивных, и иных площадок на территории города Лобня» и «Реализация программ формирования современной городской среды в части ремонта дворовых территорий», подпрограммы «Комфортная городская среда», подлежащих финансированию в 2024 году**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Адрес дворовой территории | Перечень видов работ | Объем финансирования в 2024 году | | | |
| Всего | В том числе: | | |
| Средства федерального бюджета | Средства бюджета Московской области | Средства бюджета городского округа Лобня |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | г.о.Лобня  1. ул. Ленина, д.31  2. ул. Мирная, д.4,6,8, ул. Ленина, д.33,35,37  3. ул. Мирная, д.10,12, ул. Ленина, д.39,41  4. ул. Ленина, д.49,51  5. ул. Ленина, д.59  6. ул. Мирная, д.34, ул. Ленина, д.61,63  7. ул. Мирная, д.25,27  8. ул. Победы, д.26  9. ул. Победы, д.20,22,24  10.ул. Центральная, д.1, ул. Пушкина, д.14,16, ул. Иванищенко, д.6  11. ул. Батарейная, д.1,5,7  12. ул. 40 лет Октября, д.12,14  13. ул. Жирохова, д.2  14. ул. Денина, д.67,69,71, Лобненский бульвар, д.4, ул. Катюшки, д.50  15. ул. Катюшки, д.52,54  16. ул. Катюшки, д.56,58,60,62, Лобненский бульвар, д.12 | Разработка проектно-сметной документации, установка ограждений, закупка и установка МАФ, озеленение, мощение и укладка иных покрытий, укладка асфальта, устройство дорожек, установка информационных стендов, установка освещения | 28500,0 | 0 | 0 | 28500,0 |

\*Адресный перечень подлежит ежегодному уточнению на соответствующий финансовый год.

**АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ**

**благоустройство общественных территорий городского округа Лобня, предусмотренных мероприятием «Благоустройство общественных территорий города Лобня» подпрограммы «Комфортная городская среда», подлежащих финансированию в 2020 году**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Адрес общественной территории | Перечень видов работ | Объем финансирования в 2020 году | | | |
| Всего | В том числе: | | |
| Средства федерального бюджета | Средства бюджета Московской области | Средства бюджета городского округа Лобня |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Зона отдыха по ул. Текстильная, д.2 | Озеленение, мощение и укладка иных покрытий, укладка асфальта, устройство дорожек, установка освещения, | 1572,25 | 0 | 0 | 1572,25 |

**АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ**

**благоустройство общественных территорий городского округа Лобня, предусмотренных мероприятием «Благоустройство общественных территорий города Лобня» подпрограммы «Комфортная городская среда», подлежащих финансированию в 2021 году**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Адрес общественной территории | Перечень видов работ | Объем финансирования в 2021 году | | | |
| Всего | В том числе: | | |
| Средства федерального бюджета | Средства бюджета Московской области | Средства бюджета городского округа Лобня |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Зона отдыха ул. Ленина – ул. Борисова | Озеленение, мощение и укладка иных покрытий, укладка асфальта, устройство дорожек, установка освещения | 50000,0 | 0 | 0 | 50000,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |

\*Адресный перечень подлежит ежегодному уточнению на соответствующий финансовый год.

**АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ**

**благоустройство общественных территорий городского округа Лобня, предусмотренных мероприятием «Благоустройство общественных территорий города Лобня» подпрограммы «Комфортная городская среда», подлежащих финансированию в 2022 году**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Адрес общественной территории | Перечень видов работ | Объем финансирования в 2022 году | | | |
| Всего | В том числе: | | |
| Средства федерального бюджета | Средства бюджета Московской области | Средства бюджета городского округа Лобня |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Площадь ул. Ленина, д.21-23 | Озеленение, мощение и укладка иных покрытий, укладка асфальта, устройство дорожек, установка освещения, изготовление и установка стел | 4500,0 | 0 | 0 | 4500,0 |

\*Адресный перечень подлежит ежегодному уточнению на соответствующий финансовый год.

**АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ**

**благоустройство общественных территорий городского округа Лобня, предусмотренных мероприятием «Благоустройство общественных территорий города Лобня» подпрограммы «Комфортная городская среда», подлежащих финансированию в 2023 году**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Адрес общественной территории | Перечень видов работ | Объем финансирования в 2023 году | | | |
| Всего | В том числе: | | |
| Средства федерального бюджета | Средства бюджета Московской области | Средства бюджета городского округа Лобня |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Пешеходная зона мкр. Депо, мкр. Восточный «Гусиный пруд» | Озеленение, мощение и укладка иных покрытий, укладка асфальта, устройство дорожек, установка освещения, изготовление и установка стел | 0 | 0 | 0 | 0 |

\*Адресный перечень подлежит ежегодному уточнению на соответствующий финансовый год.

**АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ**

**благоустройство общественных территорий городского округа Лобня, предусмотренных мероприятием «Благоустройство общественных территорий города Лобня» подпрограммы «Комфортная городская среда»., подлежащих финансированию в 2024 году**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Адрес общественной территории | Перечень видов работ | Объем финансирования в 2024 году | | | |
| Всего | В том числе: | | |
| Средства федерального бюджета | Средства бюджета Московской области | Средства бюджета городского округа Лобня |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Зона отдыха ул. Комиссара Агапова, Сквер «Защитников Москвы» | Озеленение, мощение и укладка иных покрытий, укладка асфальта, устройство дорожек, установка освещения, изготовление и установка стел | 0 | 0 | 0 | 0 |