ГЛАВА

ГОРОДА ЛОБНЯ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.12.2020 № 1374

О внесении изменений в муниципальную программу

«Развитие инженерной инфраструктуры и

энергоэффективности» на 2020-2024 годы,

утвержденную постановлением Главы городского

округа Лобня от 27.12.2019 года №1873

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Лобня, Решением Совета депутатов городского округа Лобня от 27.10.2020г. № 208/63 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов городского округа Лобня» от 26.11.2019г. № 202/51 «О бюджете городского округа Лобня на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (с учетом изменений и дополнений, внесенных решениями Совета депутатов городского округа Лобня от 24.03.2020 г. № 43/56, от 28.04.2020 г. № 68/57, от 30.06.2020г. № 90/59), Решением Совета депутатов городского округа Лобня от 24.11.2020г. № 212/64 «О бюджете городского округа Лобня на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» и с целью актуализации муниципальной программы городского округа Лобня Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2020-2024 годы,

Постановляю:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2020-2024 годы утвержденную постановлением Главы городского округа Лобня от 27.12.2019 года №1873.
   1. Паспорт муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» (Приложение № 1 к постановлению Главы городского округа Лобня от 27.12.2019 года №1873) изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению.
   2. Паспорт подпрограммы № 3 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами». (Приложение № 3 к постановлению Главы городского округа Лобня от 27.12.2019 года №1873) изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему Постановлению.
   3. Перечень мероприятий подпрограммы № 3 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами». (Приложение № 4 к постановлению Главы городского округа Лобня от 27.12.2019 года №1873) изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему Постановлению
   4. Паспорт подпрограммы № 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности». (Приложение № 5 к постановлению Главы городского округа Лобня от 27.12.2019 года №1873) изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему Постановлению.
   5. Перечень мероприятий подпрограммы № 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» (Приложение № 6 к постановлению Главы городского округа Лобня от 27.12.2019 года №1873) изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему Постановлению.
   6. Паспорт подпрограммы № 8 «Обеспечивающая подпрограмма». (Приложение № 7 к постановлению Главы городского округа Лобня от 27.12.2019 года №1873) изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему Постановлению.
   7. Перечень мероприятий подпрограммы № 8 «Обеспечивающая подпрограмма». (Приложение № 8 к постановлению Главы городского округа Лобня от 27.12.2019 года №1873) изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему Постановлению.

2. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте городского округа Лобня в сети «Интернет» [www.лобня](http://www.лобня). рф.

Е.В. Смышляев

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение № 1  к постановлению  Главы городского округа Лобня  от 28.12.2020 № 1374  Приложение № 1  к постановлению  Главы городского округа Лобня  от 27.12.2019\_\_№\_1873  ПАСПОРТ  муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2020-2024 годы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Координатор муниципальной программы | | | | Заместитель Главы Администрации городского округа Лобня Холиков А.Г. | | | | | | | | | | | | |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | | | | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Лобня | | | | | | | | | | | | |
| Цели муниципальной программы | | | | 1. Обеспечение комфортных и безопасных условий проживания жителей городского округа Лобня 2. Улучшение качества жилищно-коммунальных услуг  3. Повышение энергоэффективности | | | | | | | | | | | | |
| Перечень подпрограмм | | | | Подпрограмма № 3«Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»;  Подпрограмма № 4«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»;  Подпрограмма № 8«Обеспечивающая подпрограмма» | | | | | | | | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | | | | Расходы (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | |
| Всего | 2020 г. | | | 2021 г. | | 2022 г. | | | 2023 г. | | 2024г. | |
| Средства бюджета городского округа Лобня | | | | 58 870,4 | 21 470,4 | | | 12 350,0 | | 10 350,0 | | | 7 350,0 | | 7 350,0 | |
| Средства бюджета Московской области | | | | 3 280,0 | 632,0 | | | 662,0 | | 662,0 | | | 662,0 | | 662,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | |
| Внебюджетные источники | | | | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | |
| Всего, в том числе по годам: | | | | 62 150,4 | 22 102,4 | | | 13 012,0 | | 11 012,0 | | | 8 012,0 | | 8 012,0 | |
| Приложение № 2  к постановлению  Главы городского округа Лобня  от 28.12.2020 № 1374  Приложение № 3  к постановлению  Главы городского округа Лобня  от 27.12.2019\_\_№\_1873  Паспорт подпрограммы № 3  «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» | | | | | | | | | | | | | | |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Лобня | | | | | | | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по  годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансиро-вания | | | Расходы (тыс. рублей) | | | | | | | | | |
| 2020 г. | 2021 г. | | 2022 г. | | 2023 г. | 2024 г. | | Итого | |
| Администрация городского округа Лобня | Всего: в том числе | | | 16 859,8 | 11 650,0 | | 6 650,0 | | 6 650,0 | 6 650,0 | | 48 459,8 | |
| Средства бюджета городского округа Лобня | | | 16 859,8 | 11 650,0 | | 6 650,0 | | 6 650,0 | 6 650,0 | | 48 459,8 | |
| Средства бюджета Московской области | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | |
| Внебюджетные источники | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение № 3  к постановлению Главы городского округа Лобня  от 28.12.2020 № 1374  Приложение № 4  к постановлению Главы городского округа Лобня  от 27.12.2019\_\_№\_1873  Перечень  мероприятий подпрограммы № 3 «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами»   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № п/п | Мероприятия подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в 2019г.  (предшествующем году начала реализации программы) тыс.руб. | Всего  (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам  (тыс. руб.) | | | | | Ответствен ный за выполнение мероприя-тия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы | | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 2 | Основное мероприятие 2 Строительство, реконструкция, капитальный (текущий) ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры | 2020-2024 годы | Итого | 9 500,0 | 24 999,8 | 6 599,8 | 4 600,0 | 4 600,0 | 4 600,0 | 4 600,0 | Управление жилищно-коммунального Администрации городского округа Лобня | Повышение качества коммунальных услуг | | Средства бюджета городского округа Лобня | 9 500,0 | 24 999,8 | 6 599,8 | 4 600,0 | 4 600,0 | 4 600,0 | 4 600,0 | | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2.2 | Мероприятие 2  Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры | 2020-2024 годы | Итого | 9 500,0 | 24 999,8 | 6 599,8 | 4 600,0 | 4 600,0 | 4 600,0 | 4 600,0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Лобня |  | | Средства бюджета городского округа Лобня | 9 500,0 | 24 999,8 | 6 599,8 | 4 600,0 | 4 600,0 | 4 600,0 | 4 600,0 | | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4 | Основное мероприятие 4 Создание экономических условий для повышения эффективности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства |  | Итого | 10 000,0 | 15 000,0 | 10 000,0 | 5 000,0 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Лобня |  | | Средства бюджета городского округа Лобня | 10 000,0 | 15 000,0 | 10 000,0 | 5 000,0 | 0 | 0 | 0 | | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4.2 | Мероприятие 2  Субсидии ресурсоснабжающим организациям на реализацию мероприятий по организации системы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения на территории муниципального образования Московской области |  | Итого | 10 000,0 | 15 000,0 | 10 000,0 | 5 000,0 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Лобня |  | | Средства бюджета городского округа Лобня | 10 000,0 | 15 000,0 | 10 000,0 | 5 000,0 | 0 | 0 | 0 | | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 5 | Основное мероприятие 5  Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов | 2020-2024 годы | Итого | 2 810,0 | 8 460,0 | 260,0 | 2 050,0 | 2 050,0 | 2 050,0 | 2 050,0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Лобня | Актуальные схемы ТС, ВСиВО, ПКР | | Средства бюджета городского округа Лобня | 2 810,0 | 8 460,0 | 260,0 | 2 050,0 | 2 050,0 | 2 050,0 | 2 050,0 | | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 5.1 | Мероприятие 1  Утверждение схем теплоснабжения городских округов (актуализированных схем теплоснабжения городских округов) | 2020-2024 годы | Итого | 1 450,0 | 2 460,0 | 260,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Лобня |  | | Средства бюджета городского округа Лобня | 1 450 ,0 | 2 460,0 | 260,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 5.2 | Мероприятие 2  Утверждение схем водоснабжения и водоотведения городских округов (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения городских округов) | 2020-2024 годы | Итого | 1 360,0 | 6 000,0 | 0,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Лобня |  | | Средства бюджета городского округа Лобня | 1 360,0 | 6 000,0 | 0,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 5.3 | Мероприятие 3  Утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов | 2020-2024 годы | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Лобня |  | | Средства бюджета городского округа Лобня | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ВСЕГО по подпрограмме № 3 | | | Итого | 22 310,0 | 48 459,8 | 16 859,8 | 11 650,0 | 6 650,0 | 6 650,0 | 6 650,0 |  |  | | Средства бюджета городского округа Лобня | 22 310,0 | 48 459,8 | 16 859,8 | 11 650,0 | 6 650,0 | 6 650,0 | 6 650,0 | | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение № 4  к постановлению  Главы городского округа Лобня  от 28.12.2020 № 1374  Приложение № 5  к постановлению  Главы городского округа Лобня  от 27.12.2019\_\_№\_1873  Паспорт подпрограммы № 4  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | | | | | | | | |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Лобня | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансиро-вания | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | Итого |
| Администрация городского округа Лобня | Всего: в том числе | 4 610,6 | 700,0 | 3700,0 | 700,0 | 700,0 | 10 410,0 |
|  | Средства бюджета городского округа Лобня | 4 610,6 | 700,0 | 3700,0 | 700,0 | 700,0 | 10 410,0 |
|  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 5

к постановлению Главы городского округа Лобня

от 28.12.2020 № 1374

Приложение № 6

к постановлению Главы городского округа Лобня

от 27.12.2019\_\_№\_1873

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень  мероприятий подпрограммы № 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № п/п | Мероприятия подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в 2019г.  (предшествующем году начала реализации программы) тыс.руб. | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам  (тыс. руб.) | | | | | | | Ответствен ный за выполнение мероприя-тия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы | | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | | 2023 г. | | 2024 г. | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | | 11 | 12 | 13 | | 1 | Основное мероприятие 1  Повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений Московской области | 2020-2024 годы | Итого | 3 000,0 | 6 710,6 | 3 710,6 | 0,0 | 3000,0 | | 0 | | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Лобня |  | | Средства бюджета городского округа Лобня | 3 000,0 | 6 710,6 | 3 710,6 | 0,0 | 3000,0 | | 0 | | 0 | | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 1.1 | Мероприятие 1  Установка (модернизация) ИТП с установкой теплообменника отопления и аппаратуры управления отоплением | 2020-2024 годы | Итого | 2 448,7 | 6 710,6 | 3 710,6 | 0,0 | | 3000,0 | 0 | 0 | | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Лобня | Эффективное использованиеэнергетических ресурсов и сокращение расходов на их оплату | | Средства бюджета городского округа Лобня | 2 448,7 | 6 710,6 | 3 710,6 | 0,0 | | 3000,0 | 0 | 0 | | | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | 2 | Основное мероприятие 2  Организация учета энергоресурсов в жилищном фонде | 2020-2024 годы | Итого | 292,0 | 3 700,0 | 900,0 | 700,0 | 700,0 | | 700,0 | 700,0 | | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Лобня |  | | Средства бюджета городского округа Лобня | 292,0 | 3 700,0 | 900,0 | 700,0 | 700,0 | | 700,0 | 700,0 | | | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | 2.1 | Мероприятие 1  Установка, замена, поверка, общедомовых приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах | 2020-2024 годы | Итого | 0 | 2 650,00 | 650,00 | 500,0 | 500,0 | | 500,0 | 500,0 | | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Лобня | Повышение оснащенности жилищного фонда приборами учета | | Средства бюджета городского округа Лобня | 0 | 2 650,00 | 650,00 | 500,0 | 500,0 | | 500,0 | 500,0 | | | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | 2.2 | Мероприятие 2  Установка, поверка, замена индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов в жилых помещениях муниципального жилищного фонда | 2020-2024 годы | Итого | 292,0 | 1 050,0 | 250,0 | 200,0 | 200,0 | | 200,0 | 200,0 | | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Лобня | Эффективное использованиеэнергетических ресурсов | | Средства бюджета городского округа Лобня | 292,0 | 1 050,0 | 250,0 | 200,0 | 200,0 | | 200,0 | 200,0 | | | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | 3 | Основное мероприятие 3 Повышение энергетической эффективности многоквартирных домов | 2020-2024 годы | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | Управление ЖКХ, управляю-щие организации | Эффективное использованиеэнергетических ресурсов и сокращение расходов на их оплату | | Средства бюджета городского округа Лобня | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | 3.1 | Мероприятие 1  Организация работы с УК по подаче заявлений в ГУ МО «Государственная жилищная инспекция Московской области» | 2020-2024 годы | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | Управление ЖКХ, управляю-щие организации | Присвоение МКД класса энергетической эффективности | | Средства бюджета городского округа Лобня | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | ВСЕГО по подпрограмме № 4 | | | Итого | 2 740,7 | 10 410,0 | 4 610,6 | 700,0 | 3700,0 | | 700,0 | 700,0 | |  |  | | Средства бюджета городского округа Лобня | 2 740,7 | 10 410,0 | 4 610,6 | 700,0 | 3700,0 | | 700,0 | 700,0 | | | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 |  | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |

Приложение № 6

к постановлению Главы городского округа Лобня

от 28.12.2020 № 1374

Приложение № 7

к постановлению Главы городского округа Лобня

от 27.12.2019\_\_№\_1873

Паспорт подпрограммы № 8 «Обеспечивающая подпрограмма»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Лобня | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансиро-вания | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | Итого |
| Администрация городского округа Лобня | Всего: в том числе | 632,0 | 662,0 | 662,0 | 662,0 | 662,0 | 3 280,0 |
|  | Средства бюджета городского округа Лобня | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства бюджета Московской области | 632,0 | 662,0 | 662,0 | 662,0 | 662,0 | 3 280,0 |
|  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 7

к постановлению Главы городского округа Лобня

от 28.12.2020 № 1374

Приложение № 8

к постановлению Главы городского округа Лобня

от 27.12.2019\_\_№\_1873

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень  мероприятий подпрограммы № 8 «Обеспечивающая подпрограмма»   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № п/п | Мероприятия подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в 2019г.  (предшествующем году начала реализации программы) тыс.руб. | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам  (тыс. руб.) | | | | | | | | Ответствен ный за выполнение мероприя-тия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы | | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | | 2023 г. | | 2024 г. |  | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | | 11 | 12 | | 13 | | 1 | Основное мероприятие 1  Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 2020-2024 годы | Итого | 0 | 3 280,0 | 632,0 | 662,0 | 662,0 | | 662,0 | | 662,0 | Администрация городского округа Лобня | |  | | Средства бюджета городского округа Лобня | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | Средства бюджета Московской области | 0 | 3 280,0 | 632,0 | 662,0 | 662,0 | | 662,0 | | 662,0 | | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 1.1 | Мероприятие 1  Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства | 2020-2024 годы | Итого | 0 | 3 280,0 | 632,0 | 662,0 | | 662,0 | 662,0 | 662,0 | | Администрация городского округа Лобня | |  | | Средства бюджета городского округа Лобня | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | Средства бюджета Московской области | 0 | 3 280,0 | 632,0 | 662,0 | | 662,0 | 662,0 | 662,0 | | | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | ВСЕГО по подпрограмме № 8 | | | Итого | 0 | 3 280,0 | 632,0 | 662,0 | 662,0 | | 662,0 | 662,0 | |  | | | Средства бюджета городского округа Лобня | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | Средства бюджета Московской области | 0 | 3 280,0 | 632,0 | 662,0 | 662,0 | | 662,0 | 662,0 | | | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |