ГЛАВА

ГОРОДА ЛОБНЯ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.04.2021 № 383

О внесении изменений в муниципальную программу

«Цифровое муниципальное образование» на 2020-2024 годы,

утвержденную постановлением Главы городского

округа Лобня от 27.12.2019 года №1868

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Лобня, письмом Министерства Государственного Управления информационных технологий и связи Московской области от 24.02.2021 № 11-1272/Исх, и с целью актуализации муниципальной программы городского округа Лобня Московской области «Цифровое муниципальное образование» на 2020-2024 годы

Постановляю:

1. Внести в муниципальную программу «Цифровое муниципальное образование» на 2020-2024 годы, утвержденную постановлением Главы городского округа Лобня от 27.12.2019 года №1868, следующие изменения:
   1. Планируемые результаты реализации муниципальной программы (Приложение № 2 к постановлению Главы городского округа Лобня от 27.12.2019 года №1868) изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению.
   2. Методика расчета значений показателей эффективности реализации Муниципальной программы (Приложение № 3 к постановлению Главы городского округа Лобня от 27.12.2019 № 1868) изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему Постановлению
   3. Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области» (Приложение № 7 к постановлению Главы городского округа Лобня от 27.12.2019 № 1868) изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему Постановлению.

2. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте городского округа Лобня в сети «Интернет» [www.лобня](http://www.лобня). рф.

Исполняющий обязанности Главы Администрации Л.Н. Локтева

Приложение № 1

к постановлению Главы городского округа Лобня

от 02.04.2021 № 383

Приложение № 2

к постановлению Главы городского округа Лобня

от 27.12.2019 № 1868

Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Цифровое муниципальное образование» на 2020-2024 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель реализации мероприятий подпрограммы | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение показат-еля (на начало реализ-ации подпрограммы) 2019 год | Планируемое значение показателя по годам реализации[[1]](#footnote-1) | | | | | Номер основного мероприятия |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная подпрограмма № 1 «Снижение административных барьеров и повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг» | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ | указ | процент | 100\* | 100 | 100\* | 100\* | 100\* | 100\* | 3 |
| 1.2 | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | указ | процент | 96,9 \* | 94,6 | 96,9\* | 96,9\* | 96,9\* | 96,9\* | 1,2 |
| 1.3 | Среднее время ожидания в очереди для получения государственных (муниципальных) услуг | указ | минута | 3,6 | 11,5 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 2 |
| 1.4 | Доля заявителей МФЦ, ожидающих в очереди более 11 минут | Отраслевой | процент | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1.5 | Выполнение требований комфортности и доступности МФЦ | Отраслевой | процент | 97,1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2 |
| Подпрограмма 2 «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области» | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля рабочих мест, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием и услугами связи в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области | Отраслевой | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 01 |
| 2. | Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого ОМСУ муниципального образования Московской области отечественного программного обеспечения | Отраслевой | процент | 60 | 75 | 75 | - | - | - | 03 |
| 3. | Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации, а также персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз\* | Отраслевой | процент | 95 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 02 |
| 4. | Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с установленными требованиями\* | Отраслевой | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 02 |
| 5. | Доля документов служебной переписки ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений с ЦИОГВ и ГО Московской области, подведомственными ЦИОГВ и ГО Московской области организациями и учреждениями, не содержащих персональные данные и конфиденциальные сведения и направляемых исключительно в электронном виде с использованием МСЭД и средств электронной подписи\* | Отраслевой | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 03 |
| 6. | Процент проникновения ЕСИА муниципальном образовании Московской области | Отраслевой | процент | 70 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 | 03 |
| 7. | Качественные услуги – Доля муниципальных (государственных) услуг, по которым нарушены регламентные сроки\* | Рейтинг-50 | процент | 2,2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 03 |
| 8. | Удобные услуги – Доля муниципальных (государственных) услуг, по которым заявления поданы в электронном виде через региональный портал государственных и муниципальных услуг\* | Рейтинг-50 | процент | 85 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | 03 |
| 9. | Повторные обращения – Доля обращений, поступивших на портал «Добродел», по которым поступили повторные обращения | Рейтинг-50 | процент | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 03 |
| 10. | Отложенные решения – Доля отложенных решений от числа ответов, предоставленных на портале «Добродел» (два и более раз.) | Рейтинг-50 | процент | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 03 |
| 11. | Ответь вовремя – Доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», по которым нарушен срок подготовки ответа\* | Рейтинг-50 | процент | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 03 |
| 12 | Доля муниципальных общеобразовательных организаций в муниципальном образовании Московской области, подключенных к сети Интернет на скорости:  для общеобразовательных организаций, расположенных в городских населенных пунктах – не менее 100 Мбит/с;  для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах, – не менее 50 Мбит/с\*\* | субсидия | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | D2 |
| 13 | Доля многоквартирных домов, имеющих возможность пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи | Обращение Губернатора Московской области | процент | 77 | 87 | 87,2 | 87,4 | 87,5 | 87,7 | 01 |
| 14 | Доля муниципальных учреждений культуры, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости:  для учреждений культуры, расположенных в городских населенных пунктах, – не менее 50 Мбит/с;  для учреждений культуры, расположенных в сельских населенных пунктах, – не менее 10 Мбит/с\*\*\* | Отраслевой | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 04 |
| 15 | Образовательные организации оснащены (обновили) компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования[[2]](#footnote-2) | Региональный проект «Цифровая образовательная среда» | процент | 0 | 0 | 53,85 | 76,93 | 80 | 90 | Е4 |
| 16 | Доля государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, в учебных классах которых обеспечена возможность беспроводного широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по технологии WiFi[[3]](#footnote-3) | Региональный проект «Информационная инфраструктура» | процент | 0 | 0 | 28,42 | 100 | 100 | 100 | D2 |

\* - Показатель подпрограммы учитывает мероприятия Администрации городского округа Лобня;

\*\* - Показатель подпрограммы учитывает мероприятия муниципальной программы «Образование города Лобня»;

\*[\*](#P981)\* - Показатель подпрограммы учитывает мероприятия муниципальной программы «Культура города Лобня».

Приложение № 2

к постановлению Главы городского округа Лобня

от 02.04.2021 № 383

Приложение № 3

к постановлению Главы городского округа Лобня

от 27.12.2019 № 1868

Методика расчета значений показателей эффективности реализации Муниципальной программы

«Цифровое муниципальное образование» на 2020-2024 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | | Наименование показателя | | Единица измерения | Методика расчета значений показателя | Источник данных | Период предоставления отчетности |
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | | | Подпрограмма № 1 «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» | | | | |
|  | | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ | | процент | Значение показателя определяется в соответствии с методикой, утвержденной протоколом Правительственной комиссии по проведению административной реформы от 30.10.2012 № 135 (с учетом изменений, утвержденных протоколом заседания Правительственной комиссии по проведению административной реформы от 13.11.2013 № 138).  Значение базового показателя –100% | Данные автоматизированной информационной системы Министерства экономического развития Российской Федерации «Мониторинг развития системы МФЦ». | Ежегодно |
|  | | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | | процент | Значение показателя определяется посредством СМС-опросов, переданных в информационно-аналитическую систему «Мониторинга качества государственных услуг» (ИАС МКГУ)  , где  Усмс - уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг;  Н 4,5 - количество оценок «4» и «5» по всем офисам МФЦ, полученных посредством СМС-опросов;  Нсмс - общее количество оценок по всем офисам МФЦ, полученных посредством СМС - опросов.  Значение базового показателя – 96,9% | Данные ИАС МКГУ | Ежеквартально, ежегодно. |
|  | | Среднее время ожидания в очереди для получения государственных (муниципальных) услуг | | минута | Значение показателя по состоянию на конец отчетного месяца определяется по формуле:  Тm – среднее время ожидания в очереди для получения государственных (муниципальных) услуг за месяц;  Ti – время ожидания в очереди для получения государственных (муниципальных) услуг по каждому талону;  n – общее количество талонов, зафиксированное в информационной системе «Дистанционное управление, мониторинг и контроль очереди заявителей, обращающихся в МФЦ Московской области (АСУ «Очередь»)» (далее – АСУ «Очередь»).  Значение показателя по итогам за квартал, год определяется по следующей формуле:    – среднее время ожидания в очереди для получения государственных (муниципальных) услуг за отчетный период;  g – количество месяцев в отчетном периоде (квартал, год);  Значение базового показателя –3,6 минут | данные АСУ «Очередь». | Ежемесячно, ежеквартально, ежегодно |
|  | | Доля заявителей МФЦ, ожидающих в очереди более 11 минут | | процент | |  |  |  | | --- | --- | --- | | L = | O | x 100, где: | | T |   L – доля заявителей, ожидающих в очереди более 11 минут, процент;  O – количество заявителей ожидающих более 11 минут, человек;  T – общее количество заявителей обратившихся в МФЦ в отчетном периоде, человек. | Данные АСУ «Очередь».  При расчете показателя доля заявителей, ожидающих в очереди более 11 минут (L), учитываются талоны, обслуживание по которым составляет 10 минут и более и факт оказания услуги зарегистрирован в ЕИСОУ. | Ежеквартально, без нарастающего итога. Итоговое (годовое) значение показателя определяется по фактически достигнутому значению показателя в IV квартале текущего года. |
|  | | Выполнение требований комфортности и доступности МФЦ | | Процент | Показатель определяет выполнение муниципальным образованием требований комфортности и доступности МФЦ, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» и распоряжением Мингосуправления Московской области от 21 июля 2016 г. № 10-57/РВ «О региональном стандарте организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Московской области»  Ук = (К1376 х 0,7) + (КРС х 0,3), где:  0,7 и 0,3 – коэффициенты значимости показателя;  К1376 – доля выполнения требований комфортности и доступности МФЦ, установленных постановлением Правительства Российской Федерации № 1376 во всех офисах МФЦ;  Крс – доля выполнения требований комфортности и доступности МФЦ, установленных в Региональном стандарте во всех офисах МФЦ.  Значение базового показателя – 97,1 | Данные Единой государственной информационной системы обеспечения контрольно-надзорной деятельности Московской области. | Ежемесячно, ежеквартально, ежегодно |
|  | | | Подпрограмма № 2 «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области» | | | | |
|  | Доля рабочих мест, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием и услугами связи в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области | | | Процент | где:  – доля рабочих мест, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием и услугами связи в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области;  – количество работников ОМСУ муниципального образования Московской области, МФЦ муниципального образования Московской области, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием с предустановленным общесистемным программным обеспечением и организационной техникой в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области;  – общее количество работников ОМСУ муниципального образования Московской области, МФЦ муниципального образования Московской области, нуждающихся в компьютерном оборудовании с предустановленным общесистемным программным обеспечением и организационной технике в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области, или уже обеспеченных таким оборудованием;  – количество ОМСУ муниципального образования Московской области, МФЦ муниципального образования Московской области, обеспеченных необходимыми услугами связи в том числе для оказания государственных и муниципальных услуг в электронной форме;  – общее количество ОМСУ муниципального образования Московской области, МФЦ муниципального образования Московской области. | | |
|  | Стоимостная доля закупаемого и или арендуемого ОМСУ муниципального образования Московской области отечественного программного обеспечения | | | Процент | где:  n - стоимостная доля закупаемого и арендуемого ОМСУ муниципального образования Московской области отечественного программного обеспечения;  R – стоимость закупаемого и (или) арендуемого ОМСУ муниципального образования Московской области отечественного программного обеспечения;  K – общая стоимость закупаемого и (или) арендуемого ОМСУ муниципального образования Московской области программного обеспечения. | | |
|  | Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации, а также персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз | | | Процент | где:  – доля защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации, а также персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз;  – количество информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами защиты информации соответствии с классом защиты обрабатываемой информации;  – общее количество информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, которые необходимо обеспечить средствами защиты информации в соответствии с классом защиты обрабатываемой информации;  – количество персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз;  – общее количество компьютерного оборудования, используемого на рабочих местах работников ОМСУ муниципального образования Московской области. | | |
|  | Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с установленными требованиями | | | Процент | где:  n – доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с потребностью и установленными требованиями;  R – количество работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с потребностью и установленными требованиями;  K – общая потребность работников ОМСУ муниципального образования Московской области в средствах электронной подписи. | | |
|  | Доля документов служебной переписки ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений с ЦИОГВ и ГО Московской области, подведомственными ЦИОГВ и ГО Московской области организациями и учреждениями, не содержащих персональные данные и конфиденциальные сведения и направляемых исключительно в электронном виде с использованием МСЭД и средств электронной подписи | | | Процент | где:  – доля документов служебной переписки ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений с ЦИОГВ и ГО Московской области, подведомственными ЦИОГВ и ГО Московской области организациями и учреждениями, не содержащих персональные данные и конфиденциальные сведения и направляемых исключительно в электронном виде с использованием межведомственной системы электронного документооборота Московской области и средств электронной подписи;  R – количество документов служебной переписки ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений с ЦИОГВ и ГО Московской области, подведомственными ЦИОГВ и ГО Московской области организациями и учреждениями, не содержащих персональные данные и конфиденциальные сведения и направляемых исключительно в электронном виде с использованием межведомственной системы электронного документооборота Московской области и средств электронной подписи;  К – общее количество документов служебной переписки ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений с ЦИОГВ и ГО Московской области, подведомственными ЦИОГВ и ГО Московской области организациями и учреждениями, не содержащих персональные данные и конфиденциальные сведения. | | |
|  | Процент проникновения ЕСИА муниципальном образовании Московской области | | | Процент | где:  – процент проникновения ЕСИА муниципальном образовании Московской области;  R – численность граждан, зарегистрированных в ЕСИА;  К – численность населения муниципального образования Московской области в возрасте 14 лет и старше. | | |
|  | Качественные услуги – Доля муниципальных (государственных) услуг, по которым нарушены регламентные сроки | | | Процент | где:  – доля муниципальных (государственных) услуг, по которым нарушены регламентные сроки;  R – количество муниципальных (государственных) услуг, оказанных ОМСУ в отчетном периоде с нарушением регламентного срока оказания услуг\*;  K – общее количество муниципальных (государственных) услуг, оказанных ОМСУ в отчетном периоде  \*Источник информации – данные Государственной информационной системы Московской области «Единая информационная система оказания государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области» (ЕИС ОУ).  2% – возможно допустимая доля муниципальных услуг, по которым нарушены регламентные сроки оказания услуг, возникшая по техническим причинам, по причинам апробирования, а также просрочкам, связанным с федеральными ведомствами. | | |
|  | Удобные услуги – Доля муниципальных (государственных) услуг, по которым заявления поданы в электронном виде через региональный портал государственных и муниципальных услуг | | | Процент | где:  – доля муниципальных (государственных) услуг, по которым заявления поданы в электронном виде через региональный портал государственных и муниципальных услуг;  R – количество муниципальных (государственных) услуг, оказанных ОМСУ в отчетном периоде через Государственную информационную систему Московской области «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области»\*;  К – общее количество муниципальных (государственных) услуг, по которым предусмотрена подача заявлений на услугу через РПГУ, оказанных ОМСУ в отчетном периоде.  \*Источник информации – данные ЕИС ОУ. | | |
|  | Повторные обращения – Доля обращений, поступивших на портал «Добродел», по которым поступили повторные обращения | | | Процент | где:  – доля зарегистрированных сообщений, требующих устранение проблемы, по которым поступили повторные обращения от заявителей;  R – количество сообщений, по которым поступили повторные обращения от заявителей (факт повторного обращения считается ежеквартально нарастающим итогом с 1 января 2020 года; количество повторов по одному сообщению неограниченно);  К – общее количество сообщений, , требующих ответа, т.е. все новые сообщения, поступающие с портала «Добродел» в ЕЦУР или в МСЭД (из организации ЕКЖиП, количество новых уникальных сообщений считается ежеквартально нарастающим итогом с 1 января 2020 года)\*.  \*Источник информации – Еженедельный мониторинг единой системы приема и обработки сообщений по вопросам деятельности исполнительных органов государственной власти Московской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, размещенный в системе Seafile (письмо от 4 июля 2016 г. № 10-4571/Исх). | | |
|  | Отложенные решения – Доля отложенных решений от числа ответов, предоставленных на портале «Добродел» (два и более раз) | | | Процент | где:  – доля зарегистрированных сообщений, требующих устранение проблемы, по которым в регламентные сроки предоставлены ответы с отложенным сроком решения (два или более раз);  R – количество сообщений, по которым зафиксирован факт отложенного решения два и более раз (факт отложенного решения считается ежеквартально нарастающим итогом с 1 января 2020 года; количество отложенных решений по одному сообщению неограниченно, при подсчёте общего количества учитываются предыдущие периоды);  К – общее количество сообщений, требующих ответа, т.е. все новые сообщения, поступающие с портала «Добродел» в ЕЦУР или в МСЭД (из организации ЕКЖиП, количество новых уникальных сообщений считается ежеквартально нарастающим итогом с 1 января 2020 года)\*.  \*Источник информации – Еженедельный мониторинг единой системы приема и обработки сообщений по вопросам деятельности исполнительных органов государственной власти Московской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, размещенный в системе Seafile (письмо от 4 июля 2016 г. № 10-4571/Исх). | | |
|  | Ответь вовремя – Доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», по которым нарушен срок подготовки ответа | | | Процент | где:  – доля зарегистрированных сообщений, требующих устранение проблемы, по которым нарушен срок подготовки ответа;  R – количество сообщений, по которым зафиксирован факт нарушения срока подготовки ответа или факт отсутствия ответа (факт просроченного сообщения считается ежеквартально нарастающим итогом с 1 января 2020 года; количество просрочек по одному сообщению неограниченно);  К – общее количество сообщений, требующих ответа, т.е. все новые сообщения, поступающие с портала «Добродел» в ЕЦУР или в МСЭД (из организации ЕКЖиП, количество новых уникальных сообщений считается ежеквартально нарастающим итогом с 1 января 2020 года)\*.  \*Источник информации – Еженедельный мониторинг единой системы приема и обработки сообщений по вопросам деятельности исполнительных органов государственной власти Московской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, размещенный в системе Seafile (письмо от 4 июля 2016 г. № 10-4571/Исх). | | |
|  | Доля муниципальных общеобразовательных организаций в муниципальном образовании Московской области, подключенных к сети Интернет на скорости:  для общеобразовательных организаций, расположенных в городских населенных пунктах – не менее 100 Мбит/с;  для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах, – не менее 50 Мбит/с | | | Процент | где:  – доля муниципальных образовательных в муниципальном образовании Московской области, подключенных к сети Интернет на скорости: для образовательных организаций, расположенных в городских населенных пунктах – не менее 100 Мбит/с; для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах, – не менее 50 Мбит/с;  R – количество муниципальных образовательных организаций в муниципальном образовании Московской области, подключенных к сети Интернет на скорости: для общеобразовательных организаций, расположенных в городских населенных пунктах – не менее 100 Мбит/с; для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах, – не менее 50 Мбит/с;  K – общее количество муниципальных учреждений образования в муниципальном образовании Московской области. | | |
|  | Доля многоквартирных домов, имеющих возможность пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи | | | Процент | где:  n – доля многоквартирных домов, имеющих возможность пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи;  R – количество многоквартирных домов, имеющих возможность пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи;  K – общее количество многоквартирных домов в муниципальном образовании Московской области. | | |
|  | Доля муниципальных учреждений культуры, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости:  для учреждений культуры, расположенных в городских населенных пунктах, – не менее 50 Мбит/с;  для учреждений культуры, расположенных в сельских населенных пунктах, – не менее 10 Мбит/с | | | Процент | где:  n – доля муниципальных учреждений культуры, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости: для учреждений культуры, расположенных в городских населенных пунктах, – не менее 50 Мбит/с, для учреждений культуры, расположенных в сельских населенных пунктах, – не менее 10 Мбит/с;  R1 – количество муниципальных учреждений культуры, расположенных в городских населенных пунктах, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 50 Мбит/с;  K1 – общее количество муниципальных учреждений культуры муниципального образования Московской области, расположенных в городских населенных пунктах;  R2 – количество муниципальных учреждений культуры, , расположенных в сельских населенных пунктах, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 10 Мбит/с;  K2 – общее количество муниципальных учреждений культуры муниципального образования Московской области, расположенных в сельских населенных пунктах. | | |
| 15 | Образовательные организации оснащены (обновили) компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования | | | Процент | Значение показателя берется индивидуально для каждого муниципального образования Московской области из соглашения, заключенного между Министерством образования Московской области и муниципальным образованием Московской области на текущий финансовый год и плановый период.  где:  n – доля общеобразовательных организаций в муниципальном образовании Московской области, оснащенных (обновили) компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования;  – количество общеобразовательных организаций в муниципальном образовании Московской области, которые оснащены (обновили) компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования в соответствующем году;  – количество общеобразовательных организаций в муниципальном образовании Московской области, которые оснастили (обновили) компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования в предыдущие годы, начиная с 2021 года;  K – общее количество общеобразовательных организаций в муниципальном образовании Московской области.\*  \*В расчете школ необходимо учитывать общее количество на дату заключения соглашения между Министерством образования Московской области и муниципальным образованием Московской области на текущий финансовый год и плановый период. | | |
| 16 | Доля государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, в учебных классах которых обеспечена возможность беспроводного широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по технологии WiFi | | | Процент | Разрабатывается в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура». | | |

Приложение № 3

к постановлению Главы городского округа Лобня

от 02.04.2021 № 383

Приложение № 7

к постановлению Главы городского округа Лобня

от 27.12.2019 № 1868

Перечень

мероприятий подпрограммы «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования городского округа Лобня Московской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия муниципальной подпрограммы | Сроки исполне-ния мероприя-тия (годы) | Источники финансиро-вания | Объем финансиро-вания мероприятия в текущем финансовом году  (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия программы | Результаты выполнения мероприятий  подпрограммы |
| 2020  год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Основное Мероприятие 01  Информационная инфраструктура | 2020-2024 | Итого | 3800,0 | 19000,0 | 3800,0 | 3800,0 | 3800,0 | 3800,0 | 3800,0 | Отдел ИТ,  Упр. ЖКХ,  Управление образования  Администрации городского округа Лобня | Показатели 1,2,13 |
| Средства бюджета города Лобня | 3800,0 | 19000,0 | 3800,0 | 3800,0 | 3800,0 | 3800,0 | 3800,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Мероприятие 01.01. Обеспечение доступности для населения муниципального образования Московской области современных услуг широкополосного доступа в сеть Интернет | 2020-2024 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел информационных технологий, Упр. ЖКХ Администрации городского округа Лобня | Обеспечение жителей городского округа Лобня широкополосного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи |
| Средства бюджета города Лобня | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Мероприятие 01.02. Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области широкополосным доступом в сеть Интернет, телефонной связью, иными услугами электросвязи | 2020-2024 | Итого | 300,0 | 10500,0 | 2100,0 | 2100,0 | 2100,0 | 2100,0 | 2100,0 | Отдел ИТ,  Администрации гордского округа Лобня | Доля ОМСУ обеспеченного доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет |
| Средства бюджета города Лобня | 300,0 | 10500,0 | 2100,0 | 2100,0 | 2100,0 | 2100,0 | 2100,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Мероприятие 01.03. Подключение ОМСУ муниципального образования Московской области к единой интегрированной мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства Московской области для нужд ОМСУ муниципального образования Московской области и обеспечения совместной работы в ней\* | 2020-2024 | Итого | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел ИТ,  Администрации городского округа Лобня | Сопровождение бесперебойной работы административные телекоммуникационные узлы и сети городского округа Лобня |
| Средства бюджета города Лобня | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Мероприятие 01.04. Обеспечение оборудованием и поддержание его работоспособности\* | 2020-2024 | Итого | 1700,0 | 8500,0 | 1700,0 | 1700,0 | 1700,0 | 1700,0 | 1700,0 | Отдел ИТ,  Администрации городского округа Лобня | Качественная и бесперебойная работа информационно коммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления |
| Средства бюджета города Лобня | 1700,0 | 8500,0 | 1700,0 | 1700,0 | 1700,0 | 1700,0 | 1700,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Основное Мероприятие 02  Информационная безопасность | 2020-2024 | Итого | 545,0 | 695,0 | 295,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Отдел ИТ,  Администрации городского округа Лобня | Показатели 3, 4 |
| Средства бюджета города Лобня | 545,0 | 695,0 | 295,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | Мероприятие 02.01. Приобретение, установка, настройка, монтаж и техническое обслуживание сертифицированных по требованиям безопасности информации технических, программных и программно-технических средств защиты конфиденциальной информации и персональных данных, антивирусного программного обеспечения, средств электронной подписи, средств защиты информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры от компьютерных атак, а также проведение мероприятий по защите информации и аттестации по требованиям безопасности информации объектов информатизации, ЦОД и ИС, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области\* | 2020-2024 | Итого | 545,0 | 695,0 | 295,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Отдел ИТ,  Администрации городского округа Лобня | Обеспечение защиты информационных систем и баз данных, содержащих  конфиденциальную информацию, в том числе персональные данные, включая проведение аттестации  информационных систем и АРМ |
| Средства бюджета города Лобня | 545,0 | 695,0 | 295,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Основное Мероприятие 03  Цифровое государственное управление | 2020-2024 | Итого | 3300,0 | 6 700,0 | 1900,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | Отдел ИТ,  Администрации городского округа Лобня | Показатели 5-11 |
| Средства бюджета города Лобня | 3300,0 | 6 700,0 | 1900,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | Мероприятие 03.01. Обеспечение программными продуктами\* | 2020-2024 | Итого | 300,0 | 1500,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | Отдел ИТ,  Администрации городского округа Лобня | Качественная и бесперебойная работа информационно коммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления |
| Средства бюджета города Лобня | 300,0 | 1500,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Мероприятие 03.02. Внедрение и сопровождение информационных систем поддержки оказания государственных и муниципальных услуг и обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области\* | 2020-2024 | Итого | 2350,0 | 2 550,0 | 950,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | Отдел ИТ,  Администрации городского округа Лобня | Ведение и сопровождение муниципальной системы и региональных информационных систем,  муниципальных ресурсов и баз данных информационных систем предназначенных для автоматизации муниципальных услуг, сопровождение  административных телекоммуникационных узлов и сети городского округа Лобня |
| Средства бюджета города Лобня | 2350,0 | 2 550,0 | 950,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | Мероприятие 03.03. Развитие и сопровождение муниципальных информационных систем обеспечения деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области\* | 2020-2024 | Итого | 650,0 | 2 650,0 | 650,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | Отдел ИТ,  Администрации городского округа Лобня | Бесперебойная работа информационных систем и ресурсов и публикация, первоочередных наборы открытых данных на официальном сайте |
| Средства бюджета города Лобня | 650,0 | 2 650,0 | 650,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Основное Мероприятие 04  Цифровая культура | 2020-2024 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Упр. культуры  Администрации городского округа Лобня | Показатель 14 |
| Средства бюджета города Лобня | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1 | Мероприятие 04.01. Обеспечение муниципальных учреждений культуры доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет\*\*\* | 2020-2024 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Упр. культуры  Администрации городского округа Лобня | Доля муниципальных учреждений культуры доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интерне |
| Средства бюджета города Лобня | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Основное Мероприятие D2. Федеральный проект «Информационная инфраструктура» | 2020-2024 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрации городского округа Лобня | Показатель 16 |
| Средства бюджета города Лобня | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1 | Мероприятие D2.01. Обеспечение организаций дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, доступом в сеть Интернет\*\* | 2020-2024 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Упр. образ.  Администрации городского округа Лобня | Обеспечение доли используемых в деятельности муниципальных учреждений общего образования доступом в сеть Интернет |
| Средства бюджета города Лобня | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 | Мероприятие D2.10. Формирование ИТ- инфраструктуры в государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы общего образования, в соответствии с утвержденным стандартом для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к сети Интернет | 2020-2024 | Итого | В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности учреждений | | | | | | | Упр. образ.  Администрации городского округа Лобня |  |
| Средства бюджета города Лобня |
| 6 | Основное Мероприятие D6. Федеральный проект «Цифровое государственное управление» | 2020-2024 | Итого | 0 | 1779,0 | 1779,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрации городского округа Лобня | Показатели 5, 7-13 |
| Средства бюджета города Лобня | 0 | 390,0 | 390,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 1389,0 | 1389,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1 | Мероприятие D6.01. Предоставление доступа к электронным сервисам цифровой инфраструктуры в сфере жилищно-коммунального хозяйства\* | 2020-2024 | Итого | 0 | 1779,0 | 1779,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел ИТ,  Упр. ЖКХ  Администрации городского округа Лобня | Бесперебойная работа информационных систем в сфере жилищно-коммунального хозяйства |
| Средства бюджета города Лобня | 0 | 390,0 | 390,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 1389,0 | 1389,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Основное Мероприятие E4. Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» \*\* | 2020-2024 | Итого | 0 | 25 484,3 | 0 | 0 | 16 281,3 | 9 203,0 | 0 | Упр. образ.  Администрации городского округа Лобня | Показатель 16 |
| Средства бюджета города Лобня | 0 | 2 717,1 | 0 | 0 | 397,1 | 2 320,0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 11 913,1 | 0 | 0 | 11 913,1 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 10 854,1 | 0 | 0 | 3 971,1 | 6 883,0 | 0 |
| 7.1 | Мероприятие E4.03. Оснащение планшетными компьютерами общеобразовательных организаций в муниципальном образовании Московской области\*\* | 2020-2024 | Итого | 0 | 9 203,0 | 0 | 0 | 0 | 9 203,0 | 0 | Упр. образ.  Администрации города Лобня | Обеспечение доли используемых в деятельности муниципальных учреждений общего образования планшетными компьютерами |
| Средства бюджета города Лобня | 0 | 2 320,0 | 0 | 0 | 0 | 2 320,0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 6 883,0 | 0 | 0 | 0 | 6 883,0 | 0 |
| 7.2 | Мероприятие E4.04. Оснащение мультимедийными проекторами и экранами для мультимедийных проекторов общеобразовательных организаций в муниципальном образовании Московской области\*\* | 2020-2024 | Итого | 0 | 16 281,3 | 0 | 0 | 16 281,3 | 0 | 0 | Упр. образ.  Администрации городского округа Лобня | Обеспечение доли используемых в деятельности муниципальных учреждений общего образования мультимедийными проекторами и экранами для мультимедийных проекторов |
| Средства бюджета города Лобня | 0 | 397,1 | 0 | 0 | 397,1 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 11 913,1 | 0 | 0 | 11 913,1 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 3 971,1 | 0 | 0 | 3 971,1 | 0 | 0 |
| 7.3 | Мероприятие E4.15. Государственная поддержка образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования | 2020-2024 | Итого | 0 | 29 824,18 | 0 | 20 354,19 | 9 469,99 | 0 | 0 | Упр. образ.  Администрации городского округа Лобня | Бесперебойная работа целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях |
| Средства бюджета города Лобня | 0 | 727,42 | 0 | 496,44 | 230,98 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 21 822,57 | 0 | 14 893,31 | 6 929,26 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 7 274,19 | 0 | 4 964,44 | 2 309,75 | 0 | 0 |
| 7.4 | Мероприятие E4.16. Обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного обеспечения и оборудования), приобретенных в рамках предоставленной субсидии на государственную поддержку образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования |  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Упр. образ.  Администрации городского округа Лобня | Бесперебойная работа целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях |
| Средства бюджета города Лобня | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ВСЕГО по подпрограмме | 2020-2024 | Итого | 7645,0 | 53 658,3 | 7774,0 | 5 100,0 | 21 381,3 | 14 303,0 | 5 100,0 |  |  |
| Средства бюджета города Лобня | 7645,0 | 29 502,1 | 6385,0 | 5 100,0 | 5 497,1 | 7 420,0 | 5 100,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 12 243,1 | 1389,0 | 0 | 3 971,1 | 6 883,0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 11 913,1 | 0 | 0 | 11 913,1 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

\* - Финансирование мероприятия касается только Администрации г городского округа Лобня;

\*\* - Финансирование мероприятия заложено и учитывается в программе «Образование городского округа Лобня»;

\*[\*](#P981)\* - Финансирование мероприятия заложено и учитывается в программе «Культура городского округа Лобня».

**Взаимосвязь основных мероприятий и показателей муниципальной подпрограммы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование основного мероприятия | Наименование показателя |
| 1 | Основное мероприятие 01. Информационная инфраструктура | Доля рабочих мест, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием и услугами связи в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области |
| Доля многоквартирных домов, имеющих возможность пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи |
| 2 | Основное мероприятие 02. Информационная безопасность | Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации, а также персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз |
| Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с установленными требованиями |
| 3 | Основное мероприятие 03. Цифровое государственное управление | Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого ОМСУ муниципального образования Московской области отечественного программного обеспечения |
| Доля документов служебной переписки ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений с ЦИОГВ и ГО Московской области, подведомственными ЦИОГВ и ГО Московской области организациями и учреждениями, не содержащих персональные данные и конфиденциальные сведения и направляемых исключительно в электронном виде с использованием МСЭД и средств электронной подписи |
| Процент проникновения ЕСИА в муниципальном образовании Московской области |
| Качественные услуги – Доля муниципальных (государственных) услуг, по которым нарушены регламентные сроки |
| Удобные услуги – Доля муниципальных (государственных) услуг, по которым заявления поданы в электронном виде через региональный портал государственных и муниципальных услуг |
| Повторные обращения – Доля обращений, поступивших на портал «Добродел», по которым поступили повторные обращения |
| Отложенные решения – Доля отложенных решений от числа ответов, предоставленных на портале «Добродел» (два и более раз) |
| Ответь вовремя – Доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», по которым нарушен срок подготовки ответа |
| 4 | Основное мероприятие 04. Цифровая культура | Доля муниципальных учреждений культуры, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости: для учреждений культуры, расположенных в городских населенных пунктах, – не менее 50 Мбит/с; для учреждений культуры, расположенных в сельских населенных пунктах, – не менее 10 Мбит/с |
| 5 | Основное мероприятие D2. Федеральный проект «Информационная инфраструктура» | Доля муниципальных общеобразовательных организаций в муниципальном образовании Московской области, подключенных к сети Интернет на скорости: для общеобразовательных организаций, расположенных в городских населенных пунктах, – не менее 100 Мбит/с; для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах, – не менее 50 Мбит/с |
| Доля государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, в учебных классах которых обеспечена возможность беспроводного широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по технологии WiFi |
| 6 | Основное мероприятие E4. Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» | Образовательные организации оснащены (обновили) компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования |

1. [↑](#footnote-ref-1)
2. [↑](#footnote-ref-2)
3. [↑](#footnote-ref-3)