# ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 мая 2019 г. N 288/15

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СОДЕРЖАНИЯ И РЕМОНТА АВТОМОБИЛЬНЫХ

ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ИЛИ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО

ЗНАЧЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановлений Правительства МО от 21.02.2024 N 154-ПП, от 27.05.2026 N 604-ПП) |  |
| --- | --- | --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Законом Московской области N 230/2005-ОЗ "О Правительстве Московской области" Правительство Московской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Московской области.

2. Главному управлению по информационной политике Московской области обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете "Ежедневные новости. Подмосковье", "Информационном вестнике Правительства Московской области", размещение (опубликование) на сайте Правительства Московской области в Интернет-портале Правительства Московской области и "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Вице-губернатора Московской области Локтева В.А.

(п. 4 в ред. постановления Правительства МО от 27.05.2026 N 604-ПП)

Губернатор Московской области

А.Ю. Воробьев

# Утвержден

постановлением Правительства

Московской области

от 21 мая 2019 г. N 288/15

ПОРЯДОК

СОДЕРЖАНИЯ И РЕМОНТА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО

ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ИЛИ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановлений Правительства МО от 21.02.2024 N 154-ПП, от 27.05.2026 N 604-ПП) |  |
| --- | --- | --- | --- |

1. Настоящий Порядок устанавливает правила организации и проведения работ по поддержанию исправного технического состояния автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Московской области (далее - автомобильные дороги), оценке их технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения (далее - работы по содержанию автомобильных дорог), работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильных дорог (далее - работы по ремонту автомобильных дорог).

2. Утратил силу. - Постановление Правительства МО от 27.05.2026 N 604-ПП.

3. Организация и проведение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог осуществляется в соответствии с требованиями технических регламентов государственным бюджетным учреждением Московской области "Мосавтодор" (далее - ГБУ "Мосавтодор") в отношении автомобильных дорог, находящихся в оперативном управлении ГБУ "Мосавтодор", и включает в себя следующие мероприятия:

(в ред. постановления Правительства МО от 27.05.2026 N 604-ПП)

1) оценка технического состояния автомобильных дорог;

2) разработка проектов работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог (далее - проекты) или сметных расчетов стоимости работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог (далее - сметные расчеты);

3) проведение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог;

4) приемка выполненных работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог.

4. Оценка технического состояния автомобильных дорог проводится ГБУ "Мосавтодор" в порядке, установленном Министерством транспорта Российской Федерации.

5. По результатам оценки технического состояния автомобильных дорог ГБУ "Мосавтодор" осуществляет разработку проектов или сметных расчетов с учетом классификации работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог, установленной Министерством транспорта Российской Федерации.

Для разработки проектов ГБУ "Мосавтодор" вправе привлекать третьих лиц в порядке, установленном законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

6. При разработке сметных расчетов учитываются следующие приоритеты:

1) проведение работ, влияющих на безопасность дорожного движения и организацию дорожного движения, в том числе восстановление и замена элементов удерживающих ограждений, светофорных объектов, дорожных знаков, упорядочение движения транспортных средств и (или) пешеходов на дорогах, уборка посторонних предметов с проезжей части, уборка снега и борьба с зимней скользкостью, ямочный ремонт покрытий;

2) проведение работ, влияющих на срок службы элементов автомобильной дороги и входящих в ее состав дорожных сооружений, в том числе восстановление обочин, откосов земляного полотна, элементов водоотвода, приведение полосы отвода автомобильной дороги в нормативное состояние.

7. Проведение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог осуществляется ГБУ "Мосавтодор" в соответствии с государственным заданием, утверждаемым центральным исполнительным органом государственной власти Московской области специальной компетенции, осуществляющим исполнительно-распорядительную деятельность на территории Московской области в сфере использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог (далее соответственно - уполномоченный орган, государственное задание), в пределах средств, предусмотренных на указанные цели в государственной программе Московской области на текущий финансовый год и на плановый период.

(в ред. постановления Правительства МО от 21.02.2024 N 154-ПП)

ГБУ "Мосавтодор" в целях осуществления работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог вправе привлекать третьих лиц в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

7.1. Перечень участков автомобильных дорог, подлежащих ремонту в очередном году (далее - Перечень), и порядок формирования и внесения изменений в Перечень утверждаются уполномоченным органом.

Перечень утверждается ежегодно после дня официального опубликования закона Московской области о бюджете Московской области на очередной финансовый год и плановый период, но не позднее дня утверждения государственного задания по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

(п. 7.1 введен постановлением Правительства МО от 21.02.2024 N 154-ПП)

8. Контроль за выполнением ГБУ "Мосавтодор" государственного задания осуществляет уполномоченный орган.

9. Приемка результатов выполненных третьими лицами работ по содержанию автомобильных дорог осуществляется ГБУ "Мосавтодор" в соответствии с условиями заключенных договоров на их выполнение.

Приемка результатов выполненных третьими лицами работ по ремонту автомобильных дорог осуществляется ГБУ "Мосавтодор" в соответствии с условиями заключенных договоров на их выполнение и ведомственными строительными нормами.

10. При формировании расходов бюджета Московской области на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) на ремонт и содержание автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения размер бюджетных ассигнований бюджета Московской области на содержание и ремонт автомобильных дорог планируется в соответствии с правилами расчета размера ассигнований бюджета Московской области на указанные цели на основании нормативов финансовых затрат на ремонт и содержание автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, утверждаемых Правительством Московской области, с учетом необходимости приведения транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог в соответствие с требованиями технических регламентов.

11. Планируемые и фактически выполненные работы по содержанию и ремонту автомобильных дорог заносятся в подсистему "Система контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры" государственной информационной системы "Мобильная диспетчерская платформа" в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 08.12.2020 N 931/41 "О государственной информационной системе "Мобильная диспетчерская платформа".

(п. 11 в ред. постановления Правительства МО от 21.02.2024 N 154-ПП)

## Приложение

к Порядку содержания и ремонта

автомобильных дорог общего

пользования регионального

или межмуниципального значения

Московской области

|  |  | Список изменяющих документов (введено постановлением Правительства МО от 21.02.2024 N 154-ПП) |  |
| --- | --- | --- | --- |

Форма

ПЕРЕЧЕНЬ

участков автомобильных дорог регионального или

межмуниципального значения Московской области, подлежащих

ремонту в _____ году

| N п/п | Наименование автомобильной дороги | Учетный номер | Муниципальное образование | Начало участка (км) | Конец участка (км) | Категория автомобильной дороги | Площадь (кв. м) | Протяженность участка (км) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Итого: |  |  |

| Расчетная площадь участков автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Московской области соответствующей категории, подлежащих ремонту в _____ году |  |
| --- | --- |
| Категория | Площадь, кв. м |
| I |  |
| II |  |
| III |  |
| IV |  |
| V |  |