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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 мая 2019 г. N 288/15

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СОДЕРЖАНИЯ И РЕМОНТА АВТОМОБИЛЬНЫХ
ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ИЛИ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства МО от 21.02.2024 N 154-ПП,
от 27.05.2026 N 604-ПП)
	



В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Законом Московской области N 230/2005-ОЗ "О Правительстве Московской области" Правительство Московской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Московской области.
2. Главному управлению по информационной политике Московской области обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете "Ежедневные новости. Подмосковье", "Информационном вестнике Правительства Московской области", размещение (опубликование) на сайте Правительства Московской области в Интернет-портале Правительства Московской области и "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Вице-губернатора Московской области Локтева В.А.
(п. 4 в ред. постановления Правительства МО от 27.05.2026 N 604-ПП)

Губернатор Московской области
А.Ю. Воробьев





Утвержден
постановлением Правительства
Московской области
от 21 мая 2019 г. N 288/15
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СОДЕРЖАНИЯ И РЕМОНТА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ИЛИ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства МО от 21.02.2024 N 154-ПП,
от 27.05.2026 N 604-ПП)
	



1. Настоящий Порядок устанавливает правила организации и проведения работ по поддержанию исправного технического состояния автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Московской области (далее - автомобильные дороги), оценке их технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения (далее - работы по содержанию автомобильных дорог), работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильных дорог (далее - работы по ремонту автомобильных дорог).
2. Утратил силу. - Постановление Правительства МО от 27.05.2026 N 604-ПП.
3. Организация и проведение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог осуществляется в соответствии с требованиями технических регламентов государственным бюджетным учреждением Московской области "Мосавтодор" (далее - ГБУ "Мосавтодор") в отношении автомобильных дорог, находящихся в оперативном управлении ГБУ "Мосавтодор", и включает в себя следующие мероприятия:
(в ред. постановления Правительства МО от 27.05.2026 N 604-ПП)
1) оценка технического состояния автомобильных дорог;
2) разработка проектов работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог (далее - проекты) или сметных расчетов стоимости работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог (далее - сметные расчеты);
3) проведение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог;
4) приемка выполненных работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог.
4. Оценка технического состояния автомобильных дорог проводится ГБУ "Мосавтодор" в порядке, установленном Министерством транспорта Российской Федерации.
5. По результатам оценки технического состояния автомобильных дорог ГБУ "Мосавтодор" осуществляет разработку проектов или сметных расчетов с учетом классификации работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог, установленной Министерством транспорта Российской Федерации.
Для разработки проектов ГБУ "Мосавтодор" вправе привлекать третьих лиц в порядке, установленном законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
6. При разработке сметных расчетов учитываются следующие приоритеты:
1) проведение работ, влияющих на безопасность дорожного движения и организацию дорожного движения, в том числе восстановление и замена элементов удерживающих ограждений, светофорных объектов, дорожных знаков, упорядочение движения транспортных средств и (или) пешеходов на дорогах, уборка посторонних предметов с проезжей части, уборка снега и борьба с зимней скользкостью, ямочный ремонт покрытий;
2) проведение работ, влияющих на срок службы элементов автомобильной дороги и входящих в ее состав дорожных сооружений, в том числе восстановление обочин, откосов земляного полотна, элементов водоотвода, приведение полосы отвода автомобильной дороги в нормативное состояние.
7. Проведение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог осуществляется ГБУ "Мосавтодор" в соответствии с государственным заданием, утверждаемым центральным исполнительным органом государственной власти Московской области специальной компетенции, осуществляющим исполнительно-распорядительную деятельность на территории Московской области в сфере использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог (далее соответственно - уполномоченный орган, государственное задание), в пределах средств, предусмотренных на указанные цели в государственной программе Московской области на текущий финансовый год и на плановый период.
(в ред. постановления Правительства МО от 21.02.2024 N 154-ПП)
ГБУ "Мосавтодор" в целях осуществления работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог вправе привлекать третьих лиц в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
7.1. Перечень участков автомобильных дорог, подлежащих ремонту в очередном году (далее - Перечень), и порядок формирования и внесения изменений в Перечень утверждаются уполномоченным органом.
Перечень утверждается ежегодно после дня официального опубликования закона Московской области о бюджете Московской области на очередной финансовый год и плановый период, но не позднее дня утверждения государственного задания по форме согласно приложению к настоящему Порядку.
(п. 7.1 введен постановлением Правительства МО от 21.02.2024 N 154-ПП)
8. Контроль за выполнением ГБУ "Мосавтодор" государственного задания осуществляет уполномоченный орган.
9. Приемка результатов выполненных третьими лицами работ по содержанию автомобильных дорог осуществляется ГБУ "Мосавтодор" в соответствии с условиями заключенных договоров на их выполнение.
Приемка результатов выполненных третьими лицами работ по ремонту автомобильных дорог осуществляется ГБУ "Мосавтодор" в соответствии с условиями заключенных договоров на их выполнение и ведомственными строительными нормами.
10. При формировании расходов бюджета Московской области на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) на ремонт и содержание автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения размер бюджетных ассигнований бюджета Московской области на содержание и ремонт автомобильных дорог планируется в соответствии с правилами расчета размера ассигнований бюджета Московской области на указанные цели на основании нормативов финансовых затрат на ремонт и содержание автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, утверждаемых Правительством Московской области, с учетом необходимости приведения транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог в соответствие с требованиями технических регламентов.
11. Планируемые и фактически выполненные работы по содержанию и ремонту автомобильных дорог заносятся в подсистему "Система контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры" государственной информационной системы "Мобильная диспетчерская платформа" в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 08.12.2020 N 931/41 "О государственной информационной системе "Мобильная диспетчерская платформа".
(п. 11 в ред. постановления Правительства МО от 21.02.2024 N 154-ПП)





Приложение
к Порядку содержания и ремонта
автомобильных дорог общего
пользования регионального
или межмуниципального значения
Московской области

	
	
	Список изменяющих документов
(введено постановлением Правительства МО от 21.02.2024 N 154-ПП)
	



Форма
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участков автомобильных дорог регионального или
межмуниципального значения Московской области, подлежащих
ремонту в _____ году


	N п/п
	Наименование автомобильной дороги
	Учетный номер
	Муниципальное образование
	Начало участка (км)
	Конец участка (км)
	Категория автомобильной дороги
	Площадь (кв. м)
	Протяженность участка (км)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Итого:
	
	




	Расчетная площадь участков автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Московской области соответствующей категории, подлежащих ремонту в _____ году

	Категория
	Площадь, кв. м

	I
	

	II
	

	III
	

	IV
	

	V
	






