ГЛАВА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛОБНЯ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.04.2022 № 402-ПГ

О внесении изменений в постановление Главы   
городского округа Лобня от 27.12.2019 года №1873   
«Об утверждении муниципальной программы   
городского округа Лобня Московской области   
«Развитие инженерной инфраструктуры и   
энергоэффективности» на 2020-2024 годы»

(в редакции Постановлений Главы городского

округа Лобня от 10.09.2020 г. № 938, от 28.12.2020 г.

№ 1374, от 24.02.2021 г. № 246, от 30.12.2021 г. № 1625)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Совета Депутатов от 23.11.2021г. №70/7 «О бюджете городского округа Лобня на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», Уставом городского округа Лобня и с целью актуализации муниципальной программы городского округа Лобня Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2020-2024 годы,

Постановляю:

1. Постановление Главы городского округа Лобня от 27.12.2019 года №1873 (далее – Постановление) взять за основу.
2. Внести в муниципальную программу городского округа Лобня Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2020-2024 годы, утвержденную Постановлением следующие изменения:
   1. Приложение № 1 «Паспорт муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению.
   2. Приложение № 2 «Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему Постановлению.
   3. Приложение № 3 «Паспорт подпрограммы № 3 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему Постановлению.
   4. Приложение № 4 «Перечень мероприятий подпрограммы № 3 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему Постановлению.
   5. Приложение № 5 Паспорт подпрограммы № 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему Постановлению.
   6. Приложение № 6 «Перечень мероприятий подпрограммы № 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности». к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему Постановлению.
   7. Приложение № 7 «Паспорт подпрограммы № 8 «Обеспечивающая подпрограмма» к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему Постановлению.
   8. Приложение № 8 «Перечень мероприятий подпрограммы № 8 «Обеспечивающая подпрограмма» к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 8 к настоящему Постановлению.
3. Разместить настоящее Постановление в газете «Лобня» и на официальном сайте городского округа Лобня в сети «интернет» [www.лобня.рф](http://www.лобня.рф).
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Попову Л.Ф.

Глава городского округа Лобня Е.В. Баришевский

Приложение № 1

к постановлению Главы городского округа Лобня

от 05.04.2022 № 402-ПГ

# ПАСПОРТ муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2020-2024 годы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы Администрации городского округа Лобня Холиков А.Г. | | | | | |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Лобня | | | | | |
| Цели муниципальной программы | 1. Обеспечение комфортных и безопасных условий проживания жителей городского округа Лобня 2. Улучшение качества жилищно-коммунальных услуг  3. Повышение энергоэффективности | | | | | |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма № 3 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»;  Подпрограмма № 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»;  Подпрограмма № 8 «Обеспечивающая подпрограмма» | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| Всего | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024г. |
| Средства бюджета городского округа Лобня | 52 563,4 | 22 951,4 | 11 021,0 | 6 197,0 | 6 197,0 | 6 197,0 |
| Средства бюджета Московской области | 3 418,0 | 632,0 | 662,0 | 708,0 | 708,0 | 708,0 |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 1 350,0 | 1 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего, в том числе по годам: | 57 331,4 | 24 933,4 | 11 683,0 | 6 905,0 | 6 905,0 | 6 905,0 |

Приложение № 2

к постановлению Главы городского округа Лобня

от 05.04.2022 № 402-ПГ

# Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Тип показателя\* | Единца измерения | Базовое значение на начало реализации программы | Планируемое значение показателя  по годам реализации | | | | | № основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | **Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»** | | | | | | | | |  |
| 1.1 | Целевой показатель 1  Количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры  (Приоритетный обязательный целевой показатель) | Обращение Губернатора Московской области | единица | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 1.2 | Количество созданных и восстановленных объектов социальной и инженерной инфраструктуры на территории военных городков Московской области  (Приоритетный обязательный целевой показатель) | Обращение Губернатора Московской области | единица |  |  |  | 0 |  |  | 3 |
| 1.2 | Целевой показатель 2  Уровень готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства городского округа к осенне-зимнему периоду | МП | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 4; 6 |
| 1.3 | Целевой показатель 3  Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | Приоритетный | % | 100 | 100 | 66,7 | 100 | 100 | 100 | 5 |
| 2 | **Подпрограмма 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»** | | | | | | | | |  |
| 2.1 | Целевой показатель 1  Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, В, С, D) | Приоритетный | % | 58,0 | 61 | 68 | 71 | 66,0 | 68,0 | 1 |
| 2.2 | Целевой показатель 2  Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | Приоритетный | % | 99,1 | 99,57 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 |
| 2.3 | Целевой показатель 3  Бережливый учет- оснащенность многоквартирных домов общедомовыми приборами учета | Приоритетный | % | 74,63 | 74,73 | 75,32 | 83,55 | 95,03 | 100 | 2 |
| 2.4 | Целевой показатель 4  Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности | Приоритетный | % | 5,99 | 6,51 | 13,17 | 13,17 | 22,20 | 26,40 | 3 |

Тип показателя\*: ГП – показатель Государственной программы; МП – показатель Муниципальной программы

# 

Приложение № 3

к постановлению Главы городского округа Лобня

от 05.04.2022 № 402-ПГ

# Паспорт подпрограммы № 3 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Лобня | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств,  в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | Итого |
| Администрация городского округа Лобня | Всего: в том числе | 18 340,8 | 11 021,0 | 5 997,0 | 5 997,0 | 5 997,0 | 47 352,8 |
| Средства бюджета городского округа Лобня | 18 340,8 | 11 021,0 | 5 997,0 | 5 997,0 | 5 997,0 | 47 352,8 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 4

к постановлению Главы городского округа Лобня

от 05.04.2022 № 402-ПГ

# Перечень мероприятий подпрограммы № 3 «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № п/п | Мероприятия подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финан-сирования мероприятия в 2019г.  (предшествующем году начала реализации программы) тыс.руб. | Всего  (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам  (тыс. руб.) | | | | | Ответствен ный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы | | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 2 | Основное мероприятие 2 Строительство, реконструкция, капитальный (текущий) ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры | 2020-2024 годы | Итого | 9 500,0 | 28 242,8 | 8 080,8 | 4 571,0 | 5 197,0 | 5 197,0 | 5 197,0 | Управление жилищно-коммунального Администрации городского округа Лобня | Повышение качества коммунальных услуг | | Средства бюджета городского округа Лобня | 9 500,0 | 28 242,8 | 8 080,8 | 4 571,0 | 5 197,0 | 5 197,0 | 5 197,0 | | Средства бюджета Московской области | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Средства федерального бюджета | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Внебюджетные источники | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 2.2 | Мероприятие 2  Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры | 2020-2024 годы | Итого | 9 500,0 | 28 242,8 | 8 080,8 | 4 571,0 | 5 197,0 | 5 197,0 | 5 197,0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Лобня |  | | Средства бюджета городского округа Лобня | 9 500,0 | 28 242,8 | 8 080,8 | 4 571,0 | 5 197,0 | 5 197,0 | 5 197,0 | | Средства бюджета Московской области | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Средства федерального бюджета | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Внебюджетные источники | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 4 | Основное мероприятие 4 Создание экономических условий для повышения эффективности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства |  | Итого | 10 000,0 | 15 000,0 | 10 000,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Лобня |  | | Средства бюджета городского округа Лобня | 10 000,0 | 15 000,0 | 10 000,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Средства бюджета Московской области | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Средства федерального бюджета | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Внебюджетные источники | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 4.2 | Мероприятие 2  Субсидии ресурсоснабжающим организациям на реализацию мероприятий по организации системы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения на территории муниципального образования Московской области |  | Итого | 10 000,0 | 15 000,0 | 10 000,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Лобня |  | | Средства бюджета городского округа Лобня | 10 000,0 | 15 000,0 | 10 000,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Средства бюджета Московской области | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Средства федерального бюджета | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Внебюджетные источники | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 5 | Основное мероприятие 5  Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов | 2020-2024 годы | Итого | 2 810,0 | 4 110,0 | 260,0 | 1 450,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Лобня | Актуальные схемы ТС, ВСиВО, ПКР | | Средства бюджета городского округа Лобня | 2 810,0 | 4 110,0 | 260,0 | 1 450,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | | Средства бюджета Московской области | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Средства федерального бюджета | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Внебюджетные источники | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 5.1 | Мероприятие 1  Утверждение схем теплоснабжения городских округов (актуализированных схем теплоснабжения городских округов) | 2020-2024 годы | Итого | 1 450,0 | 3 360,0 | 260,0 | 700,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Лобня |  | | Средства бюджета городского округа Лобня | 1 450 ,0 | 3 360,0 | 260,0 | 700,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | | Средства бюджета Московской области | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Средства федерального бюджета | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Внебюджетные источники | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 5.2 | Мероприятие 2  Утверждение схем водоснабжения и водоотведения городских округов (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения городских округов) | 2020-2024 годы | Итого | 1 360,0 | 750,0 | 0,0 | 750,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Лобня |  | | Средства бюджета городского округа Лобня | 1 360,0 | 750,0 | 0,0 | 750,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Средства бюджета Московской области | 0 | 4 110,0 | 260,0 | 1 450,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | | Средства федерального бюджета | 0 | 4 110,0 | 260,0 | 1 450,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | | Внебюджетные источники | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 5.3 | Мероприятие 3  Утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов | 2020-2024 годы | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Лобня |  | | Средства бюджета городского округа Лобня | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ВСЕГО по подпрограмме № 3 | | | Итого | 22 310,0 | 47 352,8 | 18 340,8 | 11 021,0 | 5 997,0 | 5 997,0 | 5 997,0 |  |  | | Средства бюджета городского округа Лобня | 22 310,0 | 47 352,8 | 18 340,8 | 11 021,0 | 5 997,0 | 5 997,0 | 5 997,0 | | Средства бюджета Московской области | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Средства федерального бюджета | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Внебюджетные источники |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |

Приложение № 5

к постановлению Главы городского округа Лобня

от 05.04.2022 № 402-ПГ

# Паспорт подпрограммы № 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Лобня | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | Итого |
| Администрация городского округа Лобня | Всего: в том числе | 5 960,6 | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 6 560,6 |
| Средства бюджета городского округа Лобня | 4 610,6 | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 5 210,6 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 1 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 350,0 |

Приложение № 6

к постановлению Главы городского округа Лобня

от 05.04.2022 № 402-ПГ

# Перечень мероприятий подпрограммы № 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финан-сирования мероприятия в 2019г.  (предшествующем году начала реализации программы) тыс.руб. | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам  (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Основное мероприятие 1  Повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений Московской области | 2020-2024 годы | Итого | 3 000,0 | 3 710,6 | 3 710,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Лобня |  |
| Средства бюджета городского округа Лобня | 3 000,0 | 3 710,6 | 3 710,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Мероприятие 1  Установка (модернизация) ИТП с установкой теплообменника отопления и аппаратуры управления отоплением | 2020-2024 годы | Итого | 2 448,7 | 3 710,6 | 3 710,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Лобня | Эффективное использование энергетических ресурсов и сокращение расходов на их оплату |
| Средства бюджета городского округа Лобня | 2 448,7 | 3 710,6 | 3 710,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Основное мероприятие 2  Организация учета энергоресурсов в жилищном фонде | 2020-2024 годы | Итого | 292,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Лобня |  |
| Средства бюджета городского округа Лобня | 292,0 | 650,0 | 650,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 1 350,0 | 1 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1 | Мероприятие 1  Установка, замена, поверка, общедомовых приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах | 2020-2024 годы | Итого | 0 | 850,0 | 250,0 | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Лобня | Повышение оснащенности жилищного фонда приборами учета |
| Средства бюджета городского округа Лобня | 0 | 850,0 | 250,0 | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Мероприятие 2  Установка, поверка, замена индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов в жилых помещениях муниципального жилищного фонда | 2020-2024 годы | Итого | 292,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Лобня | Эффективное использование энергетических ресурсов |
| Средства бюджета городского округа Лобня | 292,0 | 650,0 | 650,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 1 350,0 | 1 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Основное мероприятие 3 Повышение энергетической эффективности многоквартирных домов | 2020-2024 годы | Итого | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление ЖКХ, управляющие организации | Эффективное использование энергетических ресурсов и сокращение расходов на их оплату |
| Средства бюджета городского округа Лобня | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1 | Мероприятие 1  Организация работы с УК по подаче заявлений в ГУ МО «Государственная жилищная инспекция Московской области» | 2020-2024 годы | Итого | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление ЖКХ, управляющие организации | Присвоение МКД класса энергетической эффективности |
| Средства бюджета городского округа Лобня | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВСЕГО по подпрограмме № 4 | | | Итого | 2 740,7 | 6 560,6 | 5 960,6 | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  |  |
| Средства бюджета городского округа Лобня | 2 740,7 | 5 210,6 | 4 610,6 | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 1 350,0 | 1 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 7

к постановлению Главы городского округа Лобня

от 05.04.2022 № 402-ПГ

# Паспорт подпрограммы № 8 «Обеспечивающая подпрограмма»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Лобня | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | Итого |
| Администрация городского округа Лобня | Всего: в том числе | 632,0 | 662,0 | 708,0 | 708,0 | 708,0 | 3 418,0 |
| Средства бюджета городского округа Лобня | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 632,0 | 662,0 | 708,0 | 708,0 | 708,0 | 3 418,0 |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 8

к постановлению Главы городского округа Лобня

от 05.04.2022 № 402-ПГ

# Перечень мероприятий подпрограммы № 8 «Обеспечивающая подпрограмма»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № п/п | Мероприятия подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в 2019г. (предшест-вующем году начала реализации программы) тыс.руб. | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам  (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы | | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 1 | Основное мероприятие 1  Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 2020-2024 годы | Итого | 0 | 3 418,0 | 632,0 | 662,0 | 708,0 | 708,0 | 708,0 | Администрация городского округа Лобня |  | | Средства бюджета городского округа Лобня | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Средства бюджета Московской области | 0 | 3 418,0 | 632,0 | 662,0 | 708,0 | 708,0 | 708,0 | | Средства федерального бюджета | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Внебюджетные источники | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 1.1 | Мероприятие 1  Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства | 2020-2024 годы | Итого | 0 | 3 418,0 | 632,0 | 662,0 | 708,0 | 708,0 | 708,0 | Администрация городского округа Лобня |  | | Средства бюджета городского округа Лобня | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Средства бюджета Московской области | 0 | 3 418,0 | 632,0 | 662,0 | 708,0 | 708,0 | 708,0 | | Средства федерального бюджета | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Внебюджетные источники | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | | ВСЕГО по подпрограмме № 8 | | | Итого | 0 | 3 418,0 | 632,0 | 662,0 | 708,0 | 708,0 | 708,0 |  |  | | Средства бюджета городского округа Лобня | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Средства бюджета Московской области | 0 | 3 418,0 | 632,0 | 662,0 | 708,0 | 708,0 | 708,0 | | Средства федерального бюджета | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Внебюджетные источники | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |