ГЛАВА

ГОРОДА ЛОБНЯ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.06.2021 № 806

О внесении изменений в муниципальную программу

«Цифровое муниципальное образование» на 2020-2024 годы,

утвержденную постановлением Главы городского

округа Лобня от 27.12.2019 года №1868

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Московской области от 27.04.2021 №312/14 «О внесении изменений в государственную программу Московской области «Цифровое Подмосковье» на 2018-2024 годы», Уставом городского округа Лобня, постановлением Главы городского округа Лобня от 26.03.2021 №341 «О внесении изменений и дополнений в Порядок разработки и реализации муниципальных программ городского округа Лобня, утвержденным постановлением Главы городского округа Лобня от 05.12.17 № 2335», с целью актуализации муниципальной программы городского округа Лобня Московской области «Цифровое муниципальное образование» на 2020-2024 годы,

Постановляю:

1. Внести в муниципальную программу «Цифровое муниципальное образование» на 2020-2024 годы, утвержденную постановлением Главы городского округа Лобня от 27.12.2019 года №1868, следующие изменения:
	1. Паспорт муниципальной программы «Цифровое муниципальное образование» (Приложение № 1 к постановлению Главы городского округа Лобня от 27.12.2019 года №1868) изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению
	2. Планируемы результаты реализации муниципальной программы «Цифровое муниципальное образование» на 2020-2024 годы (Приложение № 2 к постановлению Главы городского округа Лобня от 27.12.20119 № 1868) изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему Постановлению.
	3. Методику расчета значений показателей эффективности реализации Муниципальной программы «Цифровое муниципальное образование» (Приложение № 3 к постановлению Главы городского округа Лобня от 27.12.2019 № 1868) изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему Постановлению).
	4. Паспорт подпрограммы «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» (Приложение № 4 к постановлению Главы городского округа Лобня от 27.12.2019 года №1868) изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему Постановлению
	5. Перечень мероприятий подпрограммы «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» (Приложение № 5 к постановлению Главы городского округа Лобня от 27.12.2019 № 1868) изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему Постановлению.
	6. Паспорт подпрограммы «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области» (Приложение № 6 к постановлению Главы городского округа Лобня от 27.12.2019 № 1868) изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему Постановлению
	7. Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области» (Приложение № 7 к постановлению Главы городского округа Лобня от 27.12.2019 № 1868) изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему Постановлению.

2. Разместить настоящее Постановление в газете «Лобня» и на официальном сайте городского округа Лобня в сети «Интернет» [www.лобня](http://www.лобня). рф.

Е.В. Смышляев

Приложение № 1

к постановлению Главы городского округа Лобня

от 24.06.2021 № 806

Приложение № 1

к постановлению Главы городского округа Лобня

от 27.12.2019 № 1868

Паспорт муниципальной программы

 «Цифровое муниципальное образование» на 2020-2024 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Первый заместитель Главы Администрации городского округа Лобня Локтева Л.Н., Заместитель Главы Администрации городского округа Лобня Петрова О.В. |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация городского округа Лобня |
| Цель муниципальной программы | Повышение эффективности муниципального управления, развитие информационного общества в городском округе Лобня и создание достаточных условий институционального и инфраструктурного характера для создания и (или) развития цифровой экономики |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма № 1 «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, а также услуг почтовой связи»Подпрограмма № 2 «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области» |
| Источники финансирования муниципальной программы,в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |
| Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Средства бюджета городского округа Лобня | 319 825,92 | 64466,00 | 63 164,54 | 63 675,38 | 65 420,00 | 63 100,00 |
| Средства бюджета Московской области | 21 700,78 | 4 279,00 | 5 129,43 | 5 409,35 | 6 883,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета  | 21 822,57 | 0,00 | 14 893,31 | 6 929,26 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего, в том числе по годам | 363 349,27 | 68 745,00 | 83 187,28 | 76 013,99 | 72 303,00 | 63 100,00 |

Приложение № 2

к постановлению Главы городского округа Лобня

от 24.06.2021 № 806

Приложение № 2

к постановлению Главы городского округа Лобня

от 27.12.2019 № 1868

Показатели реализации муниципальной программы «Цифровое муниципальное образование» на 2020-2024 годы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель реализации мероприятий подпрограммы | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение показат-еля (на начало реализ-ации подпрограммы) 2019 год | Планируемое значение показателя по годам реализации[[1]](#footnote-1) | Номер основного мероприятия |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная подпрограмма № 1 «Снижение административных барьеров и повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, а также услуг почтовой связи» |
| 1.1 | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ | указ | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 3 |
| 1.2 | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | указ | процент | 94,4\* | 94,8 | 96,9 | 95\*\* | 95\*\* | 95\*\* | 1,2 |
| 1.3 | Среднее время ожидания в очереди для получения государственных (муниципальных) услуг | указ | минута | 12\* | 3,6 | 3,6 | 11\*\* | 11\*\* | 11\*\* | 2 |
| 1.4 | Доля заявителей МФЦ, ожидающих в очереди более 11 минут | Указывается ОМСУ | процент | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1.5 | Выполнение требований комфортности и доступности МФЦ  | Указывается ОМСУ | процент | 100 | 98,0  | 100 | 100 | 100 | 100 | 2 |
| Подпрограмма 2 «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области» |
| 1. | Доля рабочих мест, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием и услугами связи в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области | Отраслевой | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 01 |
| 2. | Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого ОМСУ муниципального образования Московской области отечественного программного обеспечения | Отраслевой | процент | 60 | 75 | 75 | - | - | - | 03 |
| 3. | Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации, а также персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз\* | Отраслевой | процент | 95 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 02 |
| 4. | Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с установленными требованиями\* | Отраслевой | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 02 |
| 5. | Доля документов служебной переписки ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений с ЦИОГВ и ГО Московской области, подведомственными ЦИОГВ и ГО Московской области организациями и учреждениями, не содержащих персональные данные и конфиденциальные сведения и направляемых исключительно в электронном виде с использованием МСЭД и средств электронной подписи\* | Отраслевой | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 03 |
| 6. | Процент проникновения ЕСИА муниципальном образовании Московской области | Отраслевой | процент | 70 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 | 03 |
| 7. | Качественные услуги – Доля муниципальных (государственных) услуг, по которым нарушены регламентные сроки\* | Рейтинг-50 | процент | 2,2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 03 |
| 8. | Удобные услуги – Доля муниципальных (государственных) услуг, по которым заявления поданы в электронном виде через региональный портал государственных и муниципальных услуг\* | Рейтинг-50 | процент | 85 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | 03 |
| 9. | Повторные обращения – Доля обращений, поступивших на портал «Добродел», по которым поступили повторные обращения | Рейтинг-50 | процент | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 03 |
| 10. | Отложенные решения – Доля отложенных решений от числа ответов, предоставленных на портале «Добродел» (два и более раз.) | Рейтинг-50 | процент | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 03 |
| 11. | Ответь вовремя – Доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», по которым нарушен срок подготовки ответа\* | Рейтинг-50 | процент | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 03 |
| 12 | Доля муниципальных общеобразовательных организаций в муниципальном образовании Московской области, подключенных к сети Интернет на скорости:для общеобразовательных организаций, расположенных в городских населенных пунктах – не менее 100 Мбит/с;для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах, – не менее 50 Мбит/с\*\* | субсидия | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | D2 |
| 13 | Доля многоквартирных домов, имеющих возможность пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи | Обращение Губернатора Московской области | процент | 77 | 87 | 87,2 | 87,4 | 87,5 | 87,7 | 01 |
| 14 | Доля муниципальных учреждений культуры, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости:для учреждений культуры, расположенных в городских населенных пунктах, – не менее 50 Мбит/с;для учреждений культуры, расположенных в сельских населенных пунктах, – не менее 10 Мбит/с\*\*\* | Отраслевой | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 04 |
| 15 | Образовательные организации оснащены (обновили) компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования[[2]](#footnote-2) | Региональный проект «Цифровая образовательная среда» | процент | 0 | 0 | 53,85 | 76,93 | 80 | 90 | Е4 |
| 16 | Доля государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, в учебных классах которых обеспечена возможность беспроводного широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по технологии WiFi[[3]](#footnote-3) | Региональный проект «Информационная инфраструктура» | процент | 0 | 0 | 28,42 | 100 | 100 | 100 | D2 |

Приложение № 3

к постановлению Главы городского округа Лобня

от 24.06.2021 № 806

Приложение № 3

к постановлению Главы городского округа Лобня

от 27.12.2019 № 1868

Методика расчета значений показателей эффективности реализации Муниципальной программы

 «Цифровое муниципальное образование» на 2020-2024 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Методика расчета значений показателя | Источник данных | Период предоставления отчетности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Подпрограмма № 1 «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, а также услуг почтовой связи» |
|  | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ | процент | Значение показателя определяется в соответствии с методикой, утвержденной протоколом Правительственной комиссии по проведению административной реформы от 30.10.2012 № 135 (с учетом изменений, утвержденных протоколом заседания Правительственной комиссии по проведению административной реформы от 13.11.2013 № 138).Значение базового показателя –100% | Данные автоматизированной информационной системы Министерства экономического развития Российской Федерации «Мониторинг развития системы МФЦ». | Ежегодно |
|  | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | процент | Значение показателя определяется посредством СМС-опросов, переданных в информационно-аналитическую систему «Мониторинга качества государственных услуг» (ИАС МКГУ) $У\_{смс}=\frac{Н\_{4,5}}{Н\_{смс}}×100\%$, гдеУсмс - уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг;Н 4,5 - количество оценок «4» и «5» по всем офисам МФЦ, полученных посредством СМС-опросов;Нсмс - общее количество оценок по всем офисам МФЦ, полученных посредством СМС - опросов.Значение базового показателя – 94,8% | Данные ИАС МКГУ  | Ежеквартально, ежегодно. |
|  | Среднее время ожидания в очереди для получения государственных (муниципальных) услуг | минута | Значение показателя по состоянию на конец отчетного месяца определяется по формуле:$$Т\_{m}=\frac{SUM\_{i=0}^{n}(Т\_{i})}{n}, где:$$Тm – среднее время ожидания в очереди для получения государственных (муниципальных) услуг за месяц;Ti – время ожидания в очереди для получения государственных (муниципальных) услуг по каждому талону;n – общее количество талонов, зафиксированное в информационной системе «Дистанционное управление, мониторинг и контроль очереди заявителей, обращающихся в МФЦ Московской области (АСУ «Очередь»)» (далее – АСУ «Очередь»).Значение показателя по итогам за квартал, год определяется по следующей формуле:$T\_{g}=\frac{SUM\_{m=1}^{g}(T\_{m})}{g}, где:$ $T\_{g}$ – среднее время ожидания в очереди для получения государственных (муниципальных) услуг за отчетный период;g – количество месяцев в отчетном периоде (квартал, год);Значение базового показателя –3,6 минут | данные АСУ «Очередь». | Ежемесячно, ежеквартально, ежегодно |
|  | Доля заявителей МФЦ, ожидающих в очереди более 11 минут | процент |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  L = | O | x 100, где:  |
| T |

L – доля заявителей, ожидающих в очереди более 11 минут, процент;O – количество заявителей ожидающих более 11 минут, человек;T – общее количество заявителей обратившихся в МФЦ в отчетном периоде, человек. | Данные АСУ «Очередь».При расчете показателя доля заявителей, ожидающих в очереди более 11 минут (L), учитываются талоны, обслуживание по которым составляет 10 минут и более и факт оказания услуги зарегистрирован в ЕИСОУ.  | Ежеквартально, без нарастающего итога. Итоговое (годовое) значение показателя определяется по фактически достигнутому значению показателя в IV квартале текущего года. |
|  | Выполнение требований комфортности и доступности МФЦ  | Процент | Показатель определяет выполнение муниципальным образованием требований комфортности и доступности МФЦ, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» и распоряжением Мингосуправления Московской области от 21 июля 2016 г. № 10-57/РВ «О региональном стандарте организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Московской области»Ук = (К1376 х 0,7) + (КРС х 0,3), где:0,7 и 0,3 – коэффициенты значимости показателя;К1376 – доля выполнения требований комфортности и доступности МФЦ, установленных постановлением Правительства Российской Федерации № 1376 во всех офисах МФЦ;Крс – доля выполнения требований комфортности и доступности МФЦ, установленных в Региональном стандарте во всех офисах МФЦ.Значение базового показателя – 98% | Данные Единой государственной информационной системы обеспечения контрольно-надзорной деятельности Московской области. | Ежемесячно, ежеквартально, ежегодно |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма № 2 «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области» |
|  | Доля рабочих мест, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием и услугами связи в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области | Процент | $$n=\frac{\frac{R\_{1}}{K\_{1}}×100\%+\frac{R\_{2}}{K\_{2}}×100\%}{2}$$где: $n$ – доля рабочих мест, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием и услугами связи в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области;$R\_{1}$ – количество работников ОМСУ муниципального образования Московской области, МФЦ муниципального образования Московской области, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием с предустановленным общесистемным программным обеспечением и организационной техникой в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области;$K\_{1}$ – общее количество работников ОМСУ муниципального образования Московской области, МФЦ муниципального образования Московской области, нуждающихся в компьютерном оборудовании с предустановленным общесистемным программным обеспечением и организационной технике в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области, или уже обеспеченных таким оборудованием;$R\_{2}$ – количество ОМСУ муниципального образования Московской области, МФЦ муниципального образования Московской области, обеспеченных необходимыми услугами связи в том числе для оказания государственных и муниципальных услуг в электронной форме;$K\_{2}$ – общее количество ОМСУ муниципального образования Московской области, МФЦ муниципального образования Московской области. |
|  | Стоимостная доля закупаемого и или арендуемого ОМСУ муниципального образования Московской области отечественного программного обеспечения | Процент | $$n=\frac{R}{K}×100\%$$где:n - стоимостная доля закупаемого и арендуемого ОМСУ муниципального образования Московской области отечественного программного обеспечения;R – стоимость закупаемого и (или) арендуемого ОМСУ муниципального образования Московской области отечественного программного обеспечения;K – общая стоимость закупаемого и (или) арендуемого ОМСУ муниципального образования Московской области программного обеспечения. |
|  | Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации, а также персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз | Процент | $$n=\frac{\frac{R\_{1}}{K\_{1}}×100\%+\frac{R\_{2}}{K\_{2}}×100\%}{2}$$где: $n$ – доля защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации, а также персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз;$R\_{1}$ – количество информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами защиты информации соответствии с классом защиты обрабатываемой информации;$K\_{1}$ – общее количество информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, которые необходимо обеспечить средствами защиты информации в соответствии с классом защиты обрабатываемой информации;$R\_{2}$ – количество персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз;$K\_{2}$ – общее количество компьютерного оборудования, используемого на рабочих местах работников ОМСУ муниципального образования Московской области. |
|  | Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с установленными требованиями | Процент | $$n=\frac{R}{K}×100\%$$где:n – доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с потребностью и установленными требованиями;R – количество работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с потребностью и установленными требованиями; K – общая потребность работников ОМСУ муниципального образования Московской области в средствах электронной подписи. |
| 1.
 | Доля документов служебной переписки ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений с ЦИОГВ и ГО Московской области, подведомственными ЦИОГВ и ГО Московской области организациями и учреждениями, не содержащих персональные данные и конфиденциальные сведения и направляемых исключительно в электронном виде с использованием МСЭД и средств электронной подписи | Процент | $$n=\frac{R}{K}×100\%$$где: $n$ – доля документов служебной переписки ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений с ЦИОГВ и ГО Московской области, подведомственными ЦИОГВ и ГО Московской области организациями и учреждениями, не содержащих персональные данные и конфиденциальные сведения и направляемых исключительно в электронном виде с использованием межведомственной системы электронного документооборота Московской области и средств электронной подписи;R – количество документов служебной переписки ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений с ЦИОГВ и ГО Московской области, подведомственными ЦИОГВ и ГО Московской области организациями и учреждениями, не содержащих персональные данные и конфиденциальные сведения и направляемых исключительно в электронном виде с использованием межведомственной системы электронного документооборота Московской области и средств электронной подписи;К – общее количество документов служебной переписки ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений с ЦИОГВ и ГО Московской области, подведомственными ЦИОГВ и ГО Московской области организациями и учреждениями, не содержащих персональные данные и конфиденциальные сведения. |
|  | Процент проникновения ЕСИА муниципальном образовании Московской области | Процент | $$n=\frac{R}{K}×100\%$$где: $n$ – процент проникновения ЕСИА муниципальном образовании Московской области;R – численность граждан, зарегистрированных в ЕСИА;К – численность населения муниципального образования Московской области в возрасте 14 лет и старше. |
|  | Качественные услуги – Доля муниципальных (государственных) услуг, по которым нарушены регламентные сроки | Процент | $$n=\frac{R}{K}×100\%$$где:$n$ – доля муниципальных (государственных) услуг, по которым нарушены регламентные сроки;R – количество муниципальных (государственных) услуг, оказанных ОМСУ в отчетном периоде с нарушением регламентного срока оказания услуг\*;K – общее количество муниципальных (государственных) услуг, оказанных ОМСУ в отчетном периоде\*Источник информации – данные Государственной информационной системы Московской области «Единая информационная система оказания государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области» (ЕИС ОУ).2% – возможно допустимая доля муниципальных услуг, по которым нарушены регламентные сроки оказания услуг, возникшая по техническим причинам, по причинам апробирования, а также просрочкам, связанным с федеральными ведомствами. |
|  | Удобные услуги – Доля муниципальных (государственных) услуг, по которым заявления поданы в электронном виде через региональный портал государственных и муниципальных услуг | Процент | $$n=\frac{R}{K}×100\%$$где: $n$ – доля муниципальных (государственных) услуг, по которым заявления поданы в электронном виде через региональный портал государственных и муниципальных услуг;R – количество муниципальных (государственных) услуг, оказанных ОМСУ в отчетном периоде через Государственную информационную систему Московской области «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области»\*;К – общее количество муниципальных (государственных) услуг, по которым предусмотрена подача заявлений на услугу через РПГУ, оказанных ОМСУ в отчетном периоде.\*Источник информации – данные ЕИС ОУ.  |
|  | Повторные обращения – Доля обращений, поступивших на портал «Добродел», по которым поступили повторные обращения | Процент | $$n=\frac{R}{K}×100\%$$где: $n$ – доля зарегистрированных сообщений, требующих устранение проблемы, по которым поступили повторные обращения от заявителей;R – количество сообщений, по которым поступили повторные обращения от заявителей (факт повторного обращения считается ежеквартально нарастающим итогом с 1 января 2020 года; количество повторов по одному сообщению неограниченно);К – общее количество сообщений, , требующих ответа, т.е. все новые сообщения, поступающие с портала «Добродел» в ЕЦУР или в МСЭД (из организации ЕКЖиП, количество новых уникальных сообщений считается ежеквартально нарастающим итогом с 1 января 2020 года)\*.\*Источник информации – Еженедельный мониторинг единой системы приема и обработки сообщений по вопросам деятельности исполнительных органов государственной власти Московской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, размещенный в системе Seafile (письмо от 4 июля 2016 г. № 10-4571/Исх). |
|  | Отложенные решения – Доля отложенных решений от числа ответов, предоставленных на портале «Добродел» (два и более раз) | Процент | $$n=\frac{R}{K}×100\%$$где: $n$ – доля зарегистрированных сообщений, требующих устранение проблемы, по которым в регламентные сроки предоставлены ответы с отложенным сроком решения (два или более раз);R – количество сообщений, по которым зафиксирован факт отложенного решения два и более раз (факт отложенного решения считается ежеквартально нарастающим итогом с 1 января 2020 года; количество отложенных решений по одному сообщению неограниченно, при подсчёте общего количества учитываются предыдущие периоды);К – общее количество сообщений, требующих ответа, т.е. все новые сообщения, поступающие с портала «Добродел» в ЕЦУР или в МСЭД (из организации ЕКЖиП, количество новых уникальных сообщений считается ежеквартально нарастающим итогом с 1 января 2020 года)\*.\*Источник информации – Еженедельный мониторинг единой системы приема и обработки сообщений по вопросам деятельности исполнительных органов государственной власти Московской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, размещенный в системе Seafile (письмо от 4 июля 2016 г. № 10-4571/Исх). |
|  | Ответь вовремя – Доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», по которым нарушен срок подготовки ответа | Процент | $$n=\frac{R}{K}×100\%$$где: $n$ – доля зарегистрированных сообщений, требующих устранение проблемы, по которым нарушен срок подготовки ответа;R – количество сообщений, по которым зафиксирован факт нарушения срока подготовки ответа или факт отсутствия ответа (факт просроченного сообщения считается ежеквартально нарастающим итогом с 1 января 2020 года; количество просрочек по одному сообщению неограниченно);К – общее количество сообщений, требующих ответа, т.е. все новые сообщения, поступающие с портала «Добродел» в ЕЦУР или в МСЭД (из организации ЕКЖиП, количество новых уникальных сообщений считается ежеквартально нарастающим итогом с 1 января 2020 года)\*.\*Источник информации – Еженедельный мониторинг единой системы приема и обработки сообщений по вопросам деятельности исполнительных органов государственной власти Московской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, размещенный в системе Seafile (письмо от 4 июля 2016 г. № 10-4571/Исх). |
|  | Доля муниципальных общеобразовательных организаций в муниципальном образовании Московской области, подключенных к сети Интернет на скорости:для общеобразовательных организаций, расположенных в городских населенных пунктах – не менее 100 Мбит/с;для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах, – не менее 50 Мбит/с | Процент | $$n=\frac{R}{K}×100\%$$где:$n$ – доля муниципальных образовательных в муниципальном образовании Московской области, подключенных к сети Интернет на скорости: для образовательных организаций, расположенных в городских населенных пунктах – не менее 100 Мбит/с; для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах, – не менее 50 Мбит/с;R – количество муниципальных образовательных организаций в муниципальном образовании Московской области, подключенных к сети Интернет на скорости: для общеобразовательных организаций, расположенных в городских населенных пунктах – не менее 100 Мбит/с; для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах, – не менее 50 Мбит/с;K – общее количество муниципальных учреждений образования в муниципальном образовании Московской области. |
|  | Доля многоквартирных домов, имеющих возможность пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи | Процент | $$n=\frac{R}{K}×100\%$$где:n – доля многоквартирных домов, имеющих возможность пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи;R – количество многоквартирных домов, имеющих возможность пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи;K – общее количество многоквартирных домов в муниципальном образовании Московской области. |
|  | Доля муниципальных учреждений культуры, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости:для учреждений культуры, расположенных в городских населенных пунктах, – не менее 50 Мбит/с;для учреждений культуры, расположенных в сельских населенных пунктах, – не менее 10 Мбит/с | Процент | $$n=\frac{\frac{R\_{1}}{K\_{1}}×100\%+\frac{R\_{2}}{K\_{2}}×100\%}{2}$$где:n – доля муниципальных учреждений культуры, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости: для учреждений культуры, расположенных в городских населенных пунктах, – не менее 50 Мбит/с, для учреждений культуры, расположенных в сельских населенных пунктах, – не менее 10 Мбит/с;R1 – количество муниципальных учреждений культуры, расположенных в городских населенных пунктах, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 50 Мбит/с;K1 – общее количество муниципальных учреждений культуры муниципального образования Московской области, расположенных в городских населенных пунктах;R2 – количество муниципальных учреждений культуры, , расположенных в сельских населенных пунктах, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 10 Мбит/с;K2 – общее количество муниципальных учреждений культуры муниципального образования Московской области, расположенных в сельских населенных пунктах. |
| 15 | Образовательные организации оснащены (обновили) компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования | Процент | Значение показателя берется индивидуально для каждого муниципального образования Московской области из соглашения, заключенного между Министерством образования Московской области и муниципальным образованием Московской области на текущий финансовый год и плановый период.$$n=\frac{(R\_{i}+R\_{t})×100\%}{K}$$где:n – доля общеобразовательных организаций в муниципальном образовании Московской области, оснащенных (обновили) компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования;$R\_{i}$ – количество общеобразовательных организаций в муниципальном образовании Московской области, которые оснащены (обновили) компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования в соответствующем году;$R\_{t}$ – количество общеобразовательных организаций в муниципальном образовании Московской области, которые оснастили (обновили) компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования в предыдущие годы, начиная с 2021 года;K – общее количество общеобразовательных организаций в муниципальном образовании Московской области.\*\*В расчете школ необходимо учитывать общее количество на дату заключения соглашения между Министерством образования Московской области и муниципальным образованием Московской области на текущий финансовый год и плановый период. |
| 16 | Доля государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, в учебных классах которых обеспечена возможность беспроводного широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по технологии WiFi | Процент | Разрабатывается в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура». |

Приложение № 4

постановлению Главы городского округа Лобня

от 24.06.2021 № 806

Приложение № 4

к постановлению Главы городского округа Лобня

от 27.12.2019 № 1868

Паспорт подпрограммы «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, а также услуг почтовой связи» на 2020-2024 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Муниципальное образование Московской области |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств (далее – ГРБС) | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого |
| Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, а также услуг почтовой связи | Всего, в том числе: | 60 971,00 | 57 733,10 | 58 000,00 | 58 000,00 | 58 000,00 | 292 704,10 |
| средства бюджета Московской области | 2 890,00 | 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 055,00 |
| средства бюджета городского округа Лобня | 58 081,00 | 57 568,10 | 58 000,00 | 58 000,00 | 58 000,00 | 289 649,10 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Показатели реализации подпрограммы | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | 96,9 % | 94,8%[[4]](#footnote-4) | 95 %1 | 95 %1 | 95 %1 |
| Среднее время ожидания в очереди для получения государственных (муниципальных) услуг | 3,6 минут | 11 минут1 | 11 минут1 | 11 минут1 | 11 минут1 |
| Доля заявителей МФЦ, ожидающих в очереди более 11 минут | - | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Выполнение требований комфортности и доступности МФЦ  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

**2. Описание задачи Подпрограммы**

Приоритеты государственной политики Московской области в сфере государственного управления – это, прежде всего, повышение уровня жизни населения и улучшение условий ведения предпринимательской деятельности. Совершенствование системы государственного управления является общегосударственной задачей, которая поставлена перед органами власти всех уровней.

Основной задачей Подпрограммы является снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг по Московской области.

**3. Характеристика проблем и мероприятий Подпрограммы**

Качество государственного управления напрямую связано с качеством жизни. Недостатки государственного управления являются одним из главных факторов, негативно влияющих на отношение граждан и представителей бизнеса к органам государственной власти и на предпринимательский климат в территориях.

Решение задачи Подпрограммы осуществляется посредством реализации мероприятий настоящей Подпрограммы.

 Основными мероприятиями Подпрограммы являются:

реализация общесистемных мер по повышению качества и доступности государственных и муниципальных услуг на территории муниципального образования (далее - реализация общесистемных мер);

организация деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;

совершенствование системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу одного окна в МФЦ.

Настоящее время характеризуется повышенным вниманием, которое уделяются более оперативному и эффективному взаимодействию с населения и власти на основе развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики (ИТИ – далее) Московской области.

Несмотря на достигнутые в предыдущие периоды результаты, сегодняшний уровень развития информационно-телекоммуникационной среды Московской области и городского округа Лобня не обеспечивает полноценного доступа к информационно-коммуникационным сервисам и в целом не позволяет использовать преимущества высоких технологий во многих сферах общественных отношений.

Ускоренное социально-экономическое развитие Московской области по сравнению с другими регионами Российской Федерации с одной стороны делает необходимой концентрацию усилий в Московской области и в городском округе Лобня на обеспечении быстрого и качественного предоставления государственных и муниципальных услуг, выполнении государственных и муниципальных функций, в том числе в электронной форме, на создании общих региональных информационных сервисов, доступных как населению, так и юридическим лицам

**4. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования сферы муниципального управления, реализуемые в рамках Подпрограммы**

В целях совершенствования государственного управления в Московской области реализуются комплекс программных мероприятий. Данная работа ведется
в рамках работ по исполнению поручений Президента Российской Федерации
и Правительства Российской Федерации в адрес государственных органов власти субъектов Российской Федерации по реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления».

Работа ведется по следующим направлениям:

организация деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Московской области;

оптимизация процессов предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в городском округе Лобня;

осуществление информационного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг;

осуществление мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг.

Реализация данных направлений позволит повысить уровень удовлетворенности качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, снизить время ожидания при обращении за получением государственных и муниципальных услуг.

Приложение № 5

к постановлению Главы городского округа Лобня

от 24.06.2021 № 806

Приложение № 5

к постановлению Главы городского округа Лобня

от 27.12.2019 № 1868

Перечень мероприятий подпрограммы «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, а также услуг почтовой связи» на 2020-2024 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Мероприятие 01.02 Оперативный мониторинг качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе по принципу «одного окна»  | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Лобня | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, % |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального образования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Основное мероприятие 02. Организация деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | 2020-2024 | Итого | 290 557,10 | 59 045,00 | 57 512,10 | 58 000,00 | 58 000,00 | 58 000,00 | Администрация городского округа | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, %Среднее время ожидания в очереди для получения государственных (муниципальных) услуг, минутаДоля заявителей, ожидающих в очереди более 11 минут, %Выполнение требований комфортности и доступности МФЦ |
| Средства бюджета Московской области | 1 386,00 | 1386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального образования | 289 171,10 | 57659,0 | 57 512,10 | 58 000,00 | 58 000,00 | 58 000,00 |
| 2.1. | Мероприятие 02.02 Софинансирование расходов на организацию деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | 2020-2024 | Итого | 668,00 | 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Лобня | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, %Среднее время ожидания в очереди для получения государственных (муниципальных) услуг, минутаДоля заявителей, ожидающих в очереди более 11 минут, %Выполнение требований комфортности и доступности МФЦ |
| Средства бюджета Московской области | 634,00 | 634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального образования | 34,00 | 34,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Мероприятие 02.03 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг | 2020-2024 | Итого | 289 097,10 | 57 585,0 | 57 512,10 | 58 000,00 | 58 000,00 | 58 000,00 | Администрация городского округа Лобня | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, %Среднее время ожидания в очереди для получения государственных (муниципальных) услуг, минутаДоля заявителей, ожидающих в очереди более 11 минут, %Выполнение требований комфортности и доступности МФЦ |
| Средства бюджета муниципального образования | 289 097,10 | 57 585,0 | 57 512,10 | 58 000,00 | 58 000,00 | 58 000,00 |
| 2.3. | Мероприятие 02.04 Обеспечение оборудованием и поддержание работоспособности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального образования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | Мероприятие 02.05 Организация деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, действующих на территории Московской области, по обеспечению консультирования работниками МФЦ граждан в рамках Единой системы приема и обработки сообщений по вопросам деятельности исполнительных органов государственной власти Московской области,органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области | 2020-2024 | Итого | 792,00 | 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 752,00 | 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального образования | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Основное мероприятие 03. Совершенствование системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу одного окна в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг | 2020-2024 | Итого | 2147,00 | 1926,00 | 221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Лобня | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в МФЦ, % |
| Средства бюджета Московской области | 1669,00 | 1504,00 | 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального образования | 478,00 | 422,00 | 56,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | Мероприятие 03.02. Дооснащение материально-техническими средствами – приобретение программно-технических комплексов для оформления паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, а также их техническая поддержка | 2020-2024 | Итого | 2147,00 | 1926,00 | 221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в МФЦ, % |
| Средства бюджета Московской области | 1669,00 | 1504,00 | 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального образования | 478,00 | 422,00 | 56,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по подпрограмме | Итого | 292 704,10 | 60 971,00 | 57 733,10 | 58 000,00 | 58 000,00 | 58 000,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 3055,00 | 2 890,00 | 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального образования | 289 649,10 | 58 081,00 | 57 568,10 | 58 000,00 | 58 000,00 | 58 000,00 |

Приложение № 6

к постановлению Главы городского округа Лобня

от 24.06.2021 № 806

Приложение № 6

к постановлению Главы городского округа Лобня

от 27.12.2019 № 1868

Паспорт подпрограммы

 «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области»

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор муниципальной подпрограммы | Мингосуправления Московской области |
| Муниципальный заказчик муниципальной подпрограммы[[5]](#footnote-5) | Администрация городского округа Лобня |
| Цели муниципальной подпрограммы | Развитие в сфере государственного управления и информатизации общества |
| Источники финансирования муниципальной подпрограммы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |
| Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год[[6]](#footnote-6) |
| Средства бюджета Московской области | 18645,78 | 1389,00 | 4964,43 | 5409,35 | 6883,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 21822,57 | 0,00 | 14893,31 | 6929,26 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа  | 30176,82 | 6385,00 | 5596,44 | 5675,38 | 7420,00 | 5100,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего, в том числе по годам: | 70645,17 | 7774,00 | 25454,18 | 18013,99 | 14303,00 | 5100,00 |

##

Приложение № 7

к постановлению Главы городского округа Лобня

от 24.06.2021 № 806

Приложение № 7

к постановлению Главы городского округа Лобня

от 27.12.2019 № 1868

Перечень

мероприятий подпрограммы «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования городского округа Лобня Московской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия муниципальной подпрограммы | Сроки исполне-ния мероприя-тия (годы) | Источники финансиро-вания | Объем финансиро-вания мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)  | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) | Ответственный за выполнение мероприятия программы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| 2020год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Основное Мероприятие 01 Информационная инфраструктура | 2020-2024 | Итого | 3800,0 | 18190,00 | 3800,00 | 2990,00 | 3800,00 | 3800,00 | 3800,00 | Отдел ИТ, Упр. ЖКХ,Управление образованияАдминистрации городского округа Лобня | Показатели 1,2,13  |
| Средства бюджета города Лобня | 3800,0 | 18190,00 | 3800,00 | 2990,00 | 3800,00 | 3800,00 | 3800,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Мероприятие 01.01. Обеспечение доступности для населения муниципального образования Московской области современных услуг широкополосного доступа в сеть Интернет | 2020-2024 | Итого | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел информационных технологий, Упр. ЖКХ Администрации городского округа Лобня | Обеспечение жителей городского округа Лобня широкополосного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи |
| Средства бюджета города Лобня | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Мероприятие 01.02. Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области широкополосным доступом в сеть Интернет, телефонной связью, иными услугами электросвязи | 2020-2024 | Итого | 300,0 | 10500,00 | 2100,00 | 2100,00 | 2100,00 | 2100,00 | 2100,00 | Отдел ИТ,Администрации гордского округа Лобня | Доля ОМСУ обеспеченного доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет |
| Средства бюджета города Лобня | 300,0 | 10500,00 | 2100,00 | 2100,00 | 2100,00 | 2100,00 | 2100,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Мероприятие 01.03. Подключение ОМСУ муниципального образования Московской области к единой интегрированной мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства Московской области для нужд ОМСУ муниципального образования Московской области и обеспечения совместной работы в ней\* | 2020-2024 | Итого | 1800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел ИТ,Администрации городского округа Лобня | Сопровождение бесперебойной работы административные телекоммуникационные узлы и сети городского округа Лобня |
| Средства бюджета города Лобня | 1800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Мероприятие 01.04. Обеспечение оборудованием и поддержание его работоспособности\* | 2020-2024 | Итого | 1700,0 | 7690,00 | 1700,00 | 890,00 | 1700,00 | 1700,00 | 1700,00 | Отдел ИТ,Администрации городского округа Лобня | Качественная и бесперебойная работа информационно коммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления |
| Средства бюджета города Лобня | 1700,0 | 7690,00 | 1700,00 | 890,00 | 1700,00 | 1700,00 | 1700,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Мероприятие 01.05. Обеспечение организаций начального общего, основного общего и среднего общего образования, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» за счет средств местного бюджета | 2020-2024 | Итого | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образованияАдминистрации городского округа Лобня |  |
| Средства бюджета города Лобня | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Основное Мероприятие 02 Информационная безопасность | 2020-2024 | Итого | 545,0 | 1505,00 | 295,00 | 910,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Отдел ИТ,Администрации городского округа Лобня | Показатели 3, 4 |
| Средства бюджета города Лобня | 545,0 | 1505,00 | 295,00 | 910,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Мероприятие 02.01. Приобретение, установка, настройка, монтаж и техническое обслуживание сертифицированных по требованиям безопасности информации технических, программных и программно-технических средств защиты конфиденциальной информации и персональных данных, антивирусного программного обеспечения, средств электронной подписи, средств защиты информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры от компьютерных атак, а также проведение мероприятий по защите информации и аттестации по требованиям безопасности информации объектов информатизации, ЦОД и ИС, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области\* | 2020-2024 | Итого | 545,0 | 1505,00 | 295,00 | 910,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Отдел ИТ,Администрации городского округа Лобня | Обеспечение защиты информационных систем и баз данных, содержащих конфиденциальную информацию, в том числе персональные данные, включая проведение аттестации информационных систем и АРМ |
| Средства бюджета города Лобня | 545,0 | 1505,00 | 295,00 | 910,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Основное Мероприятие 03Цифровое государственное управление | 2020-2024 | Итого | 3300,0 | 6700,00 | 1900,00 | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 | Отдел ИТ,Администрации городского округа Лобня | Показатели 5-11 |
| Средства бюджета города Лобня | 3300,0 | 6700,00 | 1900,00 | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | Мероприятие 03.01. Обеспечение программными продуктами\* | 2020-2024 | Итого | 300,0 | 1500,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | Отдел ИТ,Администрации городского округа Лобня | Качественная и бесперебойная работа информационно коммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления |
| Средства бюджета города Лобня | 300,0 | 1500,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | Мероприятие 03.02. Внедрение и сопровождение информационных систем поддержки оказания государственных и муниципальных услуг и обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области\* | 2020-2024 | Итого | 2350,0 | 2 550,00 | 950,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | Отдел ИТ,Администрации городского округа Лобня | Ведение и сопровождение муниципальной системы и региональных информационных систем,муниципальных ресурсов и баз данных информационных систем предназначенных для автоматизации муниципальных услуг, сопровождениеадминистративных телекоммуникационных узлов и сети городского округа Лобня |
| Средства бюджета города Лобня | 2350,0 | 2 550,00 | 950,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | Мероприятие 03.03. Развитие и сопровождение муниципальных информационных систем обеспечения деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области\* | 2020-2024 | Итого | 650,0 | 2 650,00 | 650,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | Отдел ИТ,Администрации городского округа Лобня | Бесперебойная работа информационных систем и ресурсов и публикация, первоочередных наборы открытых данных на официальном сайте  |
| Средства бюджета города Лобня | 650,0 | 2 650,00 | 650,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Основное Мероприятие 04Цифровая культура | 2020-2024 | Итого | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Упр. культурыАдминистрации городского округа Лобня | Показатель 14 |
| Средства бюджета города Лобня | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Мероприятие 04.01. Обеспечение муниципальных учреждений культуры доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет\*\*\* | 2020-2024 | Итого | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Упр. культурыАдминистрации городского округа Лобня | Доля муниципальных учреждений культуры доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интерне |
| Средства бюджета города Лобня | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Основное Мероприятие D2. Федеральный проект «Информационная инфраструктура» | 2020-2024 | Итого | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрации городского округа Лобня | Показатель 16 |
| Средства бюджета города Лобня | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1 | Мероприятие D2.01. Обеспечение организаций дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, доступом в сеть Интернет\*\* | 2020-2024 | Итого | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Упр. образ.Администрации городского округа Лобня | Обеспечение доли используемых в деятельности муниципальных учреждений общего образования доступом в сеть Интернет |
| Средства бюджета города Лобня | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Мероприятие D2.10. ФормированиеИТ- инфраструктуры в государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы общего образования, в соответствии с утвержденным стандартом для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к сети Интернет | 2020-2024 | Итого | В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности учреждений | Упр. образ.Администрации городского округа Лобня  |  |
| Средства бюджета города Лобня |
| 6 | Основное Мероприятие D6. Федеральный проект «Цифровое государственное управление» | 2020-2024 | Итого | 0 | 1779,00 | 1779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрации городского округа Лобня | Показатели 5, 7-13 |
| Средства бюджета города Лобня | 0 | 390,00 | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 1389,0 | 1389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1 | Мероприятие D6.01. Предоставление доступа к электронным сервисам цифровой инфраструктуры в сфере жилищно-коммунального хозяйства\* | 2020-2024 | Итого | 0 | 1779,00 | 1779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел ИТ,Упр. ЖКХАдминистрации городского округа Лобня | Бесперебойная работа информационных систем в сфере жилищно-коммунального хозяйства |
| Средства бюджета города Лобня | 0 | 390,00 | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 1389,00 | 1389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Основное Мероприятие E4. Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» \*\* | 2020-2024 | Итого | 0 | 42471,17 | 0,00 | 20354,18 | 12913,99 | 9203,00 | 0,00 | Упр. образ.Администрации городского округа Лобня | Показатель 16 |
| Средства бюджета города Лобня | 0 | 3391,82 | 0,00 | 496,44 | 575,38 | 2320,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 21822,57 | 0,00 | 14893,31 | 6929,26 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 17256,78 | 0,00 | 4964,43 | 5409,35 | 6883,00 | 0,00 |
| 7.1 | Мероприятие E4.03. Оснащение планшетными компьютерами общеобразовательных организаций в муниципальном образовании Московской области\*\* | 2020-2024 | Итого | 0 | 9203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9203,00 | 0,00 | Упр. образ.Администрации города Лобня | Обеспечение доли используемых в деятельности муниципальных учреждений общего образования планшетными компьютерами |
| Средства бюджета города Лобня | 0 | 2320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2320,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 6883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6883,00 | 0,00 |
| 7.2 | Мероприятие E4.04. Оснащение мультимедийными проекторами и экранами для мультимедийных проекторов общеобразовательных организаций в муниципальном образовании Московской области\*\* | 2020-2024 | Итого | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Упр. образ.Администрации городского округа Лобня | Обеспечение доли используемых в деятельности муниципальных учреждений общего образования мультимедийными проекторами и экранами для мультимедийных проекторов |
| Средства бюджета города Лобня | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.3 | Мероприятие E4.15. Государственная поддержка образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования | 2020-2024 | Итого | 0 | 29824,17 | 0,00 | 20354,18 | 9469,99 | 0,00 | 0,00 | Упр. образ.Администрации городского округа Лобня | Бесперебойная работа целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях |
| Средства бюджета города Лобня | 0 | 727,42 | 0,00 | 496,44 | 230,98 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 21822,57 | 0,00 | 14893,31 | 6929,26 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 7274,18 | 0,00 | 4964,43 | 2309,75 | 0,00 | 0,00 |
| 7.4 | Мероприятие E4.16. Обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного обеспечения и оборудования), приобретенных в рамках предоставленной субсидии на государственную поддержку образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования |  | Итого | 0 | 3444,00 | 0,00 | 0,00 | 3444,00 | 0,00 | 0,00 | Упр. образ.Администрации городского округа Лобня | Бесперебойная работа целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях |
| Средства бюджета города Лобня | 0 | 344,40 | 0,00 | 0,00 | 344,40 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 3099,60 | 0,00 | 0,00 | 3099,60 | 0,00 | 0,00 |
|  | ВСЕГО по подпрограмме | 2020-2024 | Итого | 7645,0 | 70645,17 | 7774,00 | 25454,18 | 18013,99 | 14303,00 | 5100,00 |  |  |
| Средства бюджета города Лобня | 7645,0 | 30176,82 | 6385,00 | 5596,44 | 5675,38 | 7420,00 | 5100,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 18645,78 | 1389,00 | 4964,43 | 5409,35 | 6883,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 21822,57 | 0,00 | 14893,31 | 6929,26 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

\* - Финансирование мероприятия касается только Администрации г городского округа Лобня;

\*\* - Финансирование мероприятия заложено и учитывается в программе «Образование городского округа Лобня»;

\*[\*](#P981)\* - Финансирование мероприятия заложено и учитывается в программе «Культура городского округа Лобня».

**Взаимосвязь основных мероприятий и показателей муниципальной подпрограммы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование основного мероприятия | Наименование показателя |
| 1 | Основное мероприятие 01. Информационная инфраструктура | Доля рабочих мест, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием и услугами связи в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области |
| Доля многоквартирных домов, имеющих возможность пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи |
| 2 | Основное мероприятие 02. Информационная безопасность | Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации, а также персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз |
| Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с установленными требованиями |
| 3 | Основное мероприятие 03. Цифровое государственное управление | Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого ОМСУ муниципального образования Московской области отечественного программного обеспечения |
| Доля документов служебной переписки ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений с ЦИОГВ и ГО Московской области, подведомственными ЦИОГВ и ГО Московской области организациями и учреждениями, не содержащих персональные данные и конфиденциальные сведения и направляемых исключительно в электронном виде с использованием МСЭД и средств электронной подписи |
| Процент проникновения ЕСИА в муниципальном образовании Московской области |
| Качественные услуги – Доля муниципальных (государственных) услуг, по которым нарушены регламентные сроки |
| Удобные услуги – Доля муниципальных (государственных) услуг, по которым заявления поданы в электронном виде через региональный портал государственных и муниципальных услуг |
| Повторные обращения – Доля обращений, поступивших на портал «Добродел», по которым поступили повторные обращения |
| Отложенные решения – Доля отложенных решений от числа ответов, предоставленных на портале «Добродел» (два и более раз) |
| Ответь вовремя – Доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», по которым нарушен срок подготовки ответа |
| 4 | Основное мероприятие 04. Цифровая культура | Доля муниципальных учреждений культуры, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости: для учреждений культуры, расположенных в городских населенных пунктах, – не менее 50 Мбит/с; для учреждений культуры, расположенных в сельских населенных пунктах, – не менее 10 Мбит/с |
| 5 | Основное мероприятие D2. Федеральный проект «Информационная инфраструктура» | Доля муниципальных общеобразовательных организаций в муниципальном образовании Московской области, подключенных к сети Интернет на скорости: для общеобразовательных организаций, расположенных в городских населенных пунктах, – не менее 100 Мбит/с; для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах, – не менее 50 Мбит/с |
| Доля государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, в учебных классах которых обеспечена возможность беспроводного широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по технологии WiFi |
| 6 | Основное мероприятие E4. Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» | Образовательные организации оснащены (обновили) компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования |

1. [↑](#footnote-ref-1)
2. [↑](#footnote-ref-2)
3. [↑](#footnote-ref-3)
4. [↑](#footnote-ref-4)
5. [↑](#footnote-ref-5)
6. [↑](#footnote-ref-6)