ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 декабря 2018 г. N 1033/45

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

ЦЕНТРАЛЬНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ЭТАПЕ РАЗРАБОТКИ И РАССМОТРЕНИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО

ПАРТНЕРСТВА, ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА, ЗАКЛЮЧЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ

О ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОМ ПАРТНЕРСТВЕ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

ЦЕНТРАЛЬНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ НА ЭТАПЕ РАССМОТРЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ

ПРОЕКТА МУНИЦИПАЛЬНО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА, ПЛАНИРУЕМОГО

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ СОВМЕСТНО ЧАСТНЫМ ПАРТНЕРОМ, МУНИЦИПАЛЬНЫМ

ОБРАЗОВАНИЕМ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ВЫСТУПАЮЩИМ В КАЧЕСТВЕ

ПУБЛИЧНОГО ПАРТНЕРА, И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТЬЮ, ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ

О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА МУНИЦИПАЛЬНО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА,

ПЛАНИРУЕМОГО ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ СОВМЕСТНО ЧАСТНЫМ ПАРТНЕРОМ,

МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ВЫСТУПАЮЩИМ

В КАЧЕСТВЕ ПУБЛИЧНОГО ПАРТНЕРА, И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТЬЮ,

ЗАКЛЮЧЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНО-ЧАСТНОМ ПАРТНЕРСТВЕ,

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ СТОРОНОЙ ПО КОТОРОМУ ВЫСТУПАЕТ МОСКОВСКАЯ

ОБЛАСТЬ, И КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ТАКИХ СОГЛАШЕНИЙ, ПЕРЕЧНЯ

ЦЕНТРАЛЬНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА РАЗРАБОТКУ

И РАССМОТРЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА, А ТАКЖЕ ПРОВЕДЕНИЕ

ПЕРЕГОВОРОВ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНО-ЧАСТНОГО

ПАРТНЕРСТВА, ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ СОВМЕСТНО ЧАСТНЫМ

ПАРТНЕРОМ, МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ,

ВЫСТУПАЮЩИМ В КАЧЕСТВЕ ПУБЛИЧНОГО ПАРТНЕРА, И МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТЬЮ, В СООТВЕТСТВИИ С ОТРАСЛЕВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬЮ

ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ, ПЕРЕЧНЯ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ

ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ,

УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ПРАВ

И ОБЯЗАННОСТЕЙ ПУБЛИЧНОГО ПАРТНЕРА

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. постановлений Правительства МО от 11.08.2020 [N 493/24](consultantplus://offline/ref=A3ED6DB809F63274D6B3C7B1D7BAE338D4C0C0D0F61993AE345F34A984DF561FF35E308EF494F20AC758EF1C2CBB647B18E89F7E20D76CEDpEC5N),  от 03.02.2022 [N 59/3](consultantplus://offline/ref=A3ED6DB809F63274D6B3C7B1D7BAE338D4C7C1D9F71F93AE345F34A984DF561FF35E308EF494F20BC358EF1C2CBB647B18E89F7E20D76CEDpEC5N), от 06.05.2022 [N 458/16](consultantplus://offline/ref=A3ED6DB809F63274D6B3C7B1D7BAE338D4C7C8D1FD1D93AE345F34A984DF561FF35E308EF494F20BC358EF1C2CBB647B18E89F7E20D76CEDpEC5N), от 24.10.2022 [N 1171/37](consultantplus://offline/ref=A3ED6DB809F63274D6B3C7B1D7BAE338D4C4C7D9FF1693AE345F34A984DF561FF35E308EF494F20BC358EF1C2CBB647B18E89F7E20D76CEDpEC5N),  от 19.12.2022 [N 1396/44](consultantplus://offline/ref=A3ED6DB809F63274D6B3C7B1D7BAE338D4C5C1D5F71C93AE345F34A984DF561FF35E308EF494F20AC758EF1C2CBB647B18E89F7E20D76CEDpEC5N)) |  |

В целях реализации Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=A3ED6DB809F63274D6B3C6BFC2BAE338D3C1C6D3F91F93AE345F34A984DF561FE15E6882F492EC0BC04DB94D6ApECDN) от 13.07.2015 N 224-ФЗ "О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон), [постановления](consultantplus://offline/ref=A3ED6DB809F63274D6B3C6BFC2BAE338D6CBC0D5F91E93AE345F34A984DF561FE15E6882F492EC0BC04DB94D6ApECDN) Правительства Российской Федерации от 12.12.2015 N 1366 "Об утверждении перечня отдельных прав и обязанностей публичного партнера, которые могут осуществляться уполномоченными им органами и (или) юридическими лицами в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами", повышения эффективности организации взаимодействия центральных исполнительных органов государственной власти Московской области на этапе разработки и рассмотрения предложения о реализации проекта государственно-частного партнерства, принятия решения о реализации проекта государственно-частного партнерства на территории Московской области, заключения соглашения о государственно-частном партнерстве и контроля за исполнением соглашений о государственно-частном партнерстве Правительство Московской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:

[Порядок](#P73) межведомственного взаимодействия центральных исполнительных органов государственной власти Московской области на этапе разработки и рассмотрения предложения о реализации проекта государственно-частного партнерства, принятия решения о реализации проекта государственно-частного партнерства, заключения соглашения о государственно-частном партнерстве, взаимодействия центральных исполнительных органов государственной власти Московской области и муниципальных образований Московской области на этапе рассмотрения предложения о реализации проекта муниципально-частного партнерства, планируемого для реализации совместно частным партнером, муниципальным образованием Московской области, выступающим в качестве публичного партнера, и Московской областью, принятия решения о реализации проекта муниципально-частного партнерства, планируемого для реализации совместно частным партнером, муниципальным образованием Московской области, выступающим в качестве публичного партнера, и Московской областью, заключения соглашения о муниципально-частном партнерстве, самостоятельной стороной по которому выступает Московская область, и контроля за исполнением таких соглашений (далее - Порядок);

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=A3ED6DB809F63274D6B3C7B1D7BAE338D4C5C1D5F71C93AE345F34A984DF561FF35E308EF494F20AC258EF1C2CBB647B18E89F7E20D76CEDpEC5N) Правительства МО от 19.12.2022 N 1396/44)

[перечень](#P241) центральных исполнительных органов государственной власти Московской области, уполномоченных на разработку и рассмотрение предложения о реализации проекта государственно-частного партнерства, а также проведение переговоров о реализации проектов муниципально-частного партнерства, планируемых для реализации совместно частным партнером, муниципальным образованием Московской области, выступающим в качестве публичного партнера, и Московской областью, в соответствии с отраслевой принадлежностью объекта соглашения (далее - Перечень).

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=A3ED6DB809F63274D6B3C7B1D7BAE338D4C5C1D5F71C93AE345F34A984DF561FF35E308EF494F20AC058EF1C2CBB647B18E89F7E20D76CEDpEC5N) Правительства МО от 19.12.2022 N 1396/44)

[перечень](#P318) центральных исполнительных органов государственной власти Московской области, уполномоченных на осуществление отдельных прав и обязанностей публичного партнера.

2. Установить, что права публичного партнера от имени Московской области осуществляет центральный исполнительный орган государственной власти Московской области в соответствии с отраслевой принадлежностью объекта соглашения о государственно-частном партнерстве согласно Перечню или Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области в случае его наделения Правительством Московской области полномочиями на осуществление прав публичного партнера при рассмотрении конкретного поступившего предложения о реализации проекта в соответствии с [частями 3](consultantplus://offline/ref=A3ED6DB809F63274D6B3C6BFC2BAE338D3C1C6D3F91F93AE345F34A984DF561FF35E308EF494F30BC558EF1C2CBB647B18E89F7E20D76CEDpEC5N) и [4 статьи 8](consultantplus://offline/ref=A3ED6DB809F63274D6B3C6BFC2BAE338D3C1C6D3F91F93AE345F34A984DF561FF35E308EF494F30AC258EF1C2CBB647B18E89F7E20D76CEDpEC5N) Федерального закона от 13.07.2015 N 224-ФЗ "О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=A3ED6DB809F63274D6B3C7B1D7BAE338D4C0C0D0F61993AE345F34A984DF561FF35E308EF494F20AC458EF1C2CBB647B18E89F7E20D76CEDpEC5N) Правительства МО от 11.08.2020 N 493/24)

2.1. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Московской области при поступлении предложения о реализации проекта муниципально-частного партнерства, планируемого для реализации совместно частным партнером, муниципальным образованием Московской области, выступающим в качестве публичного партнера, и Московской областью, руководствоваться [Порядком](#P73).

(п. 2.1 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=A3ED6DB809F63274D6B3C7B1D7BAE338D4C5C1D5F71C93AE345F34A984DF561FF35E308EF494F20ACE58EF1C2CBB647B18E89F7E20D76CEDpEC5N) Правительства МО от 19.12.2022 N 1396/44)

3. Главному управлению по информационной политике Московской области обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете "Ежедневные новости. Подмосковье", "Информационном вестнике Правительства Московской области", размещение (опубликование) на сайте Правительства Московской области в Интернет-портале Правительства Московской области и на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Московской области - министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Зиновьеву Е.А.

(п. 5 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=A3ED6DB809F63274D6B3C7B1D7BAE338D4C5C1D5F71C93AE345F34A984DF561FF35E308EF494F209C658EF1C2CBB647B18E89F7E20D76CEDpEC5N) Правительства МО от 19.12.2022 N 1396/44)

Губернатор Московской области

А.Ю. Воробьев

Утвержден

постановлением Правительства

Московской области

от 28 декабря 2018 г. N 1033/45

ПОРЯДОК

МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ

ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ЭТАПЕ

РАЗРАБОТКИ И РАССМОТРЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА, ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ

О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА,

ЗАКЛЮЧЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОМ ПАРТНЕРСТВЕ,

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ

ОБРАЗОВАНИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ЭТАПЕ РАССМОТРЕНИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА МУНИЦИПАЛЬНО-ЧАСТНОГО

ПАРТНЕРСТВА, ПЛАНИРУЕМОГО ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ СОВМЕСТНО ЧАСТНЫМ

ПАРТНЕРОМ, МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ,

ВЫСТУПАЮЩИМ В КАЧЕСТВЕ ПУБЛИЧНОГО ПАРТНЕРА, И МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТЬЮ, ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

МУНИЦИПАЛЬНО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА, ПЛАНИРУЕМОГО

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ СОВМЕСТНО ЧАСТНЫМ ПАРТНЕРОМ, МУНИЦИПАЛЬНЫМ

ОБРАЗОВАНИЕМ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ВЫСТУПАЮЩИМ В КАЧЕСТВЕ

ПУБЛИЧНОГО ПАРТНЕРА, И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТЬЮ, ЗАКЛЮЧЕНИЯ

СОГЛАШЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНО-ЧАСТНОМ ПАРТНЕРСТВЕ,

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ СТОРОНОЙ ПО КОТОРОМУ ВЫСТУПАЕТ МОСКОВСКАЯ

ОБЛАСТЬ, И КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ТАКИХ СОГЛАШЕНИЙ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=A3ED6DB809F63274D6B3C7B1D7BAE338D4C5C1D5F71C93AE345F34A984DF561FF35E308EF494F209C458EF1C2CBB647B18E89F7E20D76CEDpEC5N) Правительства МО от 19.12.2022 N 1396/44) |  |

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы межведомственного взаимодействия центральных исполнительных органов государственной власти Московской области (далее - ЦИОГВ) на этапе разработки и рассмотрения предложения о реализации проекта государственно-частного партнерства (далее - проект ГЧП), принятия решения о реализации проекта ГЧП, заключения соглашения о государственно-частном партнерстве, а также взаимодействия ЦИОГВ с муниципальными образованиями Московской области (далее - муниципальные образования) на этапе рассмотрения предложения о реализации проекта муниципально-частного партнерства, планируемого для реализации совместно частным партнером, муниципальным образованием Московской области, выступающим в качестве публичного партнера, и Московской областью (далее - проект МЧП), принятия решения о реализации проекта МЧП, заключения соглашения о муниципально-частном партнерстве, самостоятельной стороной по которому в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=A3ED6DB809F63274D6B3C6BFC2BAE338D3C1C6D3F91F93AE345F34A984DF561FE15E6882F492EC0BC04DB94D6ApECDN) от 13.07.2015 N 224-ФЗ "О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон) выступает Московская область, и контроля за исполнением таких соглашений.

2. Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области (далее - Министерство) обеспечивает взаимодействие и координацию ЦИОГВ и муниципальных образований, связанных с рассмотрением проектов ГЧП или проектов МЧП, подготовкой и реализацией соглашений о государственно-частном партнерстве или соглашений о муниципально-частном партнерстве, самостоятельной стороной по которому в соответствии с Федеральным законом выступает Московская область.

3. Отношения, не урегулированные настоящим Порядком, регулируются законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области.

4. В целях настоящего Порядка ЦИОГВ и муниципальные образования, задействованные в рамках исполнения положений настоящего Порядка, осуществляют принятие мер по выявлению и недопущению возможности возникновения конфликта интересов (заинтересованности).

II. Разработка и рассмотрение предложения

о реализации проекта

5. В случае если инициатором проекта ГЧП выступает ЦИОГВ, уполномоченный на разработку и рассмотрение предложения о реализации проекта ГЧП, в соответствии с отраслевой принадлежностью объекта соглашения о государственно-частном партнерстве или в случае, если инициатором проекта МЧП выступает муниципальное образование (далее - публичный партнер), публичный партнер обеспечивает разработку предложения о реализации проекта в соответствии с требованиями, установленными [частью 3 статьи 8](consultantplus://offline/ref=A3ED6DB809F63274D6B3C6BFC2BAE338D3C1C6D3F91F93AE345F34A984DF561FF35E308EF494F30BC558EF1C2CBB647B18E89F7E20D76CEDpEC5N) Федерального закона (далее - предложение о реализации проекта), в том числе подготовку проекта соглашения о государственно-частном партнерстве или соглашения о муниципально-частном партнерстве и направление такого предложения о реализации проекта на рассмотрение в Министерство для оценки эффективности и определения его сравнительного преимущества.

6. Лицо, которое в силу Федерального закона может являться частным партнером (далее - частный партнер), вправе обеспечить разработку предложения о реализации проекта ГЧП и направить его на рассмотрение в ЦИОГВ, уполномоченное на рассмотрение предложения о реализации проекта ГЧП, в соответствии с отраслевой принадлежностью объекта соглашения о государственно-частном партнерстве, а в случае разработки предложения о реализации проекта МЧП - в соответствующее муниципальное образование.

Муниципальное образование, получившее предложение о реализации проекта МЧП от частного партнера, в срок, не превышающий 3 календарных дней, направляет предложение о реализации проекта МЧП и приложенные к нему документы в Министерство посредством межведомственной системы электронного документооборота Московской области (далее - МСЭД).

Частный партнер одновременно с направлением предложения о реализации проекта предоставляет публичному партнеру выданную банком или иной кредитной организацией независимую гарантию (банковскую гарантию) в объеме не менее чем 5 процентов от объема прогнозируемого финансирования проекта ГЧП или проекта МЧП.

7. Публичный партнер вправе инициировать передачу своих прав и обязанностей путем подготовки предложения Правительству Московской области об определении Министерства уполномоченным органом на осуществление прав публичного партнера при рассмотрении конкретного поступившего предложения о реализации проекта ГЧП в соответствии с [Регламентом](consultantplus://offline/ref=A3ED6DB809F63274D6B3C7B1D7BAE338D4C5C6D1FA1793AE345F34A984DF561FF35E308EF494F20AC758EF1C2CBB647B18E89F7E20D76CEDpEC5N) Правительства Московской области, утвержденным постановлением Губернатора Московской области от 02.07.2003 N 150-ПГ "О Регламенте Правительства Московской области" (далее - Регламент Правительства Московской области).

Публичный партнер вправе инициировать передачу части своих прав и обязанностей путем подготовки предложения Правительству Московской области об определении одного из ЦИОГВ уполномоченным органом на осуществление отдельных прав публичного партнера при рассмотрении конкретного поступившего предложения о реализации проекта ГЧП в соответствии с Регламентом Правительства Московской области.

8. В случае направления частным партнером предложения о проведении предварительных переговоров, связанных с разработкой предложения о реализации проекта ГЧП или проекта МЧП, предварительные переговоры проводятся между публичным партнером и частным партнером в порядке, установленном [приказом](consultantplus://offline/ref=A3ED6DB809F63274D6B3C6BFC2BAE338D6CBC1D5FE1A93AE345F34A984DF561FE15E6882F492EC0BC04DB94D6ApECDN) Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.11.2015 N 864 "Об утверждении порядка проведения предварительных переговоров, связанных с разработкой предложения о реализации проекта государственно-частного партнерства, проекта муниципально-частного партнерства, между публичным партнером и инициатором проекта" (далее - Порядок проведения предварительных переговоров), с участием Министерства и заинтересованных ЦИОГВ.

Министерство, публичный партнер и частный партнер вправе привлекать к предварительным переговорам экспертов, заинтересованные ЦИОГВ, компетентные государственные органы и иных лиц.

9. Публичный партнер, а в случае, предусмотренном [абзацем вторым пункта 6](#P110) настоящего Порядка, Министерство в течение 10 календарных дней со дня поступления предложения от частного партнера направляет информацию о частном партнере в Главное управление региональной безопасности Московской области в целях изучения деловой репутации.

10. Публичный партнер в течение 90 календарных дней со дня поступления предложения от частного партнера рассматривает предложение в соответствии с [Правилами](consultantplus://offline/ref=A3ED6DB809F63274D6B3C6BFC2BAE338D6CBC0D8F71B93AE345F34A984DF561FF35E308EF494F20BCF58EF1C2CBB647B18E89F7E20D76CEDpEC5N) рассмотрения публичным партнером предложения о реализации проекта государственно-частного партнерства или проекта муниципально-частного партнерства, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 19.12.2015 N 1388 "Об утверждении Правил рассмотрения публичным партнером предложения о реализации проекта государственно-частного партнерства или проекта муниципально-частного партнерства", и принимает одно из решений в соответствии с [пунктом 14](#P125) настоящего Порядка.

11. При рассмотрении предложения о реализации проекта ГЧП или проекта МЧП публичный партнер вправе проводить переговоры, в том числе в форме совместных совещаний с частным партнером в соответствии с [порядком](consultantplus://offline/ref=A3ED6DB809F63274D6B3C6BFC2BAE338D6CBC1D5FA1F93AE345F34A984DF561FF35E308EF494F20AC658EF1C2CBB647B18E89F7E20D76CEDpEC5N), утвержденным приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.11.2015 N 863 "Об утверждении порядка проведения переговоров, связанных с рассмотрением предложения о реализации проекта государственно-частного партнерства, проекта муниципально-частного партнерства, между публичным партнером и инициатором проекта". Указанные переговоры проводятся с привлечением представителей Министерства и заинтересованных ЦИОГВ.

12. Публичный партнер не менее чем за 45 календарных дней до вынесения в соответствии с [пунктом 10](#P117) настоящего Порядка решения направляет в Министерство экономики и финансов Московской области запрос о представлении заключения о наличии средств на реализацию проекта ГЧП в соответствии с документами стратегического планирования Российской Федерации, документами стратегического планирования субъектов Российской Федерации (в случае если для реализации проекта ГЧП требуется выделение средств из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации).

В случае если в соответствии с предложением о реализации проекта МЧП требуется выделение средств из бюджета Московской области, публичный партнер не менее чем за 45 календарных дней до вынесения в соответствии с [пунктом 10](#P117) настоящего Порядка решения направляет в Министерство экономики и финансов Московской области посредством МСЭД запрос о представлении заключения о наличии средств на реализацию проекта МЧП в соответствии с документами стратегического планирования Российской Федерации, документами стратегического планирования субъектов Российской Федерации, муниципальными документами стратегического планирования.

Министерство экономики и финансов Московской области представляет указанное заключение в отношении проекта ГЧП или проекта МЧП, в случае если на реализацию проекта ГЧП или проекта МЧП требуется выделение средств из бюджета Московской области, в адрес публичного партнера в срок, не превышающий 8 рабочих дней с даты получения запроса.

В случае если в соответствии с предложением о реализации проекта МЧП требуется выделение средств из бюджета соответствующего муниципального образования, публичный партнер не менее чем за 20 календарных дней до вынесения в соответствии с [пунктом 10](#P117) настоящего Порядка решения направляет в Министерство посредством МСЭД заключение о наличии средств на реализацию проекта МЧП в соответствии с муниципальными документами стратегического планирования.

13. В течение срока, указанного в [пункте 10](#P117) настоящего Порядка, публичный партнер вправе запрашивать заключения ЦИОГВ относительно проекта ГЧП или проекта МЧП в части касающейся.

Срок подготовки такого заключения не может превышать 8 рабочих дней с даты получения соответствующего запроса.

14. По результатам рассмотрения предложения о реализации проекта ГЧП или проекта МЧП публичный партнер принимает одно из следующих решений:

1) о направлении предложения о реализации проекта на рассмотрение в Министерство в целях оценки эффективности и определения его сравнительного преимущества;

2) о невозможности реализации проекта.

Решение публичного партнера о невозможности реализации проекта должно быть мотивированным и принимается по основаниям, определенным [частью 7 статьи 8](consultantplus://offline/ref=A3ED6DB809F63274D6B3C6BFC2BAE338D3C1C6D3F91F93AE345F34A984DF561FF35E308EF494F30ACF58EF1C2CBB647B18E89F7E20D76CEDpEC5N) Федерального закона.

15. В случае если публичным партнером принято решение о направлении предложения о реализации проекта ГЧП или проекта МЧП на рассмотрение в Министерство в целях оценки эффективности проекта и определения его сравнительного преимущества, публичный партнер в срок, не превышающий 10 календарных дней со дня принятия такого решения, направляет предложение о реализации проекта, а также копии протоколов предварительных переговоров и (или) переговоров (в случае если эти переговоры были проведены) на рассмотрение в Министерство.

16. В срок не позднее 10 календарных дней со дня принятия одного из решений, указанных в [пункте 14](#P125) настоящего Порядка, публичный партнер направляет данное решение, а также оригиналы протоколов предварительных переговоров и (или) переговоров (в случае если эти переговоры были проведены) частному партнеру, а также размещает данное решение, предложение о реализации проекта ГЧП и проекта МЧП и указанные протоколы переговоров (в случае если эти переговоры были проведены) на официальном сайте публичного партнера в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

В случае если Министерство в соответствии с [пунктом 7](#P112) настоящего Порядка наделено правами публичного партнера, Министерство в установленный настоящим пунктом срок приступает к рассмотрению предложения о реализации проекта в целях оценки эффективности проекта и определения его сравнительного преимущества в соответствии с пунктом 17 настоящего Порядка.

17. Министерство рассматривает предложение о реализации проекта в целях оценки эффективности проекта и определения его сравнительного преимущества в срок не более 90 календарных дней со дня поступления предложения о реализации проекта в соответствии с [Правилами](consultantplus://offline/ref=A3ED6DB809F63274D6B3C6BFC2BAE338D4C3C5D3F71693AE345F34A984DF561FF35E308EF494F20BCE58EF1C2CBB647B18E89F7E20D76CEDpEC5N) проведения уполномоченным органом оценки эффективности проекта государственно-частного партнерства, проекта муниципально-частного партнерства и определения их сравнительного преимущества, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 N 1514 "О порядке проведения уполномоченным органом оценки эффективности проекта государственно-частного партнерства, проекта муниципально-частного партнерства и определения их сравнительного преимущества", [Методикой](consultantplus://offline/ref=A3ED6DB809F63274D6B3C6BFC2BAE338D6CBC2D1FA1693AE345F34A984DF561FF35E308EF494F20AC758EF1C2CBB647B18E89F7E20D76CEDpEC5N) оценки эффективности проекта государственно-частного партнерства, проекта муниципально-частного партнерства и определения их сравнительного преимущества, утвержденной приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.11.2015 N 894 "Об утверждении Методики оценки эффективности проекта государственно-частного партнерства, проекта муниципально-частного партнерства и определения их сравнительного преимущества", и Методическими [рекомендациями](consultantplus://offline/ref=A3ED6DB809F63274D6B3C7B1D7BAE338D4C5C3D8F71A93AE345F34A984DF561FF35E308EF494F20AC658EF1C2CBB647B18E89F7E20D76CEDpEC5N) по подготовке данных для формирования существенных условий и оценки эффективности проекта государственно-частного партнерства, проекта муниципально-частного партнерства, проекта концессионного соглашения, проекта инвестиционного договора и определения их сравнительного преимущества по сравнению с бюджетным финансированием и установлению предельных критериев финансовых и инвестиционных параметров, утвержденными распоряжением Правительства Московской области от 13.07.2018 N 438-РП "Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке данных для формирования существенных условий и оценки эффективности проекта государственно-частного партнерства, проекта муниципально-частного партнерства, проекта концессионного соглашения, проекта инвестиционного договора и определения их сравнительного преимущества по сравнению с бюджетным финансированием и установлению предельных критериев финансовых и инвестиционных параметров".

18. При рассмотрении предложения в целях подготовки Министерством заключения об эффективности проекта и его сравнительном преимуществе либо о неэффективности проекта и (или) об отсутствии его сравнительного преимущества (далее - заключение) Министерство вправе запрашивать у частного партнера, публичного партнера, заинтересованных ЦИОГВ заключения, дополнительные материалы и документы, выносить рассмотрение проектов заключений на заседания совещательных (координационных) органов, образованных Правительством Московской области и (или) Губернатором Московской области.

Срок предоставления указанных дополнительных материалов и документов, а также подготовки заключений не может составлять более 8 рабочих дней с даты получения соответствующего запроса.

19. При рассмотрении предложения о реализации проекта ГЧП или проекта МЧП на предмет оценки его эффективности и определения его сравнительного преимущества Министерство вправе проводить переговоры с обязательным участием публичного партнера, инициатора проекта и заинтересованных ЦИОГВ, в том числе в форме совместных совещаний в соответствии с [Правилами](consultantplus://offline/ref=A3ED6DB809F63274D6B3C6BFC2BAE338D6CAC9D9F61693AE345F34A984DF561FF35E308EF494F20AC658EF1C2CBB647B18E89F7E20D76CEDpEC5N) проведения уполномоченным органом переговоров, связанных с рассмотрением предложения о реализации проекта государственно-частного партнерства, проекта муниципально-частного партнерства на предмет оценки эффективности проекта и определения его сравнительного преимущества, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2015 N 1309 "Об утверждении Правил проведения уполномоченным органом переговоров, связанных с рассмотрением предложения о реализации проекта государственно-частного партнерства, проекта муниципально-частного партнерства на предмет оценки эффективности проекта и определения его сравнительного преимущества".

20. По итогам рассмотрения предложения о реализации проекта Министерство утверждает заключение об эффективности проекта и его сравнительном преимуществе либо заключение о неэффективности проекта и (или) об отсутствии его сравнительного преимущества по установленной им форме и направляет соответствующее заключение, а также оригинал протокола переговоров (в случае если переговоры были проведены) публичному партнеру, инициатору проекта и в течение 5 календарных дней со дня утверждения соответствующего заключения размещает решение, предложение о реализации проекта и протокол переговоров на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, за исключением сведений, составляющих государственную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

III. Принятие решения о реализации проекта, заключение

соглашения о государственно-частном партнерстве,

муниципально-частном партнерстве, самостоятельной стороной

по которому выступает Московская область, и контроль

за исполнением таких соглашений

21. Решение о реализации проекта ГЧП принимается Правительством Московской области на основании заключения Министерства об эффективности проекта и его сравнительном преимуществе и в соответствии с Регламентом Правительства Московской области в срок, не превышающий 60 календарных дней с даты утверждения такого заключения.

Решение о реализации проекта МЧП принимается соответствующим муниципальным образованием на основании заключения Министерства об эффективности проекта и его сравнительном преимуществе в срок, не превышающий 60 календарных дней с даты утверждения такого заключения.

22. Подготовка проекта решения о реализации проекта ГЧП или проекта МЧП осуществляется публичным партнером в соответствии с [частями 3](consultantplus://offline/ref=A3ED6DB809F63274D6B3C6BFC2BAE338D3C1C6D3F91F93AE345F34A984DF561FF35E308BF09FA65A8206B64D6EF0697D00F49F7Ap3CDN) и [3.1 статьи 10](consultantplus://offline/ref=A3ED6DB809F63274D6B3C6BFC2BAE338D3C1C6D3F91F93AE345F34A984DF561FF35E308EF69FA65A8206B64D6EF0697D00F49F7Ap3CDN) Федерального закона.

23. Подготовка конкурсной документации в целях проведения конкурса на право заключения соглашения о государственно-частном партнерстве осуществляется Комитетом по конкурентной политике Московской области.

Для формирования конкурсной документации публичный партнер, Министерство, ЦИОГВ обеспечивают по запросу Комитета по конкурентной политики Московской области в срок, не превышающий 5 рабочих дней, направление информации, находящейся в их компетенции.

Подготовка конкурсной документации в целях проведения конкурса на право заключения соглашения о муниципально-частном партнерстве, самостоятельной стороной по которому выступает Московская область, осуществляется соответствующим муниципальным образованием. Информацию для подготовки конкурсной документации предоставляют Министерство и ЦИОГВ в части касающейся.

24. Публичный партнер осуществляет согласование конкурсной документации на право заключения соглашения о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве, самостоятельной стороной по которому выступает Московская область, с Министерством экономики и финансов Московской области, Министерством, а также иными заинтересованными ЦИОГВ.

25. Конкурс на право заключения соглашения о государственно-частном партнерстве или соглашения о муниципально-частном партнерстве, самостоятельной стороной по которому выступает Московская область, проводится в порядке, установленном [статьями 19](consultantplus://offline/ref=A3ED6DB809F63274D6B3C6BFC2BAE338D3C1C6D3F91F93AE345F34A984DF561FF35E308EF494F109C058EF1C2CBB647B18E89F7E20D76CEDpEC5N) и [20](consultantplus://offline/ref=A3ED6DB809F63274D6B3C6BFC2BAE338D3C1C6D3F91F93AE345F34A984DF561FF35E308EF494F10CC158EF1C2CBB647B18E89F7E20D76CEDpEC5N) Федерального закона.

Публичный партнер в течение 5 рабочих дней со дня подписания членами конкурсной комиссии протокола о результатах проведения конкурса направляет победителю конкурса экземпляр указанного протокола, проект соглашения о государственно-частном партнерстве или проект соглашения о муниципально-частном партнерстве, включающие в себя условия соглашения, определенные решением о реализации проекта ГЧП или проекта МЧП, конкурсной документацией и представленным победителем конкурса конкурсным предложением, а также иные предусмотренные законодательством Российской Федерации условия.

26. В случае если в течение 45 календарных дней с момента размещения указанного в [части 8 статьи 10](consultantplus://offline/ref=A3ED6DB809F63274D6B3C6BFC2BAE338D3C1C6D3F91F93AE345F34A984DF561FF35E308EF494F30CC558EF1C2CBB647B18E89F7E20D76CEDpEC5N) Федерального закона решения о реализации проекта ГЧП или проекта МЧП на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, от иных лиц не поступили публичному партнеру заявления в письменной форме о намерении участвовать в конкурсе на право заключения соглашения с приложением выданной банком или иной кредитной организацией независимой гарантии (банковской гарантии) в объеме не менее чем 5 процентов прогнозируемого финансирования либо если такие заявления в письменной форме об этом намерении поступили от лиц, не соответствующих требованиям, предусмотренным [частью 8 статьи 5](consultantplus://offline/ref=A3ED6DB809F63274D6B3C6BFC2BAE338D3C1C6D3F91F93AE345F34A984DF561FF35E308EF494F20EC058EF1C2CBB647B18E89F7E20D76CEDpEC5N) Федерального закона, публичный партнер принимает решение о заключении соглашения с инициатором проекта без проведения конкурса и устанавливает срок подписания соглашения.

Публичный партнер направляет частному партнеру решение о заключении соглашения о государственно-частном партнерстве или соглашения о муниципально-частном партнерстве с инициатором проекта и проект соглашения о государственно-частном партнерстве в трех экземплярах или проект соглашения о муниципально-частном партнерстве в четырех экземплярах для подписания.

27. После подписания частным партнером проекта соглашения о государственно-частном партнерстве в трех экземплярах и передачи его публичному партнеру публичный партнер организует подписание проекта соглашения о государственно-частном партнерстве в трех экземплярах от имени Московской области.

После подписания частным партнером проекта соглашения о муниципально-частном партнерстве в четырех экземплярах и передачи его муниципальному образованию муниципальное образование организует подписание проекта соглашения о муниципально-частном партнерстве в четырех экземплярах.

После подписания муниципальным образованием проекта соглашения о муниципально-частном партнерстве в четырех экземплярах и передачи его Министерству Министерство организует подписание проекта соглашения о муниципально-частном партнерстве в четырех экземплярах. От имени Московской области соглашение о муниципально-частном партнерстве, самостоятельной стороной по которому в соответствии с Федеральным законом выступает Московская область, подписывает Губернатор Московской области.

28. После подписания соглашения о государственно-частном партнерстве публичный партнер в срок не позднее 5 календарных дней со дня его подписания направляет соглашение о государственно-частном партнерстве частному партнеру, а также копию принятого решения о заключении соглашения о государственно-частном партнерстве с инициатором проекта и подписанного соглашения о государственно-частном партнерстве в Министерство.

После подписания Губернатором Московской области соглашения о муниципально-частном партнерстве, самостоятельной стороной по которому в соответствии с Федеральным законом выступает Московская область, Министерство в срок не позднее 5 календарных дней со дня его подписания направляет соглашение о муниципально-частном партнерстве частному партнеру и соответствующему муниципальному образованию.

29. Принятие решения о внесении изменений в соглашение о государственно-частном партнерстве, соглашение о муниципально-частном партнерстве, самостоятельной стороной по которому выступает Московская область, в том числе в существенные условия, осуществляется в соответствии с Федеральным законом.

30. Министерство обеспечивает ведение реестра соглашений о государственно-частном партнерстве и соглашений о муниципально-частном партнерстве, самостоятельной стороной по которым выступает Московская область, и осуществляет учетную регистрацию соглашений о государственно-частном партнерстве и соглашений о муниципально-частном партнерстве, самостоятельной стороной по которым выступает Московская область, в течение 1 календарного дня со дня поступления информации и документов, указанных в [пункте 28](#P158) настоящего Порядка. В случае если Министерство выступало публичным партнером при принятии решения о реализации проекта ГЧП, регистрация соглашения осуществляется в срок не позднее 6 календарных дней с даты его заключения.

31. [Реестр](#P201) соглашений о государственно-частном партнерстве и соглашений о муниципально-частном партнерстве, самостоятельной стороной по которым выступает Московская область, ведется по форме, установленной приложением 1 к настоящему Порядку, и подлежит опубликованию на официальном сайте Правительства Московской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на официальном сайте Министерства, а также на инвестиционном портале Правительства Московской области.

32. Контроль за соблюдением частным партнером условий соглашения о государственно-частном партнерстве или соглашения о муниципально-частном партнерстве, самостоятельной стороной по которому выступает Московская область, осуществляется публичным партнером соответственно в соответствии с Федеральным законом в порядке, установленном [постановлением](consultantplus://offline/ref=A3ED6DB809F63274D6B3C6BFC2BAE338D3C1C2D5FF1893AE345F34A984DF561FE15E6882F492EC0BC04DB94D6ApECDN) Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 N 1490 "Об осуществлении публичным партнером контроля за исполнением соглашения о государственно-частном партнерстве и соглашения о муниципально-частном партнерстве".

33. В целях актуализации реестра соглашений о государственно-частном партнерстве и соглашений о муниципально-частном партнерстве, самостоятельной стороной по которым выступает Московская область, публичный партнер направляет информацию, предусмотренную [приложением 1](#P201) к настоящему Порядку, в Министерство раз в полугодие не позднее 15 числа месяца, следующего за окончанием отчетного периода.

В целях осуществления мониторинга реализации соглашения о государственно-частном партнерстве или соглашения о муниципально-частном партнерстве публичный партнер направляет в Министерство информацию о реализации соглашения о государственно-частном партнерстве или соглашения о муниципально-частном партнерстве соответственно в соответствии с требованиями [приказа](consultantplus://offline/ref=A3ED6DB809F63274D6B3C6BFC2BAE338D4CAC1D3FC1D93AE345F34A984DF561FE15E6882F492EC0BC04DB94D6ApECDN) Министерства экономического развития Российской Федерации от 02.02.2021 N 40 "Об утверждении Порядка мониторинга реализации соглашений о государственно-частном партнерстве, соглашений о муниципально-частном партнерстве".

34. Министерство ежегодно не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, представляет в определенный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти результаты мониторинга реализации соглашения, публичным партнером по которому является Московская область, либо соглашения, заключенного на основании проведения совместного конкурса с участием Московской области, либо соглашения о муниципально-частном партнерстве, самостоятельной стороной по которому выступает Московская область, планируемого, реализуемого или реализованного на территории муниципального образования Московской области.

Приложение 1

к Порядку межведомственного взаимодействия

центральных исполнительных органов государственной

власти Московской области на этапе разработки

и рассмотрения предложения о реализации

проекта государственно-частного партнерства, принятия

решения о реализации проекта государственно-частного

партнерства, заключения соглашения

о государственно-частном партнерстве, взаимодействия

центральных исполнительных органов государственной

власти Московской области и муниципальных

образований Московской области на этапе

рассмотрения предложения о реализации проекта

муниципально-частного партнерства, планируемого

для реализации совместно частным партнером,

муниципальным образованием Московской области,

выступающим в качестве публичного партнера,

и Московской областью, принятия решения

о реализации проекта муниципально-частного

партнерства, планируемого для реализации

совместно частным партнером, муниципальным

образованием Московской области,

выступающим в качестве публичного партнера,

и Московской областью, заключения соглашения

о муниципально-частном партнерстве,

самостоятельной стороной по которому

выступает Московская область, и контроля

за исполнением таких соглашений

ФОРМА

РЕЕСТРА СОГЛАШЕНИЙ О ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОМ ПАРТНЕРСТВЕ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ И СОГЛАШЕНИЙ О МУНИЦИПАЛЬНО-ЧАСТНОМ

ПАРТНЕРСТВЕ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ СТОРОНОЙ ПО КОТОРЫМ ВЫСТУПАЕТ

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование проекта, вид объекта государственно-частного партнерства (муниципально-частного партнерства), адрес/место расположения объекта государственно-частного партнерства (объекта муниципально-частного партнерства) | Стороны соглашения о государственно-частном партнерстве или соглашения о муниципально-частном партнерстве | Регистрационный номер и дата заключения соглашения о государственно-частном партнерстве или соглашения о муниципально-частном партнерстве | Сроки и этапы реализации соглашения | Программно-целевой документ, в рамках которого реализуется проект | Центральный исполнительный орган государственной власти Московской области, осуществляющий функции публичного партнера, или орган местного самоуправления Московской области, выступающий публичным партнером | Сведения о форме и условиях участия публичного партнера в соглашении о государственно-частном партнерстве или соглашении о муниципально-частном партнерстве | Значения критериев эффективности проекта и значения показателей его сравнительного преимущества | Общий объем инвестиций | Стоимость объекта | Текущий статус реализации соглашения, достижения значения критериев эффективности проекта и значения показателей его сравнительного преимущества |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Утвержден

постановлением Правительства

Московской области

от 28 декабря 2018 г. N 1033/45

ПЕРЕЧЕНЬ

ЦЕНТРАЛЬНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА РАЗРАБОТКУ

И РАССМОТРЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА, А ТАКЖЕ ПРОВЕДЕНИЕ

ПЕРЕГОВОРОВ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНО-ЧАСТНОГО

ПАРТНЕРСТВА, ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ СОВМЕСТНО ЧАСТНЫМ

ПАРТНЕРОМ, МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ,

ВЫСТУПАЮЩИМ В КАЧЕСТВЕ ПУБЛИЧНОГО ПАРТНЕРА, И МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТЬЮ, В СООТВЕТСТВИИ С ОТРАСЛЕВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬЮ

ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. постановлений Правительства МО от 11.08.2020 [N 493/24](consultantplus://offline/ref=A3ED6DB809F63274D6B3C7B1D7BAE338D4C0C0D0F61993AE345F34A984DF561FF35E308EF494F20AC358EF1C2CBB647B18E89F7E20D76CEDpEC5N),  от 03.02.2022 [N 59/3](consultantplus://offline/ref=A3ED6DB809F63274D6B3C7B1D7BAE338D4C7C1D9F71F93AE345F34A984DF561FF35E308EF494F20BC358EF1C2CBB647B18E89F7E20D76CEDpEC5N), от 06.05.2022 [N 458/16](consultantplus://offline/ref=A3ED6DB809F63274D6B3C7B1D7BAE338D4C7C8D1FD1D93AE345F34A984DF561FF35E308EF494F20BC358EF1C2CBB647B18E89F7E20D76CEDpEC5N), от 24.10.2022 [N 1171/37](consultantplus://offline/ref=A3ED6DB809F63274D6B3C7B1D7BAE338D4C4C7D9FF1693AE345F34A984DF561FF35E308EF494F20BC358EF1C2CBB647B18E89F7E20D76CEDpEC5N),  от 19.12.2022 [N 1396/44](consultantplus://offline/ref=A3ED6DB809F63274D6B3C7B1D7BAE338D4C5C1D5F71C93AE345F34A984DF561FF35E308EF494F30AC758EF1C2CBB647B18E89F7E20D76CEDpEC5N)) |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Центральный исполнительный орган государственной власти Московской области | Объект соглашения о государственно-частном партнерстве |
| 1 | Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области | частные автомобильные дороги или участки частных автомобильных дорог, мосты, защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты (объекты, используемые при капитальном ремонте, ремонте и содержании автомобильных дорог), элементы обустройства автомобильных дорог, объекты, предназначенные для взимания платы (в том числе пункты взимания платы), объекты дорожного сервиса;  объекты транспортной инфраструктуры и технологически связанные с ними транспортные средства, обеспечивающие деятельность, связанную с перевозками пассажиров транспортом общего пользования, за исключением метрополитена, в том числе по проектам муниципально-частного партнерства, планируемым для реализации совместно частным партнером, муниципальным образованием Московской области, выступающим в качестве публичного партнера, и Московской областью; объекты железнодорожного транспорта;  объекты трубопроводного транспорта;  речные порты, специализированные порты, объекты их инфраструктур, в том числе искусственные земельные участки, портовые гидротехнические сооружения, за исключением объектов инфраструктуры морского порта, которые могут находиться в федеральной собственности, не подлежат отчуждению в частную собственность;  речные суда, суда смешанного (река - море) плавания, а также суда, осуществляющие гидрографическую, научно-исследовательскую деятельность, паромные переправы, плавучие и сухие доки, за исключением объектов, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации находятся в государственной собственности, не подлежат отчуждению в частную собственность;  воздушные суда, аэродромы, аэропорты, технические средства и другие предназначенные для обеспечения полетов воздушных судов средства, за исключением объектов, отнесенных к имуществу государственной авиации или к единой системе организации воздушного движения;  гидротехнические сооружения, стационарные и (или) плавучие платформы, искусственные острова |
| (строка 1 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=A3ED6DB809F63274D6B3C7B1D7BAE338D4C5C1D5F71C93AE345F34A984DF561FF35E308EF494F30AC258EF1C2CBB647B18E89F7E20D76CEDpEC5N) Правительства МО от 19.12.2022 N 1396/44) | | |
| 2. | Министерство энергетики Московской области | объекты по производству, передаче и распределению электрической энергии |
| 3 | Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области | линии связи и коммуникации, иные линейные объекты связи и коммуникации, программы для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ), базы данных, информационные системы, за исключением программ для электронных вычислительных машин (программ для ЭВМ), баз данных, информационных систем и (или) имущества, технологически связанного с одним или несколькими такими объектами и предназначенного для обеспечения их функционирования или осуществления иной деятельности, предусмотренной соглашением, если деятельность с использованием таких объектов направлена на достижение целей и задач документов стратегического планирования в области физической культуры и спорта |
| (строка 3 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=A3ED6DB809F63274D6B3C7B1D7BAE338D4C5C1D5F71C93AE345F34A984DF561FF35E308EF494F309C658EF1C2CBB647B18E89F7E20D76CEDpEC5N) Правительства МО от 19.12.2022 N 1396/44) | | |
| 4. | Министерство здравоохранения Московской области | объекты здравоохранения, в том числе объекты, предназначенные для санаторно-курортного лечения и иной деятельности в сфере здравоохранения |
| 5. | Министерство образования Московской области | объекты образования |
| 6 | Министерство культуры и туризма Московской области | объекты культуры;  объекты, используемые для организации отдыха граждан и туризма |
| (строка 6 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=A3ED6DB809F63274D6B3C7B1D7BAE338D4C5C1D5F71C93AE345F34A984DF561FF35E308EF494F309C058EF1C2CBB647B18E89F7E20D76CEDpEC5N) Правительства МО от 19.12.2022 N 1396/44) | | |
| 7. | Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области | имущественные комплексы, предназначенные для производства промышленной продукции и (или) осуществления иной деятельности в сфере промышленности |
| (в ред. постановлений Правительства МО от 11.08.2020 [N 493/24](consultantplus://offline/ref=A3ED6DB809F63274D6B3C7B1D7BAE338D4C0C0D0F61993AE345F34A984DF561FF35E308EF494F209C458EF1C2CBB647B18E89F7E20D76CEDpEC5N), от 03.02.2022 [N 59/3](consultantplus://offline/ref=A3ED6DB809F63274D6B3C7B1D7BAE338D4C7C1D9F71F93AE345F34A984DF561FF35E308EF494F20BC058EF1C2CBB647B18E89F7E20D76CEDpEC5N)) | | |
| 8. | Министерство социального развития Московской области | объекты социального обслуживания населения |
| 9. | Министерство экологии и природопользования Московской области | объекты, на которых осуществляются обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов, сбор, использование, обезвреживание, размещение, хранение, транспортировка, учет и утилизация медицинских отходов, объекты охотничьей инфраструктуры |
| (в ред. постановлений Правительства МО от 06.05.2022 [N 458/16](consultantplus://offline/ref=A3ED6DB809F63274D6B3C7B1D7BAE338D4C7C8D1FD1D93AE345F34A984DF561FF35E308EF494F20BC058EF1C2CBB647B18E89F7E20D76CEDpEC5N), от 24.10.2022 [N 1171/37](consultantplus://offline/ref=A3ED6DB809F63274D6B3C7B1D7BAE338D4C4C7D9FF1693AE345F34A984DF561FF35E308EF494F20BC058EF1C2CBB647B18E89F7E20D76CEDpEC5N)) | | |
| 10. | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области | мелиоративные системы и объекты их инженерной инфраструктуры, за исключением государственных мелиоративных систем; объекты производства, первичной и (или) последующей (промышленной) переработки, хранения сельскохозяйственной продукции, определенные согласно критериям, установленным Правительством Российской Федерации; объекты, предназначенные для размещения приютов для животных |
| (строка 10 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=A3ED6DB809F63274D6B3C7B1D7BAE338D4C4C7D9FF1693AE345F34A984DF561FF35E308EF494F20BC158EF1C2CBB647B18E89F7E20D76CEDpEC5N) Правительства МО от 24.10.2022 N 1171/37) | | |
| 11 | Министерство физической культуры и спорта Московской области | объекты спорта;  программы для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ), базы данных, информационные системы и (или) имущество, технологически связанное с одним или несколькими такими объектами и предназначенное для обеспечения их функционирования или осуществления иной деятельности, предусмотренной соглашением, если деятельность с использованием таких объектов направлена на достижение целей и задач документов стратегического планирования в области физической культуры и спорта |
| (строка 11 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=A3ED6DB809F63274D6B3C7B1D7BAE338D4C5C1D5F71C93AE345F34A984DF561FF35E308EF494F308C458EF1C2CBB647B18E89F7E20D76CEDpEC5N) Правительства МО от 19.12.2022 N 1396/44) | | |

Утвержден

постановлением Правительства

Московской области

от 28 декабря 2018 г. N 1033/45

ПЕРЕЧЕНЬ

ЦЕНТРАЛЬНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ

ОТДЕЛЬНЫХ ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ ПУБЛИЧНОГО ПАРТНЕРА

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=A3ED6DB809F63274D6B3C7B1D7BAE338D4C0C0D0F61993AE345F34A984DF561FF35E308EF494F208C258EF1C2CBB647B18E89F7E20D76CEDpEC5N) Правительства МО от 11.08.2020 N 493/24) |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Право или обязанность публичного партнера | Уполномоченный центральный исполнительный орган государственной власти Московской области |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Права публичного партнера | |
| 1 | Право преимущественной покупки предмета залога по цене, равной задолженности частного партнера перед финансирующим лицом, но не более чем стоимость предмета залога, в случае обращения взыскания на предмет залога | Министерство имущественных отношений Московской области по согласованию с Министерством экономики и финансов Московской области |
|  | Обязанности публичного партнера | |
| 2 | Разработка проектно-сметной документации в случае, если решением о реализации проекта, соглашением о государственно-частном партнерстве (далее - соглашение) предусмотрено проектирование объекта соглашения публичным партнером | Министерство строительного комплекса Московской области, Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, если проект государственно-частного партнерства планируется к реализации в сфере дорожно-транспортного хозяйства |
| 3 | Обеспечение организации и проведения конкурса на право заключения соглашения на основании решения о реализации проекта, за исключением функций, которые выполняет конкурсная комиссия в соответствии с [частью 3 статьи 22](consultantplus://offline/ref=A3ED6DB809F63274D6B3C6BFC2BAE338D3C1C6D3F91F93AE345F34A984DF561FF35E308EF494F609C258EF1C2CBB647B18E89F7E20D76CEDpEC5N) Федерального закона от 13.07.2015 N 224-ФЗ "О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон) | Комитет по конкурентной политике Московской области во взаимодействии с Публичным партнером, Министерством инвестиций, промышленности и науки Московской области |
| (строка 3 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=A3ED6DB809F63274D6B3C7B1D7BAE338D4C0C0D0F61993AE345F34A984DF561FF35E308EF494F208C358EF1C2CBB647B18E89F7E20D76CEDpEC5N) Правительства МО от 11.08.2020 N 493/24) | | |
| 4 | Обеспечение государственной регистрации права собственности публичного партнера на недвижимое имущество, которое планируется передать публичным партнером частному партнеру в соответствии с соглашением | Министерство имущественных отношений Московской области |
| 5 | Предоставление частному партнеру предназначенных для осуществления деятельности, предусмотренной соглашением, объектов недвижимого имущества (в том числе земельный участок или земельные участки) и (или) недвижимого имущества и движимого имущества, технологически связанных между собой, а также осуществление необходимых действий для обеспечения возникновения у частного партнера права собственности и (или) права владения и пользования таким имуществом | Министерство имущественных отношений Московской области |
| 6 | Осуществление необходимых действий для обеспечения возникновения ограничений (обременений) прав на объект (объекты) соглашения, а также на земельные участки, на которых расположен объект (объекты) соглашения и (или) которые необходимы для осуществления деятельности, предусмотренной соглашением | Министерство имущественных отношений Московской области |
| 7 | Принятие в собственность объекта соглашения по истечении определенного соглашением срока в порядке и на условиях, которые предусмотрены соглашением, и (или) осуществление необходимых действий для обеспечения возникновения права собственности публичного партнера на объект соглашения (в случае если решением о реализации проекта, соглашением предусмотрена передача объекта соглашения в собственность публичного партнера) | Министерство имущественных отношений Московской области |